# Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

# konané dne 12.7. 2005 od 13.00 hodin

# v zasedací místnosti Základní školy v Rokytnici nad Jizerou

# Program jednání:

- Čistá Jizera

1.1. Smlouvy na PD

1.2. Poptávkové řízení Lomnice n. P. – odkanalizování města

1.3. ČOV Lomnice n. P.

# Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic

# Kanalizace obce Přepeře

- Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

- Vodovod Mašov - výběr zhotovitele

- ČOV Turnov – úprava aktivační nádrže

- Vztah s provozní společností

- Stáž na dispečinku

- Ostatní investice

8.1. Oprava vodovodu Metelka

  - Vodovodní řad v Dolní Rokytnici nad Jizerou

  - Kanalizace Dolní Rokytnice

  - Vodovodní a kanalizační přípojka p. Rýdl Rokytnice

  - Rekonstrukce kanalizace ul. Bucharova v Jilemnici

  - Kanalizace Za Lázněmi

  - Vodovod Šlejferna

  - Prodloužení vodovodu Durychov

  - Odkup kanalizace od manželů Dědkových, Lomnice n. P.

- Finanční problematika

- Vnitřní záležitosti

10.1. Úřední hodiny VHS

10.2. Vybavení kanceláří

10.3. Penále – Ing. Stříž

10.4. Asistentka ředitelky a účetní – výběrové řízení

- Návštěva ČOV v Rokytnici nad Jizerou

Příloha – vodohospodářský majetek v Rokytnici nad Jizerou

# 1. Čistá Jizera

1.1. Smlouvy na PD

Dne 7.6. 2005 se konala první schůzka pracovníků VHS Turnov se zástupci projekčních firem, vybraných poptávkovým řízením, na odkanalizování měst „Čisté Jizery“.

Ing. Bukvář – SYRINX, s.r.o. Praha – odkanalizování města Rokytnice nad Jizerou

Ing. Forejtek – VIS, s.r.o. Hradec Králové - odkanalizování města Semily a Jilemnice

Ing. Šír – VAK-KAN, s.r.o. Teplice - odkanalizování města Turnova

Ing. Hrůša – SčVK, a.s. Teplice – rekonstrukce ČOV Lomnice nad Popelkou

Kontakt mezi VHS Turnov a projektantem bude probíhat prostřednictvím kanceláře v Semilech. Pouze pro firmu VAK-KAN budou sjednávány schůzky v Turnově. Přítomní projektanti akceptovali mírné úpravy a zpřísnění podmínek ve smlouvách. Pro každé město byly podepsány 2 smlouvy - Smlouva o dílo a Mandátní smlouva.

Po dohodě s firmou Regioplan byly z projektu vyřazeny lokality, které není možné zainvestovat z dotačního titulu, to se promítlo i do snížení objemu.

Bylo domluveno, že vybrané projekční firmy, budou pro povědomí občanů, prezentovat svůj projekt na zastupitelstvech jednotlivých dotčených měst.

Ve 26. týdnu se konaly, za účasti provozovatele, první kontrolní výbory, na kterých byl v terénu zcela upřesněn potřebný rozsah projektových prací.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na projektu „Čistá Jizera“.

# 1.2. Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

Lomnice n. P. zadala již před vstupem do VHS Turnov projekční a inženýrské práce na dostavbě kanalizace do fáze územního rozhodnutí ing. Vávrovi. Rozsah prací je větší než zahrnuje projekt „Čistá Jizera“. Na tuto dokumentaci je v současné době zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Nyní probíhají jednání mezi městem Lomnice n. P. a VHS Turnov o odkoupení této dokumentace.

VHS Turnov vypíše poptávkové řízení na projekční a inženýrské práce v navazující na projekt ing. Vávry do fáze prováděcí dokumentace.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce „Lomnice n. Pop. – odkanalizování města a jmenuje výběrovou komisi ve složení :  …

1.3 ČOV Lomnice n. Pop.

SčVK a.s., útvar projekce Liberec zpracoval vodohospodářskou studii rekonstrukce ČOV.

Součástí této studie je také projekt na zpevnění panelové vestavby levé (z pohledu od provozní budovy) aktivační nádrže. Panely mají díky nevhodnému návrhu a technologickému provedení velmi malou tuhost (dochází posunům panelů), objevují se na nich podélné trhlinky, podepření panelů vykazuje trvalou deformaci.

Zpevnění vestavby navržené projektantem spočívá v doplnění podpěr ocelovou konstrukcí. Návrh předpokládá životnost linky v horizontu max. 5 let (do té doby je nutno zahájit celkovou rekonstrukcí ČOV – projekt Čistá Jizera). Celkové náklady zpevnění dle rozpočtu projektanta činí 982.828,-Kč.

Na uvedenou akci je v rozpočtu vyčleněno 800.000,-Kč (45.000,-Kč již bylo zaplaceno za vodohospodářskou studii).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele konstrukce „Zpevnění panelové vestavby aktivačních nádrží“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení :  …

2. Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic

Výběr dodavatele stavby – účast 20 firem – jediné hodnotící kritérium cena.

Komise pro výběr nejvhodnější nabídky na dodávku stavby se po prostudování položkového rozpočtu a po shledání některých nedostatků rozhodla vyzvat firmu s nejnižší cenou - STAVMONTA Plzeň ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u některých položek. Firma STAVMONTA v zákonem stanovené lhůtě zaslala odpověď, komise toto zdůvodnění projednala na svém jednání dne 30. 06. 2005 . Po podrobné prověrce posoudila  zdůvodnění jako nedostatečné a neopodstatněné a rozhodla se nabídku firmy STAVMONTA s.r.o. Plzeň z dalšího hodnocení vyloučit.

Komise provedla hodnocení zbývajících nabídek podle výše nabídkové ceny a stanovila výsledné pořadí nabídek takto:

1.	SSŽ a.s. Liberec						  98 823 207

2.	Sdružení – vedoucí účastník Strabag, a.s.		 	 99 449 013

3.	Sdružení – koordinátor SYNER, s.r.o.			102 137 760

4.	EVOSA, s.r.o.							106 909 059

5.	Sdružení – vedoucí partner Ingstav Ostrava, a.s.		107 792 398

6.	Konstruktiva Konsit, a.s.					109 862 275

7.	IMOS Brno, a.s.						109 862 275

8.	Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice			113 626 405

9.	Integra Liberec, a.s. 						113 964 358

10.	Sdružení – představitel SMP Construction, a.s.		114 693 096

11.	Hochtief VSB, a.s.						121 293 932

12.	Sdružení – vedoucí sdružení ABK Pardubice, a.s.		122 461 731

13.	SKANSKA CZ, a.s.						123 982 155

14.	METROSTAV, a.s. Praha					126 797 425

15.	Průmyslové stavitelství Brno, a.s. (Sdružení Rohozec)	129 960 653

16.	BAK, a.s. Trutnov						132 590 658

17.	František Zikuda – STAVITEL				132 689 338

18.	Stavoka Kosice, a.s.						134 972 408

19.	Stavokomplet, s.r.o.						135 244 674

Závěr:

ze soutěže byla vyloučena firma s nejnižší nabídkovou cenou, hrozí možnost odvolání – v souladu se zákonem nejprve podáním námitky k zadavateli a teprve ve druhé fázi k příslušnému úřadu.

Návrh na usnesení:

bude formulován na RS

RS potvrzuje rozhodnutí výběrové komise a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat s firmou SSŽ a.s. Liberec smlouvu o dílo.

NEBO

RS nesouhlasí s rozhodnutím výběrové komise, nabídku firmy Stavmonta Plzeň s.r.o. požaduje ponechat  v hodnocení a tím ji schvaluje jako vítěznou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Stavmonta s.r.o. Plzeň.

# 3. Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez závažnějších problémů podle časového harmonogramu prací předloženého dodavatelem stavby. Financování akce - úhrady faktur za stavební práce a s tím související čerpání státní dotace a úvěru z ČMZRB probíhají bez nejmenších problémů přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.

Provádění veřejných částí domovních kanalizačních přípojek probíhá také podle časového harmonogramu. K dnešnímu dni má již cca 95% majitelů napojovaných nemovitostí s provozní společností sepsanou žádost o zřízení kanalizační přípojky.

V následujícím období bude realizována výstavba stok C, C1, C2 a C3 na Závodí, další veřejné části kanalizačních přípojek a výstavba čerpacích stanic.

Posílení sítě VČE :

bylo provedeno prověření a porovnání rozpočtu VČE na realizaci posílení sítě z důvodu výstavby ČS v Přepeřích. Po porovnání cen stavebních prací s položkami reálně vysoutěženými při výběrovém řízení je cena VČE za dodávku díla o cca 10 % vyšší. Pro VHS to znamená navíc 36 tis. Kč. Vzhledem výši sumy příspěvku, faktu, že přispíváme pouze 40 % z možných 60 % a realitě VČE jako vlastníka, správce a investora distribuční sítě byla sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku s VČE na výstavbu elektrické sítě pro čerpací stanici ČSA a ve vazbě na ní byly převedeny finanční prostředky (360 tis. Kč - podíl oprávněného zákazníka) na účet VČE. Podle sdělení zástupce VČE bude realizace posílení sítě zahájena již v červenci 2005.

V průběhu 30. týdne t. r. se uskuteční jednání s nejvyššími zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje, týkající se konečných úprav povrchů komunikací II. a III. třídy v obci Přepeře a nevyhovující konstrukce nosné části mostu přes odpadní kanál z vodní elektrárny v obci.

# Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav stavebních a ostatních prací na akcí „Kanalizace obce Přepeře“.

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

Na konci června bylo vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. V roce 2005 má být proinvestování 33,3 mil. Kč, z toho je 28,902 mil. Kč bezúročný úvěr.

Dotace bude čerpána v roce 2006, ve výši 28,358 mil. Kč.

Stavba byla v červnu zahájena a probíhá v souladu s harmonogramem prací. Kontrolní dny na stavbě jsou každou středu od 9,30 hodin. Současná částečná uzavírka Sobotecké ulice byla z důvodu havarijního stavu komunikace změněna na uzavírku úplnou.

Problémy při stavbě:

Z důvodu poškození - sesuvu komunikace dopravou při částečné uzavírce došlo k úplnému uzavření kom., oprava stávajícího stavu komunikace bude předmětem dalších jednání – v rozpočtu stavby nejsou položky na opravu komunikace v takovém rozsahu.

Změna postupu zásypů a hutnění vyvolaná kvalitou základové spáry komunikace a velké zatížení dopravou mají za následek poškozování stávající krajnice vozovky. Vozovka byla v minulosti rozšiřována, nové krajnice však nebyly budovány včetně kvalitních únosných podkladních a nosných vrstev – stejný stav jako v Přepeřích.

Obě tyto skutečnosti a finanční podíl na opravách bude VHS řešit se správcem a vlastníkem komunikace KÚLK,  KSS LK.

Návrh na usnesení:

RS bera na vědomí stav prací na stavbě a vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a ukládá paní Červové a Ing. Hejdukovi jednat s KÚLK a KSS LK o opravách nosných vrstev krajnic komunikací a o finančním řešení nákladů při opravě havárie na komunikaci.

5. Vodovod Mašov

Vodovodní řad v Sobotecké ulici realizuje po vzájemné dohodě na základě objednávky dodavatel kanalizace Stavokomplet Brandýs nad Labem, s.r.o. za dohodnutou jednotkovou cenu. Rozsah – 429 m vodovodu PE – HD DN 160x14,6 v ceně 1 987,50 Kč/bm celkem 852.637,50 Kč.

Nabídky na dodávku stavby vodovodu v poptávkovém řízení budou předány 11. července.

Návrh výběrové komise na dodavatele stavby bude předložen RS ke korespondenčnímu hlasování.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje realizaci vodovodního řadu v Sobotecké ulici firmou Stavokomplet v rozsahu a za cenu dle návrhu a schvaluje návrh řešit výběr dodavatele vodovodu korespondenčním hlasováním.

6. ČOV Turnov – úprava aktivační nádrže

Dne 21.06.2005 proběhlo jednání s Ing. Žabkovou, Ing. Pavlíkem (projekce SčVK a.s.), p. Šimkem a p.Prokurátem o zhodnocení provozu po úpravě jedné aktivační nádrže.

Kvalita odtoku z ČOV splňuje parametry dle rozhodnutí. V upravené nádrži došlo ke snížení spotřeby kyslíku a tím ke snížení spotřeby el. energie. Vzhledem k tomu, že provedená úprava v jedné aktivační nádrži se osvědčila a provozovatel nyní musí každou aktivační nádrž provozovat zvlášť, což je možné pouze velmi obtížně a jen ručně, provozovatel navrhuje realizovat také úpravu druhé nádrže ještě v letošním roce - do 09/2005 ( jak je uvedeno ve stavebním povolení ) – prostředky máme v rozpočtu.

Další závěry z jednání o zlepšení stávajícího provozu ČOV :

Podle Ing. Žabkové je nestabilita biologické části ČOV také způsobena z větší části nátokem studených balastních vod, jak z trvalých zdrojů, tak nátokem vod z recipientů přes odlehčovací komory při intenzivních srážkách a tání sněhu ( viz seznam ).

Stálý přítok 	-    drenážní vody SPT Telecom, ul. 28 října		2,5 l/s

-    vodní zdroj Hruštičce				3,5 l/s

-    vodní zdroj Durychov – Hruboskalská		3,0 l/s

-    drenážní vody na Stebni				2,0 l/s

Celkem					          11,0 l/s

Nátok přes OK :

-    odlehčení Stebénka – Sobotecká

- odlehčení VČE

- odlehčení Daliměřice – Odolenovický potok

Tyto zdroje je nutno vyloučit pro zajištění stability čistícího procesu ČOV.

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s provedením úpravy druhé aktivační nádrže firmou Kunst Hranice s podmínkou dodržení cenové nabídky ve výši první nádrže v termínu 9/2005 a ukládá pí Červové prověřit možnosti vyloučení nátoku balastních vod na ČOV a podat o tom zprávu.

7. Vztah s provozovatelem

Stáž na dispečinku

V červnu se všichni noví technici VHS vystřídali na dvoudenních stážích v provozu Liberec – Vratislavice n. N. Předmětem stáže bylo seznámení s dispečinkem, útvarem fakturace, zákaznickým centrem, skladem a evidencí vodoměrů  a ÚTPČ. Nejpřínosnější bylo podrobné seznámení s chodem dispečinku a možnost sledování monitoringu plnění vodojemů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o stážování techniků na dispečinku SčVK,a.s.

8. Ostatní investice

8.1. Oprava vodovodu Metelka

- řešení problému s netěsností hrdel na potrubí TLT, nesplnění termínu předání stavby.

Dodavatel stavby, firma Zikuda – stavitel, reklamoval trubní materiál u výrobce. Poruchy na těsnosti vodovodního potrubí byly dle vyjádření výrobce potrubí způsobeny špatným provedením trubních hrdel.  Na základě jednání mezi VHS Turnov (Ing. Hejduk), dodavatelem – František Zikuda a zástupcem výrobce SAINT GOBAIN ,s.r.o. byla prodloužena  záruční doba na 72 měsíců,. tj. do 14.6.2011.  Nyní probíhá kolaudace stavby.

Po výměně vadných hrdel byly na potrubí provedeny předepsané zkoušky a potrubí bylo v pořádku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí prodloužení záruční lhůty.

RS schvaluje návrh neúčtovat dodavatelské firmě smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla.

# 8.2. Vodovodní řad v Dolní Rokytnici nad Jizerou – poptávkové řízení

Výběr projektanta na PD - bude upřesněno na jednání RS.

8.3. Kanalizace Dolní Rokytnice nad Jizerou – poptávkové řízení

Výběr dodavatele na stavbu kanalizace - bude upřesněno na jednání RS.

8.4. Vodovodní a kanalizační přípojka p. Rýdl Horní Rokytnice

Minulost:

Pan Rýdl má stavební povolení na vodovodní a kanalizační přípojku pro objekt rekreačního domu. Jedná se o vodovodní přípojku v délce cca 180 m a kanalizační přípojku v délce cca 90 m. Při vydání stavebního povolení musel respektovat územní plán (požadavek města),  obě tyto přípojky mají charakter hlavního řadu, jsou dimenzovány v souladu s územním plánem a budou sloužit i dalším napojeným. Pan Rýdl měl celou stavbu zrealizovat a Město Rokytnice ji mělo odkoupit  za 50.000 Kč (Smlouva o smlouvě budoucí kupní).

Současnost:

Trasa stavby je ve velkém svahu  (velký spád, nutnost spadišťových šachet), komplikace s prostorovým uložením sítí – stávající plyn a elektro-kabely, málo místa na ostatní sítě, stavba není jednoduchá. Pan Rýdl chtěl původně „přípojky“ realizovat z důvodu zmenšení nákladů svépomocí, což je z pohledu VHS Turnov nepřípustné – složitost stavby, která bude veřejnou, kvalita stavebních prací, nutnost zpracovat realizační dokumentaci se zaměřením výškopisu a polohopisu,...

Realizace stavby je nutná také pro zvětšení kapacity dodávky vody pro nedaleký penzion.

Na vodovodní „přípojku“ bude v budoucnu napojena lokalita cca 10 RD.

Odhad nákladů stavby odborně způsobilou firmou je cca 400.000,-Kč.

Nabídka na zpracování PD na realizaci je ve výši 26.000,- Kč + náklady na zaměření trasy.

Závěr :

Město Rokytnice nad Jizerou žádá VHS Turnov o odborné zajištění realizace vodovodní a kanalizační „přípojky“ a přiklání se k navrženému řešení a k realizaci ještě v letošním roce.

Není morální nechat zaplatit jednoho občana zasíťování pozemků a řešení kapacity stávající sítě. Není možné nechat vybudovat kanalizaci a vodovod, který má charakter veřejného řadu svépomocí a následně ji odkoupit.

Tato stavba není zahrnuta v rozpočtu VHS Turnov, ale v rámci kapitoly Rokytnice nad Jizerou je možné ji po zpřesnění některých položek zafinancovat.

Návrh řešení :

- VHS Turnov převezme právo investora k vodovodní a kanalizační „přípojce“

- VHS Turnov nechá vypracovat PD dle nabídky pana Hnáta za cenu 26.000,- Kč

- VHS Turnov vypíše poptávkové řízení na dodavatele stavby (stavba bude realizována odbornou firmou)

- VHS Turnov uhradí předpokládaný finanční podíl ve výši 200.000,- Kč (bude zpřesněno výběrovým řízením)

- Město Rokytnice nad Jizerou přispěje částkou 50.000,- Kč

- Pan Rýdl přispěje částkou 150.000,- Kč

- Zruší se platnost smlouvy mezi Městem Rokytnice a panem Rýdlem

Návrh na usnesení:

RS  - schvaluje vypracování PD p. Radkem Hnátem, za cenu 26.000 Kč a se zajištěním výškopisu a polohopisu trasy stavby

- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Matyáš, pan Rýdl, paní Bímová, paní Červová

- požaduje rozhodnout o realizaci a financování stavby po upřesnění investičních nákladů požadovaných na VHS Turnov ve vazbě na schválený rozpočet

- RS souhlasí se poskytnutím příspěvku na investici od pana Rýdla ve výši 150.000,- Kč a s poskytnutím investiční dotace od města Rokytnice nad Jizerou ve výši 50.000,- Kč.

8.5 Rekonstrukce kanalizace v ulici Bucharova, Jilemnice

Rekonstrukce kanalizace v ulici Bucharova byla zahrnuta do projektu Čistá Jizera. V únoru 2005 město Jilemnice tuto akci také zahrnulo do Programu regenerace sídliště Spořilov (rekonstrukce kanalizace, chodníků, dětských hřišť apod.) o celkových nákladech 5.240tis. Kč (z toho oprava kanalizace 1.660tis. Kč). V červnu byl tento program Ministerstvem pro místní rozvoj vybrán pro přidělení dotace ve výši 70% s vlastními zdroji 30%. Do 30. září 2005 musí být ministerstvu předloženy smlouvy o dílo s dodavateli jednotlivých částí.

Město Jilemnice požádalo VHS Turnov o úhradu vlastních zdrojů výměny kanalizace – tedy 30% z předpokládaných 1.660.tis. Kč – tj. 498tis. Kč.

Jedná se o výměnu 120m kanalizačního řadu DN 400 a přepojení nedopojených septiků. Akce bude realizována jako oprava na ohlášení vodoprávnímu úřadu. VHS Turnov v zastoupení města Jilemnice objednalo jménem města u pana Hnáta zjednodušenou dokumentaci pro poptávkové řízení na výběr dodavatele rekonstrukce kanalizace.

Vazba na rozpočet VHS

- uvedenou akci by bylo možno financovat z prostředků, které budou ušetřeny v rámci investičních prostředků pro Jilemnici cca 400.000 z Kanalizace Za Lázněmi (viz. kap. 8.6) a to tak, že by se ponížil příjem dotace pro VHS od města Jilemnice na Kanalizaci Za Lázněmi. Konečná výše podílu bude zpřesněna výběrem dodavatele.

Problém :

Ze strany města je stavba nepřipravená, ve vazbě na dotační titul je málo času na přípravu a realizaci.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Oprava kanalizace a zaústění septiků v ulici Jana Buchara, Jilemnice“ v zastoupení města Jilemnice, jmenuje výběrovou komisi ve složení: ……..  a pověřuje paní Červovou sepsáním mandátní smlouvy na zastupování Města Jilemnice při zajišťování výběru dodavatele stavby.

RS požaduje po výběru dodavatele a zpřesnění výše podílu na realizaci stavby předložit ke schválení konkrétní náklady stavby, výši podílu VHS Turnov a vliv na rozpočet VHS Turnov.

8.6 Kanalizace Za Lázněmi, Jilemnice

Na uvedenou akci (výstavba 237m kanalizace a 33m odlehčovací stoky) bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, doručeny byly 4 nabídky.

Výběrová komise se shodla na následujícím pořadí jednotlivých nabídek:

1. místo: SaD v.o.s. Jablonec n. N.				   927.418,-Kč

2. místo: OBIS s.r.o. Nová Paka				   960.850,-Kč

3. místo: ZIKUDA-Stavitel					1.164.902,-Kč

4. místo: SčVK a.s. Teplice					1.296.889,-Kč

V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 1.400.000,-Kč.

Mezi vítězným uchazečem a VHS Turnov bude sepsána smlouva o dílo za cenu dle nabídky.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na dodavatele stavby mezi VHS Turnov a firmou SaD v.o.s. Jablonec n. N. za cenu dle nabídky.

8.7. Vodovod Šlejferna

- jedná se o opravu dožilého přívodního vodovodního řadu od vodního zdroje Šlejferna realizovanou z rezervního fondu oprav, nutnost realizace v roce 2005, stavba zahrnutá v rozpočtu VHS Turnov částkou 2 mil. Kč.

Bylo zažádáno o stavební povolení a vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Stavba zasahuje do území navrženého do seznamu evropsky významných lokalit a do biotopu zvláště chráněných rostlin. Jednání se správou CHKO probíhají bez problémů a lhůty jsou maximálně zkracovány.

Nabídky na dodávku stavby budou doručeny do 11. července. Komise ve složení Ing. Hejduk, Ing. Ulmann, Ing. Bečka, pí. Veselá a p. Zmeko  byla jmenována v únoru.

Výběr komise bude z důvodu urychlení zahájení stavebních prací RS předložen ke korespondenčnímu hlasování.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje návrh řešit schválení výběru dodavatele stavby korespondenčním hlasováním.

8.8.  Prodloužení vodovodu Durychov

Na základě rozhodnutí RS z dubna 2005 č. 103/2005 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu Durychov“ pro Mgr. Mikla. Výběrová komise ve složení: Mgr. Mikl, paní Červová, a pan Karhut, se shodla na následujícím pořadí uchazečů:

1. místo –  firma Vladislav Kůtek, Mírová p. Koz.		cena: 	   96.000,- Kč

2. místo –  firma S a D, Jablonec n. Nisou		 	cena: 	 117 988,- Kč

3. místo –  firma Petr Drašar, Jičín				cena: 	 124 116,- Kč

# Výběrová komise podmínila stanovené pořadí doložením autorizace vítězné firmy na realizaci vodohospodářských staveb.

# Tato investiční akce je zahrnuta v rozpočtu na r. 2005, financována bude v poměru 75% stavebník ( Mgr. Mikl ) a 25% VHS Turnov. Zahájena bude po převedení příspěvku stavebníka na účet VHS Turnov, předpokládaná realizace stavby je v termínu srpen-září 2005.

# Návrh na usnesení

RS souhlasí s pořadím uchazečů dle doporučení výběrové komise, souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Vladislav Kůtek – zemní práce, Mírová pod Kozákovem a se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 75  % hodnoty investice s Mgr. Miklem.

8.9. Odkup kanalizace od manželů Dědkových, Lomnice n. P.

Manželé Dědkovi vlastní v Lomnici n. P. v lokalitě Antala Staška pod Košovem 84m kanalizačního a 105m vodovodního řadu, který vybudovali v roce 2001 na vlastní náklady ve výši 230.580,-Kč (kanalizační řad) a 93.267,30Kč (vodovodní řad), celkově tedy za 323.847,30Kč. Ke stavbě jsou všechny doklady a kolaudační rozhodnutí, je provedena dodavatelsky.

Na tyto řady jsou v současné době napojeny 3 objekty a jedna parcela s možností napojení - není v současnosti zastavěná.

Požadavek provozovatele :  zpřístupnit částečně zavezené uzávěry zemních souprav vodovodu.

Ze strany VHS Turnov byla učiněna manželům Dědkovým nabídka na odkoupení kanalizace a vodovodu za cenu 25% z pořizovací hodnoty – tj. 80.962,-Kč.

Manželé Dědkovi na nabídku přistoupili včetně zajištění zpřístupnění uzávěru zemních souprav.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkoupením kanalizace a vodovodu od manželů Dědkových za cenu 80.962,-Kč a pověřuje p. Červovou sepsáním kupní smlouvy s podmínkou zpřístupnění uzávěrů zemních souprav.

10. Vnitřní záležitosti

10.1. Úřední hodiny VHS Turnov

Dle usnesení RS ze dne 9.11.2004 bylo provedeno vyhodnocení potřeb úředních hodin VHS v jednotlivých městech. Úřední hodiny se v nastaveném rozsahu osvědčily. Občané jednotlivých měst se informují v našich kancelářích o vodovodní a kanalizační síti.  Jsme zprostředkovatelem mezi obyvateli měst a provozní společností SčVK a.s. (vyřizování možnosti nového napojení, informace o zakládání nových smluv na stočné nebo dodávku vody). Dobrým se jeví také možnost kontaktů našich pracovníků s úřady v daném městě (stavební, vodoprávní a katastrální úřad). Navrhujeme pokračovat v nastaveném režimu.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informaci o využití úředních hodin ve městech a souhlasí, aby byly dále dodržovány v nastaveném režimu..

10.2. Vybavení kanceláří – vyhodnocení

V červnu bylo uzavřeno vybavování nové kanceláře v Turnově a kanceláří v Semilech.

Celkový finanční limit (pro obě kanceláře v součtu) stanovený RS v lednu t.r. nebyl překročen.

#### Kancelář Semily

položka			limit stanovený RS		skutečnost

DHIM – nábytek, tiskárna	 Kč 220 000			 Kč  170 000

programové vybavení		 Kč  50 000			 Kč   33 000

PC Semily, notebook		 Kč  40 000			 Kč   57 000

součet				 Kč 310 000			 Kč  260 000

Po vybavení kanceláře v Semilech vznikla úspora proti rozpočtu cca 50.000,-Kč.  Důvodem úspory bylo poskytnutí množstevní slevy při pořízení nábytku a využití stávající podlahové krytiny. Úspora byla použita částečně na nákup nového kopírovacího stroje pro Turnov.

#### Kancelář Turnov

položka 			limit stanovený RS 			skutečnost

nábytek			Kč  80 000				Kč  75 810

elektroinstalace		Kč  15 000				Kč  17 840

počítače			Kč  22 000				Kč  27 095

software			Kč  50 000				Kč  21 924

drobný majetek		Kč  20 000				Kč  19 450

Kč 187000				Kč 162119

V položce počítače je zahrnut nákup nového monitoru poté, co jeden z monitorů pořízených od SčVK,a.s. měl neodstranitelnou poruchu.  Částka uspořená proti limitu stanovenému RS (Kč 24 881) byla v souladu s usnesením RS č. 104/2005 investována do nákupu nového kopírovacího stroje.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled o nákladech na vybavení nových kanceláří.

10.3. Penále – Ing. Stříž

Projektant Ing. František Stříž požádal dopisem dne 21.6.2005 o možnost prominutí vyměřeného penále za pozdní odevzdání PD na Opravu vodovodu  Metelka III. etapa.  Smluvní cena je 83 tis. Kč, s termínem předání do 30.12.2004. PD byla předána 18.02.2005,  penále dle smlouvy činí 20.335,- Kč.

Odůvodnění pozdního předání PD :

Ing. Stříž chtěl  použít pro projekční práce na opravu vodovodního řadu polohopis a výškopis, který byl pořizovaný panem Hnátem pro projekt rekonstrukce kanalizace ve stejné trase – jedno zaměření pro dva projekty. Geodetické zaměření trasy dostal k dispozici na konci roku 2004, proto nemohl dodržet termín předání PD dle smlouvy o dílo.

Závěr :

K pochybení došlo na obou stranách, projektant i VHS mělo lépe pracovat se smlouvou a kontrolovat dodržování termínů, popřípadě z oprávněného důvodu včas sepsat dodatek ke smlouvě o dílo. Nedošlo k žádnému prodlení, PD bude použita v srpnu při výběru dodavatele stavby vodovodu. Obě strany se z chyby poučily.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje prominutí penále Ing. Střížovi.

10.4. Asistentka ředitelky a účetní

Vzhledem k plánovanému odchodu slečny Beranové vyvstala nutnost hledat náhradu.

Pro bezproblémové  účetnictví je vhodné, aby nová pracovnice byla minimálně 3-4 měsíce slečnou Beranovou zaučována.

Na místo asistentky ředitelky a účetní bude vypsáno průběhu srpna  výběrové řízení. Navrhujeme přijmout pracovnici do pracovního poměru na dobu neurčitou a případný návrat sl. Beranové z mateřské dovolené řešit operativně. Jako nástupní plat navrhujeme měsíční mzdu ve výši 15 tis. Kč, zkušební dobu na tři měsíce a další standardní podmínky dané směrnicemi VHS TUrnov. Požadavky budou stanoveny podle stávající pracovní náplně sl. Beranové.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje :

- podmínky pro přijetí nové pracovnice dle návrhu

- vypsání výběrového řízení na místo asistentky ředitelky a účetní a jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hejduk, pí. Červová, pí. Hynková, sl. Beranová, Ing. Chlupová ?? – nebo jinou ? ještě někdo z RS ?.

V Turnově 4. 7. 2005