Zápis z jednání RS VHS Turnov 

15. 3. 2005 

Zasedací místnost č. 215, MěÚ Turnov

Přítomni dle prezenční listiny

1. Čistá Jizera

RS souhlasí s podáním záměru žádosti akce „Čistá Jizera“ firmou Regioplan Krajské a Celostátní pracovní skupině, MŽP a SFŽP.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 63/2005

RS souhlasí s převzetím PD na odkanalizování města Lomnice nad Popelkou zpracované ing. Vávrou a pověřuje ing. Hejduka navrhnout řešení finanční kompenzace.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 64/2005
RS schvaluje následující složení jednotlivých komisí pro výběr zpracovatele PD:
Město Turnov:

Ing. Hejduk, Ing. Ulmann, Ing. Sekanina, Ing. Pekař, ing. Kanclíř, p. Červová, p. Bímová

Město Semily:

Ing. Hejduk, Ing. Mojžíš,ing. Maršík, p.Vacátko, p. Klápště, p. Červová, p. Bímová

Město Jilemnice:

Ing. Hejduk, PaedDr. Hartman, Ing. Stolínová, p. Augustin, Ing. Šnorbert, p. Červová, Ing. Rajm

Město Rokytnice nad Jizerou:

Ing. Hejduk, Ing. Matyáš, Ing. Pavlata, Ing. Beran, Ing. Procházka, p. Červová, p. Bímová

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 65/2005

2. Lomnice nad Popelkou - ČOV

RS bere na vědomí průběh jednání v otázce rekonstrukce  ČOV v Lomnici nad Popelkou.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 66/2005

RS souhlasí se složením komise pro výběr zpracovatele PD: Ing. Hejduk, p. Hynková, Ing. Pochop, p. Dušta, ing. Mádle, p. Kysela, p. Červová, ing. Rajm

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 67/2005

3. Kanalizace obce Přepeře

RS bere na vědomí stav prací na akci „Kanalizace obce Přepeře“ a schvaluje návrh finanční spoluúčasti obce Přepeře na výstavbě veřejných částí kanalizačních přípojek a hlavních stok.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 68/2005

4. Kanalizace Mašov a Pelešany

RS bere na vědomí informace o stavu akce Kanalizace Mašov, Pelešany a požaduje předložit do konce dubna materiál o konečné přípravě akce a změnách smluvních vztahů.  

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 69/2005

5. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

RS bere informace na vědomí a požaduje do konce května předložit materiál o věcných vazbách na připravovanou stavbu kanalizace v Mašově a o finančním řešení stavby.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 70/2005

6. Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracovatele veřejné zakázky a sepsání mandátní smlouvy s firmou VRV a.s., Praha za cenu dle návrhu. 

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 71/2005
RS ukládá Ing. Hejdukovi podepsat smlouvu s p.Hnátem na zajištění PD a SP na rekonstrukci vodovodu za cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 72/2005

RS  jmenuje hodnotící komisi pro posouzení  a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby v tomto složení:

	
	řádný člen
	
	náhradník
	

	1.
	Ing. Milan Hejduk
	
	PaedDr. Václav Hartman
	

	2.
	Marcela Červová
	
	Martin Karhut
	

	3.
	Ing. Sekanina
	
	Ludmila Těhníková 
	

	4.
	František Šimek
	
	Ing. Leoš Pavlata
	

	5.
	Ing. Jiří Ulmann
	
	Ing. Jiří Pochop
	

	6.
	Ing. Karel Žižka
	
	Ing. František Stříž
	

	7.
	Ing. Petr Čepický
	
	Ing.  Vávra
	

	8.
	Ing. Petr Zajíc
	
	p. Šich
	


Přísedícím členem komise bude pracovník SFŽP ČR Ing. Josef Tlapák. 


(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 73/2005

7. Výběrové řízení na dodávku vodoměrů

RS souhlasí s výsledkem výběrového řízení dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy na dodávku vodoměrů mezi provozovatelem a firmou POKORNÝ - metrologické středisko za cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 74/2005

8. Ostatní investice

8.1. Oprava vodovodu Metelka 
(Bukovina u Turnova – Turnov) 

RS souhlasí s rozhodnutím výběrové komise a ukládá Ing. Hejdukovi a pí. Červové sepsat s firmou František Zikuda – stavitel smlouvu o dílo na dodávku I. a IV etapy stavby, za cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 75/2005

RS souhlasí se zajištěním TDI panem Jiřím Vocáskem za cenu dle návrhu a ukládá pí. Červové sepsat mandátní smlouvu.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 76/2005

8.2.  Prodloužení vodovodu Turnov – Kobylka 110 m

RS souhlasí :

· se sepsáním smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Zikuda za cenu dle návrhu

· se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku s manželi Šritrovými ve výši dle návrhu

(hlasování  19/0/0)





usnesení RS č. 77/2005

8.3.  Kabelová přípojka k vodojemu Troskovice 

RS ukládá paní Červové podepsat smlouvu o dílo na dodávku stavby kabelové přípojky k vodojemu v Troskovicích s firmou DEHES s.r.o. za cenu dle návrhu. 

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 78/2005

8.4.  Prodloužení vodovodu a kanalizace Turnov – Výšinka 
RS souhlasí :

· se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Zikuda na realizaci stavby I. a II. etapy za cenu dle návrhu. 

·  se sepsáním smlouvy na poskytnutí příspěvku na I.etapu,  p.Lhoták + p.Fišer za cenu dle návrhu

· se sepsáním smlouvy na poskytnutí příspěvku na II.etapu,  pí Kopecká ve výši dle návrhu

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 79/2005

8.5.  Prodloužení vodovodu pro p. Lhotáka – Ohrazenice

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou SčVK a.s a smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 75% s p. Lhotákem dle návrhu.

(hlasování  19/0/0)






usnesení RS č. 80/2005

8. 6. Rekonstrukce vodovodu Mukařov

.RS souhlasí :

· s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vodovodu Mukařov“, ve kterém zvítězila firma Stavokomplet Brandýs n. Labem a ukládá Ing. Hejdukovi a pí. Červové sepsat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo za cenu dle návrhu s podmínkou realizace při získání finančních zdrojů.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 81/2005

· se sepsáním smlouvy na zajištění TDI podle návrhu  p. Hnáta s tím, že smlouva pozbyde platnosti v případě nepřidělení dotace 

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 82/2005

· s podáním žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce vodovodu Mukařov“  z prostředků investičního fondu Libereckého kraje.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 83/2005

8.7. Jilemnice – Lokalita Za Inovou

RS bere na vědomí aktivitu VHS Turnov při řešení rozvojových lokalit v Jilemnici.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 84/2005

8.8. Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

RS bere na vědomí postup prací na akci Kanalizace Za Lázněmi.

(hlasování 19/0/0) 






usnesení RS č. 85/2005
8.9. Jilemnice - Výstavba 88 bytových jednotek v lokalitě ulice Metyšova
RS souhlasí :

· se způsobem financování venkovních kanalizačních a vodovodních řadů pro bytové objekty v lokalitě ulice Metyšova

(hlasování  19/0/0)






usnesení RS 86/2005

· RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Venkovní vodovod, venkovní kanalizace pro 88 b. j., Jilemnice p.p.č. 129/2““ a jmenuje výběrovou komisi ve složení:PaeDr. Hartman, ing. Stolínová p. Červová, ing. Rajm, p. Bímová, zástupce firmy CZ stavební holding a.s. Pardubice, ing. Šnorbert 

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS 87/2005

8.10. Semily - Intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace

RS bere na vědomí informace týkají se odkanalizování města Semil z OPI.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS 88/2005

8.11. Rokytnice - stoka „F“

RS bere na vědomí informace o stoce „F“ v Rokytnici nad Jizerou a zároveň požaduje informovat o dalším vývoji.

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 89/2005

8.12. Rokytnice - kupní smlouva – Noskovi

RS souhlasí s odkoupením kanalizace od manželů Noskových za  cenu  dle návrhu a  pověřuje p. Červovou sepsáním kupní smlouvy dle návrhu s podmínkou doplněnou o zřízení bezplatného věcného břemene.

(hlasování 19/0/0) 






usnesení RS č. 90/2005

8.13  Rozšíření kanalizace v obci Ohrazenice
RS souhlasí s realizací I. etapy rozšíření kanalizace v obci Ohrazenice dle návrhu.

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov a s převodem finančních prostředků z rozpočtu obce Ohrazenice ve prospěch VHS Turnov ve výši investičních nákladů.

RS ukládá p. Červové a p. Zmekovi, před sepsáním smlouvy o dílo s firmou PETR DRAŠAR, prověřit nabídkovou cenu díla. 

(hlasování 19/0/0)






usnesení RS č. 91/2005

9. Finanční a účetní problematika
Výběrové řízení na investiční úvěr

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na poskytnutí úvěru a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat s Komerční bankou, a.s. úvěrovou smlouvu za podmínek dle projednání.

(hlasování 19/0/0 )





usnesení RS č. 92/2005

Řešení nájemného z provozování a přechodu vlastnických práv v I. čtvrtletí 2005

RS projednala konkrétní postup a potřebu řešit nastalý stav v rozpočtových změnách.

(hlasování 19/0/0 )





usnesení RS č. 93/2005

10. Vztah s provozovatelem

RS projednala některé klíčové otázky úpravy nájemní smlouvy s provozovatelem a ukládá ing. Hejdukovi vést další jednání ve smyslu závěrů z diskuse.

(hlasování 18/0/0 )





usnesení RS č. 94/2005

11. Vnitřní záležitosti

11.1. Rokytnice - EMBA Paseky

RS bere na vědomí informace o jednání s firmou EMBA Paseky.

(hlasování 18/0/0 )





usnesení RS č. 95/2005

11.2. Vstup obce Líšný do VHS Turnov, dodatky k zakladatelským listinám

RS schvaluje přeložení data vstupu obce Líšný do VHS Turnov na 1. 7. 2005.

RS pověřuje paní Červovou:

a. zpracováním dodatků ke zřizovacím listinám se zapracováním vstupu obce Líšný a dalších opodstatněných připomínek stávajících členů

b. zajištěním projednání dodatků na zastupitelstvech členských obcí a v obci Líšný.

(hlasování 18/0/0)






usnesení RS č. 96/005
11.3. Město Jilemnice

RS bere na vědomí úhradu nájemného městu Jilemnice za užívání kanceláře pro úřední hodiny VHS.

(hlasování 18/0/0)






usnesení RS č. 972005

Příští jednání Rady sdružení VHS Turnov se bude konat v úterý dne 12.dubna 2005 od 13   hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Lomnici n. Popelkou.           

Zapsala Marcela Červová

Ověřil  Ing. Milan Hejduk

