Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 18. prosince 2008 
1. Čistá Jizera 

1.1. Výsledky soutěží na dodavatele 

RS schvaluje po projednání průběhu výběrových řízení  výsledky veřejných zakázek na dodavatele staveb v jednotlivých městech dle předloženého návrhu. Jako uchazeče s nejvhodnější nabídkou tedy stanovuje v jednotlivých městech : 
Turnov – Stavby silnice a železnic a.s., Praha

Semily – Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily (firmy SAD, Jablonec nad Nisou a  Pittner, Česká Lípa ) 
Lomnice nad Popelkou -   Subterra Praha  
Jilemnice -  Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod  
Rokytnice nad Jizerou -  Stavby silnic a železnic a.s. Praha 
V této souvislosti ukládá Ing. Hejdukovi zabezpečit dokončení všech zákonných požadavků i požadavků poskytovatele dotace v rámci jednotlivých zadávacích řízení a realizaci úvodních jednání s vítěznými firmami nejdéle v termínu do poloviny ledna 2009.

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 222/2008

1.2. Ostatní informace – VŘ na úvěr, na správce stavby 

RS projednala informaci o dalších výběrových řízeních a postupu SFŽP ČR při akci Čistá Jizera I, a Čistá Jizera II. V této souvislosti schvaluje postup řešení úvěrového krytí formou nového vyhlášení otevřené veřejné nadlimitní zakázky  a ponechává  na vyhodnocení jeho postupu shodnou komisi jako v případě původní veřejné zakázky.

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 223/2008

1.3. Harmonogram dalšího postupu v Čisté Jizeře 

RS projednala harmonogram dalšího postupu v konečných přípravách zahájení akcí Čistá Jizera I,II.

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 224/2008

1.4. Publicita a propagace 
RM schvaluje základní formu  řešení informačních a mediálních činností při projektu Čistá Jizera a ukládá Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání informaci o konkrétním způsobu uzavření smluvního vztahu.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 225/2008

2. Investiční akce

2.1. Kde budeme usilovat v roce 2009  o dotace

RS schvaluje předložený záměr podávání žádostí na spolufinancování investičních akcí pro rok 2009.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 226/2008

2.2. Výběrová řízení spojená se žádostmi na Liberecký kraj v roce 2009
RS schvaluje vypsání výběrových řízení na jmenované akce a složení komisí dle předloženého návrhu.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 227/2008

2.3.  Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok – poptávkové řízení na PD

RS 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na projekční řešení intenzifikace ÚV Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou – vítězná firma  FER & MAN Praha,

· odkládá podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem do doby posouzení variant řešení úpravy vody a pověřuje paní Červovou jednat s provozovatelem o posouzení dalšího popisovaného řešení úpravy vody 

· ukládá p. Červové předložit nejdéle do konce dubna 2009 finální návrh řešení a výsledný smluvní vztah s projektantem k odsouhlasení. 
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 228/2008

2.4.  Troskovice – Rekonstrukce VDJ Troskovice 100 m3

RS:
· bere na vědomí postup při získávání dokladů ke stavebnímu povolení na rekonstrukci VDJ

· ukládá paní Červové s ohledem na havarijní stav vodojemu neprodleně začít řešit situaci jako havárii 

· schvaluje vypsání výběrového řízení na řešení havárie vodojemu  a jmenuje výběrovou komisi ve složení: pí. Červová, , Vacátko ml., p. Louda, p. Loutchan, p. Šimek ( SČVK ).

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 229/2008

2.5.  Ohrazenice – vodovod, zokruhování I. tlakového pásma

RS bere na vědomí průběh investiční akce „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma – Na Obci“ a její dokončení a souhlasí s uplatněním penále na zhotoviteli dle návrhu

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 230/2008

2.6.  Malá  Skála -  projekční příprava akce „Vodovod a kanalizace Vranové“

Rada sdružení po projednání souhlasí s neuplatněním penále při  posunutí termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí akce „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ . 
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 231/2008

2.7.  Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, akvadukt přes Jizeru
RS bere na vědomí průběh investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek; SO 03 – přechod vodního toku“ a její dokončení a souhlasí s uplatněním penále na zhotoviteli dle návrhu.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 232/2008

2.8. Přepeře – prodloužení sítí a komunikace, III. ulice

RS souhlasí se záměrem realizace akce a jejího financování dle předloženého návrhu. Současně souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele díla „Přepeře – prodloužení sítí a komunikace, III. ulice“  a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing.  Sajdl, , Ing.  Hejduk, p. Zmeko, Ing. Bečka, p.Donát. 
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 233/2008

2.9. Malá Skála – převod pronajatého majetku na VHS
Rada sdružení souhlasí s převodem vodohospodářského majetku obce Malá Skála na VHS Turnov formou darovací smlouvy dle návrhu.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 234/2008

2.10. Semily – ÚV Příkrý – nákup chlorátoru

RS 

· souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí investiční dotace od Svazku Semily ve výši dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s objednáním chlorátoru do konce roku 2008,

· souhlasí se zařazením úhrady na výdaje do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2009.

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 235/2008

3. Koncesní řízení – výběr partnerů
RS bere na vědomí zprávu o průběhu hledání partnera pro odborné činnosti v koncesním řízení.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 236/2008

4. Finanční otázky

4.1. Rozpočtové změny 2008




RS  souhlasí s III. úpravou rozpočtu a plánu výnosů a nákladů VHS Turnov pro rok 2008.

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 237/2008

5. Vnitřní otázky

5.1. Základní hodnocení činnosti VHS v roce  2008

RS projednala zprávu vedení VHS o základním hodnocení  činnosti VHS Turnov v roce 2008.  

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 238/2008

5.2. Personální otázky - člověk na provoz 

RS souhlasí s přijetím pana Davida Horského na pozici technika s podmínkami dle předešlých návrhů.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 239/2008

Příští jednání Rady sdružení:

· čtvrtek  5. února 2009 od 10.00 hodin
· pondělí  2. března 2009 od 13.00 hodin

· středa  25. března 2009 od 10.00 hodin









Marcela Červová
PAGE  
2

