Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 12.7. 2005 od 13.00 hodin 

v zasedací místnosti Základní školy v Rokytnici nad Jizerou

Přítomni – dle prezenční listiny

1. Čistá Jizera

1.1. Smlouvy na PD

RS bere na vědomí postup prací na projektu „Čistá Jizera“. Současně ukládá paní Červové zabezpečit na důležitých kontrolních výborech projektu účast zástupců příslušného města a odpovídajících členů RS.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  172/2005

1.2. Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce „Lomnice n. Pop. – odkanalizování města a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Pochop, ing. Rajm, p. Červová,  ing. Mojžíš, p. Kysela.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  173/2005

1.3 ČOV Lomnice n. Pop.

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele konstrukce „Zpevnění panelové vestavby aktivačních nádrží“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Pochop, ing. Rajm, p. Červová,  ing. Mojžíš, p. Kysela.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  174/2005

2. Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic

RS potvrzuje rozhodnutí výběrové komise a ukládá Ing. Hejdukovi připravit návrh smlouvy s vítěznou  s firmou SSŽ a.s. Liberec a předložit k odsouhlasení na RS.

(hlasování 11/0/0)






usnesení  RS  č.  175/2005
3. Kanalizace obce Přepeře

RS bere na vědomí stav stavebních a ostatních prací na akci „Kanalizace obce Přepeře“.
(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  176/2005

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

RS bere na vědomí stav prací na stavbě a vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a ukládá paní Červové a Ing. Hejdukovi jednat s KÚLK a KSS LK o opravách nosných vrstev krajnic komunikací a o finančním řešení nákladů při opravě havárie na komunikaci.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  177/2005
5. Vodovod Mašov

RS schvaluje realizaci vodovodního řadu v Sobotecké ulici firmou Stavokomplet v rozsahu a za cenu dle návrhu a schvaluje návrh řešit výběr dodavatele vodovodu korespondenčním hlasováním.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  178/2005
6. ČOV Turnov – úprava aktivační nádrže

RS souhlasí s provedením úpravy druhé aktivační nádrže firmou Kunst Hranice s podmínkou dodržení cenové nabídky ve výši první nádrže v termínu 9/2005 a ukládá pí Červové prověřit možnosti vyloučení nátoku balastních vod na ČOV a podat kompletní zprávu do konce roku 2005.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  179/2005
7. Vztah s provozovatelem

RS bere na vědomí informaci o stážování techniků na dispečinku SčVK, a.s.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  180/2005
8. Ostatní investice

8.1. Oprava vodovodu Metelka 

Bude projednáno příště po doložení ústních dohod písemnými garancemi.

8.2. Vodovodní řad v Dolní Rokytnici nad Jizerou – poptávkové řízení

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Vodovodní řad v Dolní Rokytnici nad Jizerou“ a se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce firmou ANTA.CT Liberec za cenu dle návrhu.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  181/2005
8.3. Kanalizace Dolní Rokytnice nad Jizerou – poptávkové řízení

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Kanalizace Dolní Rokytnice“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou ROTES s.r.o. Rokytnice nad Jizerou za cenu dle návrhu.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  182/2005
8.4. Vodovodní a kanalizační přípojka p. Rýdl Horní Rokytnice

RS  - schvaluje vypracování PD p. Radkem Hnátem, za cenu dle návrhu se zajištěním výškopisu a polohopisu trasy stavby 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Matyáš, pan Rýdl, paní Bímová, paní Červová

· požaduje rozhodnout o realizaci a financování stavby po upřesnění investičních nákladů požadovaných na VHS Turnov ve vazbě na schválený rozpočet 

· RS souhlasí se poskytnutím příspěvku na investici od pana Rýdla ve výši 150.000,- Kč a s poskytnutím investiční dotace od města Rokytnice nad Jizerou ve výši 50.000,- Kč.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  183/2005
8.5 Rekonstrukce kanalizace v ulici Bucharova, Jilemnice

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Oprava kanalizace a zaústění septiků v ulici Jana Buchara, Jilemnice“ v zastoupení města Jilemnice, jmenuje výběrovou komisi ve složení: PaedDr. Hartman, p. Červová, p. Šnorbert, ing. Rajm, ing. Kalvoda  a pověřuje paní Červovou sepsáním mandátní smlouvy na zastupování Města Jilemnice při zajišťování výběru dodavatele stavby.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  185/2005
RS požaduje po výběru dodavatele a zpřesnění výše podílu na realizaci stavby předložit ke schválení konkrétní náklady stavby, a to na zářijové jednání, výši podílu VHS Turnov a vliv na rozpočet VHS Turnov.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  186/2005

8.6 Kanalizace Za Lázněmi, Jilemnice

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na dodavatele stavby mezi VHS Turnov a firmou SaD v.o.s. Jablonec n. N. za cenu dle nabídky.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  187/2005
8.7. Vodovod Šlejferna

RS schvaluje návrh řešit schválení výběru dodavatele stavby korespondenčním hlasováním.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  188/2005
8.8.  Prodloužení vodovodu Durychov

RS souhlasí s pořadím uchazečů dle doporučení výběrové komise, souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Vladislav Kůtek – zemní práce, Mírová pod Kozákovem a se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 75 % hodnoty investice s Mgr. Miklem.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  189/2005
8.9. Odkup kanalizace od manželů Dědkových, Lomnice n. P.

RS souhlasí s odkoupením kanalizace a vodovodu od manželů Dědkových za cenu dle návrhu a pověřuje p. Červovou sepsáním kupní smlouvy s podmínkou zpřístupnění uzávěrů zemních souprav.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  190/2005
10. Vnitřní záležitosti
10.1. Úřední hodiny VHS Turnov

RS bere na vědomí informaci o využití úředních hodin ve městech a souhlasí, aby byly dále dodržovány v nastaveném režimu.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  191/2005
10.2. Vybavení kanceláří – vyhodnocení
RS bere na vědomí přehled o nákladech na vybavení nových kanceláří.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  192/2005
10.3. Penále – Ing. Stříž
RS schvaluje prominutí penále Ing. Střížovi ve výši ½ z celkové sumy.

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č.  193/2005
10.4. Asistentka ředitelky a účetní 

RS schvaluje:

· podmínky pro přijetí nové pracovnice dle návrhu s podmínkou smlouvy na dobu určitou

· vypsání výběrového řízení na místo asistentky ředitelky a účetní a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, pí. Červová, pí. Hynková, sl. Beranová, Ing. Chlupová, Ing. Ulmann 

(hlasování  11/0/0)






usnesení  RS  č. 194/2005

Příští jednání RS VHS Turnov se bude konat 16.8. 2005 – Malá Skála nebo Líšný, případně Turnov.

