Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 28. srpna 2007 v Kacanovech 

1.    Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic 

RS:

· bere na vědomí ukončení stavby, přehled financování a smluvní vztahy

· souhlasí se sepsáním smlouvy na vznik věcného břemene v pozemcích ČD – p.p.č. 3893/1 v k.ú. Turnov za cenu dle návrhu

· souhlasí se soupisem víceprací vzniklých při stavbě dle návrhu a s jejich zahrnutím do dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby

· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě na poskytnutí investiční dotace s Městem Turnovem v sumách a časovém členění dle návrhu 

· RS souhlasí s návrhem rozpočtových změn a jejich zapracováním příští úpravy rozpočtu 

( hlasování  14/0/0)






usnesení RS č. 114/2007

2. Čistá Jizera
2.1. Příprava žádosti o prostředky EU a aktuality 

RS bere na vědomí aktuální informace o přípravě žádosti na prostředky z EU a s ohledem na blížící se termín vypsání výzvy  ukládá ing. Hejdukovi předkládat na každou RS aktuální informace o této otázce.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 115/2007
2.2.  Jilemnice, Lomnice n. Pop. – vodovody v souběhu
RS souhlasí s navrženým postupem ohledně vodovodů v souběhu s kanalizací vhodných k výměně v Jilemnici a Lomnici n. Pop. 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 116/2007

2.3.  Turnov - Dodatečné povolení stoky T, smlouva o smlouvě budoucí nájemní

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí nájemní po dobu stavby s p. Koschem (pozemek p.p.č. 232/1 k.ú. Turnov) a pověřuje ing. Hejduka jejím podpisem.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 117/2007

3. Investiční akce 

3.1. Malá Skála –  Vranové I – Kanalizační přípojky – VŘ dodavatel
RS bere na vědomí předpokládaný posun akce do roku 2008 z důvodu potřebného vylepšení projektové dokumentace. 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 118/2007

3.2. Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce komunikace 

RS bere na vědomí informace o průběhu stavby a schvaluje zvětšení rozsahu díla dle návrhu.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 119/2007

3.3. Rokytnice nad Jizerou – přepojení společného septiku v Dolní Rokytnici (Ing. Beran, Ing. Štěpánek)

RS souhlasí se zajištěním PD včetně stavebního povolení na přepojení septiku, s předchozím  uzavřením dohody o společném postupu s Ing. Štěpánkem dle návrhu.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 120/2007

3.4. Investice v malých obcích – přípravy projektů

RS souhlasí s přípravou projektových dokumentací na uvedené akce a vypsáním VŘ na zpracovatele dokumentace větších akcí.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 121/2007

3.5.  Semily – Kanalizace Travnatá ulice
RS souhlasí:

· s navýšením ceny za přepracování projektové dokumentace na akci: Kanalizace Travnatá ulice Semily a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s Ing. Střížem,

· s vypsáním poptávkového řízení na realizaci akce v celém rozsahu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Mgr. Farský, p. Červová, p. Bímová

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 122/2007

3.6. Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

RS:

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby pro firmu pana Drašara v plné výši dle návrhu,

· bere na vědomí finanční vypořádání akce 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 123/2007

3.7. Lomnice n. Pop. – Oprava venkovních omítek na VDJ Karlov HTP
RS souhlasí s výběrem firmy Václav Zachař – stavební činnost na provedení opravy venkovních omítek na VDJ Karlov HTP, Lomnice n. Pop. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 124/2007

3.8. Lomnice n. Pop. – Zhotovení projektových dokumentací

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Lomnice n. Pop. – rekonstrukce vodovodů malých profilů“ společně s poptávkou na výstavbu kanalizace v Jilemnické ulici - „V Rybníčkách“ a souhlasí se složením výběrové komise jmenované usnesením čj. 105/2007.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 125/2007

3.9. Odstranění vodojemu Vyskeř







RS souhlasí s demolicí objektu VDJ Vyskeř a se zadáním provedení prací společnosti SaD,.v.o. za cenu dle nabídky. 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 126/2007
4. Hydranty – pro požární ochranu – revize 
RS :
· souhlasí s objednáním revizí hydrantů vytipovaných pro požární ochranu u firmy Koudelka a syn za cenu 30.000,- Kč.

· ukládá starostům měst Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n. Pop. a Rokytnice n. Jiz. zjistit stav aktualizace požárních řádů dle žádosti VHS Turnov.
( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 127/2007

5. Finanční záležitosti 

5.1. Dotace z Fondu investic Libereckého kraje 
RS  
-     schvaluje uvedený postup při získání investičních dotací

· souhlasí s přijetím dotací od Libereckého kraje

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 128/2007

5.2. Základní úvahy o rozpočtu VHS v roce 2008
RS bere na vědomí rozpočtový výhled organizace pro rok 2008.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 129/2007

6. Vnitřní záležitosti 

6.1. Pokladna – kancelář Semily – zvýšení limitu

RS souhlasí se zvýšením limitu pokladny v Semilech na 20 000,- Kč s platností od 1.8.2007.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 130/2007

7. Vztah s provozovatelem 

7.1.Jednání s provozovatelem 

RS vzala na vědomí informaci o jednáních s vedením provozovatele za uplynulé období.

( hlasování /0/0)






usnesení RS č. 131/2007

7. 2. Vyúčtování kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2006

RS projednala informaci o vyúčtování provozovatele za rok 2006.

( hlasování 14 /0/0)






usnesení RS č. 132/2007

7.3.  Rekalkulace ceny 2007

RS ukládá opětovně projednat návrh rekalkulace ceny s tím, že požaduje převést vypočtený návrh nárůstu zisku do oprav realizovaných provozovatelem. Současně schvaluje realizaci opravy vodovodu v Rakousích z původního návrhu..

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 133/2007

7.4.  Vývoj ceny  v roce 2008

RS projednala zadání k úvodnímu projednání cenového vývoje v roce 2008. RS ukládá předložit více variant s ohledem na povinný nárůst DPH. 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 134/2007

8. Rozšíření VHS

RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konečný materiál o této otázce a ing. Farskému učinit příslušné kroky k dořešení celé otázky. 

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 135/2007

9. Ostatní 

9.1. Věcná břemena 

RS ukládá ing. Hejdukovi opětovně oslovit představitele kraje s žádostí o vylepšení pozice měst a svazků měst v této otázce.

( hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 136/2007

Příští jednání RS VHS Turnov se bude konat dne 25. září 2007 v Jilemnici.








Marcela Červová

V Turnově, 29. srpna 2007

