Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 18. března  2008

1. Čistá Jizera

RS projednala aktuální informaci o přípravách žádostí na projekt Čistá Jizera, budoucích vazbách a okolnostech této rozsáhlé investiční akce  a v této souvislosti: 
- schvaluje rozdělení akce na dvě žádosti Čistá Jizera I, Čistá Jizera II, a to tak, že projekt Čistá Jizera I bude zahrnovat města Turnov, Semily a Jilemnici a projekt Čistá Jizera II investiční záměry v Rokytnici nad Jizerou a Lomnici nad Popelkou, 
- schvaluje podání obou žádostí do 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
- schvaluje aktuální  tabulku předpokládaného financování obou projektů,
- schvaluje zásady smluvního dodatku č. 6 s firmou Regioplan na činnosti spojené s přípravou obou žádostí

- ukládá ing. Hejdukovi koordinovat finální přípravy obou žádostí a předložit zprávu o průběhu  celého procesu  na příští jednání.  

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 32/2008
2. Investiční akce  a výběrová řízení 

2.1.  ČOV Turnov
RS  po projednání havarijních stavů na ČOV Turnov souhlasí s pořízením nového výměníku tepla Voda-Kal, nového výměníku kogenerační jednotky a s opravou provzdušňovacího systému za ceny dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtu VHS při nejbližší rozpočtové změně.
 (hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 33/2008
2.2. Ohrazenice – vodovod, zokruhování I. tlakového pásma
RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma“ dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Petr Drašar – KPV, Jičín za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy na zajištění autorského dozoru a technického dozoru investora s firmou GAPA – Radek Hnát za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Ohrazenice dle návrhu, s případnou úpravou spolufinancování dle výše případné dotace LK

· souhlasí se zřízením věcného břemene vedení vodovodu v pozemkových parcelách č. 886/1 a č. 905 obec i KÚ Ohrazenice u Turnova, které jsou v majetku Libereckého kraje s podmínkami dle návrhu
· ukládá zahájit akci pouze v případě získání dotačních prostředků a po odoushlasení konečných finančních podílů.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 34/2008
2.3.  Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov
RS souhlasí se zadáním TDI na akci realizace kanalizace pro budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici, Hrabačově p. Jaroslavu Kosáčkovi za cenu dle návrhu.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 35/2008
2.4. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Dolní Štěpanice“, kde zvítězila firma Zikuda Turnov a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo na I. etapu stavby. RS ukládá zahájit akci až po přiznání dotace a rozhodnutí o způsobu spolufinancování. 
(hlasování 18/0/0)






      usnesení RS č. 36/2008
2.5. Jilemnice – Dostavba kanalizace, II. etapa
RS souhlasí s výsledkem výběrových řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice – Dostavba kanalizace, II. etapa“ a pověřuje ing. Hejduka podepsat s ing. Vávrou smlouvu o dílo.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 37/2008
2.6. Jilemnice – Prodloužení kanalizace na Hraběnku
RS souhlasí s odkupem předmětné části kanalizace na Hraběnku v Jilemnici za podmínek dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 38/2008
2.7.  Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění přes Jizeru

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění přes Jizeru“, kde zvítězila firma Damko Semily  a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo. RS ukládá zahájit akci až po přiznání dotace a rozhodnutí o způsobu spolufinancování. 

(hlasování 18/0/0)






      usnesení RS č. 39/2008
2.8. Líšný – Rekonstrukce kanalizace
RS souhlasí za podmínky získání dotace z Programu regenerace venkova s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele akce „Líšný – rekonstrukce kanalizace“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Rajm, ing. Mikeš, p. Červová, p. Votrubec. 
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 40/2008
2.9. Semily – navýšení nájemného, smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města  v roce 2008

RS :
· souhlasí s uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města v roce 2008 ve výši dle návrhu,

· požaduje zahrnutí úpravy této finanční operace do rozpočtových změn.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 41/2008
2.10.   Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice – poptávkové řízení TDI
· RS :
· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na TDI při opravě kanalizace včetně opravy komunikace dle návrhu,

· jmenuje výběrovou komisi ve složení: pí. Bímová, pí. Červová, ing. Bělonohý, p. Vacátko.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 42/2008
2.11. Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá 
RS :
· souhlasí s předloženou cenou za provedení úpravy komunikace mimo rýhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku ke smlouvě s p. Drašarem, Jičín ve výši dle návrhu,
· souhlasí s poskytnutím investiční dotace od Města Semily dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 43/2008
2.12.  Semily – Kanalizace II. etapa (Čistá Jizera III.)
RS :
· bere na vědomí uzavřenou smlouvu o dílo s firmou AQUION Praha na zpracování PD dešťové kanalizace a přeložky vodovodu v Semilech,

· bere na vědomí objednané geodetické zaměření u firmy Geodézie Český ráj dle podkladů,

· bere na vědomí uzavření smlouvy na poskytnutí investiční dotace s Městem Semily dle návrhu,

· souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí investiční dotace se Svazkem Semily dle návrhu, 

· souhlasí s posunutím termínu na odevzdání zadávací dokumentace na výstavbu kanalizace dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku,

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 44/2008
2.13. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v komunikaci I. etapa 
RS bere na vědomí objednávku prací souvisejících se zajištěním KD v Rokytnici n. J. u Ing. Uhlířové v ceně dle návrhu a souhlasí se zahrnutím těchto finančních prostředků do rozpočtových změn.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 45/2008
2.14. Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody 
RS :
· souhlasí se zajištěním geometrických plánů pro oddělení pozemků pro stavbu obou VDJ,

· souhlasí s nabídkou na zajištění PD komunikací dle návrhu a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě s Ing. Bukvářem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s prominutím smluvní pokuty Ing. Bukvářovi za jednodenní prodlení vydání ÚR,

· bere na vědomí informace o zařazení výše uvedených akcí do žádosti o dotaci spolu s Čistou Jizerou a o průběhu prací.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 46/2008
2.15. Rokytnice nad Jizerou – Čistá Jizera – kanalizační přípojky
RS souhlasí s posunutím termínu povolení kanalizačních přípojek v Rokytnici nad Jizerou dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku ke smlouvě.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 47/2008
3. Žádosti do Fondu investic Libereckého kraje 

RS: 
-  schvaluje podání žádostí o dotaci z Fondu investic LK jménem jednotlivých obcí

-  schvaluje sepsání mandátní smlouvy s obcemi Troskovice, Vyskeř, Rakousy, Ohrazenice, Malá Skála a Přepeře na zajištění inženýrské činnosti na konkrétní akce,  přípravu žádostí o dotační prostředky,  

-  ukládá Ing. Hejdukovi požádat LK o změnu pravidel poskytování dotací dle návrhu, 

- ukládá Ing. Hejdukovi projednat na KÚKL možnost převodu případných přiznaných dotací před schválením  v zastupitelstvu LK na VHS Turnov.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 48/2008
4. Vztah s provozovatelem 

4.1.Opravy v roce 2007, 2008

RS:

· projednala plnění plánu oprav za rok 2007 

· bere na vědomí plán oprav na rok 2008
· požaduje zahrnout do rozpočtových změn změnu oprav pro rok 2008 dle návrhu 
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 49/2008
4.2. Kalkulace 2007 – reálné plnění





 
RS projednala skutečné provozních výsledky obsažené ve výsledné kalkulaci ceny vodného a stočného za rok 2007.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 50/2008
5. Vnitřní otázky 
5.1. Nové webové stránky 
RS bere na vědomí zásadní úpravu a aktualizaci webové stránky VHS Turnov.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 51/2008
5.2. Informace o majetku a inventurách 

RS projednala zprávu  o majetku VHS Turnov a inventurách za rok 2007.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 52/2008
6.Ostatní
6.1.  Kanalizační přípojky při velkých investičních akcích
RS bere na vědomí informaci OŽP MÚ Turnov, souhlasí s navrženým postupem vůči vlastníkům nepřipojených nemovitostí   a doporučuje obci Přepeře jednat s Městem Turnovem otázku uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu.
(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 53/2008
7. Rozpočtový výhled

RS schvaluje rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2009 – 20013.

(hlasování  18/0/0)






      usnesení RS č. 54/2008
Příští jednání RS se uskuteční v úterý 29. 4. 2008 od 13.00 hodin v obci Malá Skála – Statek u Boučků. 








Marcela Červová
PAGE  
1

