Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov
     konaného  dne 28. června 2007 v Rakousích

přítomni dle prezenční listiny     
1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic
RS bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic.


( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 79/2007

2. Čistá Jizera

2.1. Projednávání v jednotlivých obcích a aktuální informace

RS vzala na vědomí  informace o průběhu projednávání věcného a finančního rozsahu s jednotlivými městy a aktuálním stavu přípravy žádosti. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi podat konečnou zprávu po projednání na veřejných jednáních zastupitelstvech  měsíci červnu.  

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 80/2007

2.2. Turnov – Kanalizace

RS:

· bere na vědomí sepsání smlouvy o dílo na úpravu materiálů tendrové dokumentace projektu Čistá Jizera v Turnově s firmou AQUECON s.r.o. za již dříve odsouhlasenou cenu.

· souhlasí s postupem při zahloubení části stoky v ulici Antonína Dvořáka kvůli gravitačnímu napojení budoucí tenisové haly.

· souhlasí s postupem dořešení odkanalizování objektů v křižovatce Na Pyrámu v Ohrazenicích.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 81/2007

2.3. Turnov - Vodovod v souběhu s kanalizací

RS souhlasí s navýšením ceny a novými termíny projekčních a inženýrských prací na rekonstrukcích vodovodů v Turnově v souběhu s kanalizací Čisté Jizery.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 82/2007

2.4. Přípojky – obecně

RS souhlasí se sepsáním dodatků smluv o dílo a mandátních s jednotlivými projektanty Čisté Jizery s posuny termínů odevzdání projektů soukromých částí přípojek a nabytí právní moci jejich územních rozhodnutí dle návrhu.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 83/2007

2.5. Smluvní pokuty za inženýrské práce stavebního povolení

RS souhlasí s uplatněním smluvních pokut za prodlení v nabytí stavebního povolení výstavby kanalizace projektu Čistá Jizera v Turnově a Semilech dle návrhu.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 84/2007

3. Ostatní investice

3.1. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov

RS schvaluje výsledek poptávkového řízení, kde zvítězila firma VIS s.r.o. Hradec Králové.
( hlasování 13/2/0)






usnesení RS č. 85/2007

3.2. Jilemnice – Vodovod Bátovka

RS souhlasí s neuplatněním smluvní pokuty za prodlení v nabytí stavebního povolení akce „Jilemnice – Vodovod Bátovka II. a III. stavba“.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 86/2007

3.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

RS souhlasí s uplatněním smluvní pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice, část 2“ dle návrhu.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 87/2007

3.4. Lomnice nad Popelkou – Oprava VDJ Karlov 

RS souhlasí s postupem na akci „Lomnice n. Pop. – Oprava VDJ Karlov HTP“.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 88/2007

3.5. Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně
RS odkládá projednání bodu s ohledem na změnu situace.
( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 89/2007

3.6. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce komunikace na parc. č. 3350 a část 3341/1 včetně odvodnění (Vodovod a kanalizace Nad radnicí  - Bytová Výstavba) – výběr dodavatele, TDI

· RS

· souhlasí s výběrem dodavatele stavby vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně komunikace v Rokytnici nad Jizerou firmou STRABAG, a.s. v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo,

· pověřuje Ing. Hejduka jednat s firmou STRABAG, a.s. o ceně za veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek,

· souhlasí se zajištěním TDI na výše uvedenou akci  od ing. Uhlířové dle materiálu

· souhlasí s poskytnutím investiční dotace od Města Rokytnice nad Jizerou ve prospěch VHS Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s poskytnutím příspěvku od BV Development Rokytnice n. J. s.r.o. ve prospěch VHS Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,
· ukládá paní Červové zabezpečit zahájení jednání s vlastníky připojovaných objektů o financování a výstavbě přípojek.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 90/2007

3.7. Rokytnice nad Jizerou – Sanace VDJ Horní Ves – výběr dodavatele

RS souhlasí s výběrem firmy Stavokomplet, s.r.o. Brandýs n. L. na sanaci VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 91/2007

4. Finanční záležitosti 

4.1.  Rozpočtové změny č. 1

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2007 s úpravami dle diskuse.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 92/2007

4.2. Poptávkové řízení na investiční úvěr
RS bere na vědomí vypsání poptávkového řízení na financování  „Kapitálových výdajů VHS Turnov v roce  2007 a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, paní Špetlíková, paní Červová, Bc. Staňková.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 93/2007

5. Vnitřní záležitosti 

5.1.  Zařízení kanceláří v Turnově
RS bere na vědomí informace o nákladech na zařízení nové kanceláře v Turnově. 

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 94/2007

5.2. Semily – Dodatek k nájemní smlouvě

RS souhlasí se sepsáním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.2. 2007 a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 95/2007

6. Vztah s provozovatelem 
RS bere na vědomí informaci o jednání s provozovatelem.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 96/2007

7. Ostatní 

 7.1. Investice v malých obcích – přípravy projektů – diskuse

RS bere na vědomí informaci o přípravě dotačních titulů MZe ČR a souhlasí se zahájením přípravy vhodných akcí, požaduje informovat o dalších krocích.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 97/2007

7.2. Deratizace

RS bere na vědomí informaci i o provedené deratizaci. 

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 98/2007
7.3.  Plnění úkolů z minulého jednání DR






RS bere na vědomí splnění úkolů požadovaných Dozorčí radou VHS Turnov.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 99/2007

7.4. Odměny členům orgánů VHS Turnov

RS souhlasí s vyplacením odměn dle návrhu.

( hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 100/2007

Příští jednání RS se uskuteční 19. 7. 2007 od 10.30 hodin v zasedací místnosti č. 215 na MÚ v Turnově, následně proběhne slavnostní ukončení investiční akce Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic.








Marcela Červová

V Turnově  28.6. 2007

