Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne    24. dubna  2007  od 11,00 hodin  

v sídle SčVK, a.s. Teplice v Liberci - Vratislavicích

1. Rokytnice nad Jizerou – studie – prezentace 

RS projednala studii Zásobování pitnou vodou Rokytnice nad Jizerou a v této souvislosti :  

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace výstavby vodovodních řadů souvisejících s akcí Čistá Jizera v Rokytnici n. J. a jmenuje komisi ve složení p. Bímová, p. Červová,ing. Hejduk, ing. Matyáš, ing. Hák,

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 44/2007
· ukládá paní Červové zahájit jednání s provozovatelem SčVK, a.s. Teplice za účelem:

·  vyřešení zkapacitnění  technologie na ÚV Huťský potok,

· zadání a spolupráci  při zajištění geologického průzkumu pro zdroje na Horní Vsi 

· řešení zkapacitnění průtoku vody ve VDJ Tempo

· prověrky potřebných legislativních povolení k odběru vody ve zdrojích (např. Sachrův Vrch,..),

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 45/2007
· souhlasí se zabezpečením geologického průzkumu  v oblasti zdrojů Horní Ves a  následně s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD na řešení zkapacitnění a rekonstrukce  VDJ v Horní Vsi, kde jmenuje komisi ve složení složení p. Bímová, p. Červová,ing. Hejduk, ing. Matyáš, ing. Hák,

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 46/2007
· ukládá paní Červové do konce roku 2007 vyhodnotit otázku ochranných pásem vodních zdrojů a majetkové vztahy k nim,

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 47/2007
· ukládá paní Červové zajistit koordinaci studie vody s koncepcí zpracovatele územního plánu v Rokytnici n. J.,

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 48/2007
· ukládá starostovi města Ing. Matyášovi zabezpečit prověření celkové existence  privátní vodovodní sítě  v lokalitě Hrušově, tedy zejména otázku potřebných  vodoprávních povolení k síti a jejímu provozování,

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 49/2007
2. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 50/2007
3. Turnov – Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

RS bere na vědomí informace o ukončení zkušebního provozu a dalších otázkách spojených s dokončením investiční akce odkanalizování Mašova a Pelešan. 

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 51/2007
4. Čistá Jizera   - projekční a inženýrské práce

4.1. Úprava materiálů kanalizačních potrubí

RS souhlasí s navýšením ceny projektových prací na projektu Čistá Jizera v Turnově spojených se změnou materiálu kanalizačních stok dle návrhu.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 52/2007
4.2. Další lokality k rekonstrukci nebo výstavbě kanalizace

RS:

- bere na vědomí informaci o lokalitách s požadavkem na výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace

- souhlasí s provedením kamerových zkoušek v nezbytně nutném rozsahu

- ukládá p. Červové předložit materiál o dalším postupu v této otázce do konce června.  
 (hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 53/2007
5. Ostatní investice

5.1.  Semily – kanalizace Travnatá ulice – p. Převrátil

RS souhlasí s realizací a modelem financováním výstavby kanalizačního řadu v Travnaté ulici dle návrhu v roce 2007 a ukládá průběžně informovat o stavu příprav a realizace. 

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 54/2007
5.2.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, II. etapa“, do výběrové komise jmenuje komisi ve složení ing. Rajm, paní Červová, ing. Stolínová, ing. Hejduk, Ing.. Šnorbert a ukládá p. Červové předložit ke konečnému schválení akce návrh jejího financování.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 55/2007
5.3.   Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 764

RS souhlasí s posunem termínu vydání územního rozhodnutí a se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 764“ dle návrhu.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 56/2007
5.4.   Rokytnice nad Jizerou – Sanace VDJ Horní Ves – poptávkové řízení dodavatel prací

RS  schvaluje vypsání poptávkové řízení na sanaci VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Červová, p. Bímová, ing. Matyáš.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 57/2007
5.5.   Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce komunikace na parc. č. 3350 a část 3341/1 včetně odvodnění (Vodovod a kanalizace Nad radnicí  - Bytová Výstavba)

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na výkon TDI na akci: Rekonstrukce komunikace na parc. č. 3350 a část 3341/1 včetně odvodnění – I. etapa v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Bímová, ing. Hejduk, ing. Matyáš, p. Hák. 

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 58/2007
5.6.   Líšný – Kupní smlouva pozemek – KSSLK  

RS souhlasí s prodejem ppč. 102/6 o výměře 6 m² v k.ú. Líšný za cenu dle návrhu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. Současně pověřuje ing. Hejduka informovat o tomto kroku ZO Líšný, a to před podpisem kupní smlouvy.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 59/2007
6. Vztah s provozovatelem

Bere na vědomí informaci o předpokládaném ukončení činnosti ing. Šepse ve funkci ředitele závodu Liberec. 

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 60/2007
7.   Vnitřní záležitosti 


7. 1. Nákup automobilu

RS  bere na vědomí zakoupení vozidla pro potřeby kanceláře VHS.
(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 61/2007
7.2.  Výměna kanceláře v Turnově

RS projednala úpravu současných prostor pro činnost organizace v Turnově s podmínkami dle předloženého materiálu.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 62/2007
7. 3. Finanční odměna – Mašov a Pelešany 

RS souhlasí s přijetím účelového neinvestičního příspěvku ve prospěch VHS Turnov od Města Turnova a  rozdělením odměny zaměstnancům VHS Turnov dle návrhu.

(hlasování 18/0/0)





                  usnesení RS č. 63/2007
Další jednání RS se uskuteční dne  29. 5. 2007  v  Turnov  v budově MÚ  č.  dveří  215  v  13.00 hod.










Marcela Červová

V  Turnově dne  24. 4. 2007

