Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

        

konaného  dne   29. 4. 2008 v obci Malá Skála 
Přítomni dle prezenční listiny

1. Čistá Jizera 
RS projednala průběh vlastního podání žádostí na akce Čistá Jizera I a Čistá Jizera II. V této souvislosti požaduje  předložit nejdéle do konce června  otázku  informace o projektech akce  „Řešení kvality a zásobování pitné vody v Rokytnici nad Jizerou“ a otázku spolufinancování Čisté Jizery ze strany obyvatel měst. 

(hlasování 19/0/0)






      usnesení RS č. 55/2008
2. Investiční akce  a výběrová řízení
2.1. Rovensko pod Troskami – lokalita „Zahradní“ 
RS bere na vědomí informaci o ukončení řešeného záměru z důvodu rozhodnutí zastupitelstva města o odlišném postupu. 
(hlasování   19/0/0)






      usnesení RS č. 56/2008
2.2. Troskovice - Rekonstrukce vodovodu Tachov II.

RS souhlasí s navrhovaným rozšířením projekčních prací akce z důvodu zahrnutí přeložky trasy  mimo nově vznikající zástavbu a s návrhem příspěvku od manželů Kočárkových.
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 57/2008
2.3. Lomnice nad Popelkou – havarijní stav kanalizace - Fügnerova ulice

RS schvaluje realizaci opravy havarijního stavu kanalizace a navazujícího povrchu komunikace ve Fügnerově ulici dle předloženého návrhu a ukládá ing. Hejdukovi uzavřít potřebné smluvní vztahy. 
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 58/2008
2.4. Turnov – investiční řízení  projektů navazujících na Čistou Jizeru, nebo řešící havarijní stav kanalizace
RS schvaluje předložený investiční postup řešení zasažených komunikací při realizaci akce Čistá Jizera I a havarijním stavem kanalizace. RS ukládá p. Červové předložit informace o podmínkách uzavření  konkrétních smluvních vazeb. 
(hlasování 19 /0/0)






      usnesení RS č. 59/2008

2.5. Tatobity  - Vodovod Žlábek - výběrové řízení projektant
RS schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele PD Tatobity - Vodovod Žlábek, kde zvítězila firma Aquion Praha  a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat s uvedenou společností smlouvu o dílo. 

(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 60/2008
2.6. Olešnice - vodovod Mlýnice - výběrové řízení projektant

RS schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele PD Olešnice - Vodovod Mlýnice, kde zvítězila nabídka ing. Hofmanna a ukládá Ing. Hejdukovi uzavřít potřebné smluvní vazby.  
(hlasování   19/0/0)






      usnesení RS č. 61/2008
2.7.  Malá Skála – prodloužení kanalizace

RS bere na vědomí průběh akce „Malá Skála – prodloužení kanalizace“.

(hlasování 19/0/0)






      usnesení RS č. 62/2008
2.8.  Malá Skála – převod sítí na VHS od 3 RD

RS souhlasí s převodem nově vybudovaného vodohospodářského majetku od stavebníků RD na Malé Skále formou kupní smlouvy za cenu 100 tis. Kč.

(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 63/2008
2.9.  Přepeře – prodloužení sítí

RS:

· souhlasí s komplexním řešením inženýrských sítí v jedné zakázce a řízením projektu Vodohospodářským sdružením
· souhlasí se sepsáním SoD na zajištění prodloužení inženýrských sítí do rozvojové lokality obce Přepeře za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepeře dle návrhu.

(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 64/2008
2.10.  Ohrazenice – zokruhování I. tlakového pásma

- vypouští se z rozhodování

2.11. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov

RS bere na vědomí postup prací při realizaci kanalizace pod budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici, Hrabačově.
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 65/2008
2.12. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 v k.ú. Rokytno

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby kanalizace, kde zvítězila firma SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.  RS souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s p. Horákem ve výši dle návrhu a s nabídkou ing. Uhlířové na zabezpečení funkce TDI.
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 66/2008
3. Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova ( MZE, SZIF)
RS bere na vědomí informace o vyhodnocení podání žádosti na spolufinancování akcí  z Programu rozvoje venkova. RS ukládá ing. Hejdukovi realizovat všechny potřebné kroky k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Líšný – rekonstrukce kanalizace. 
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 67/2008
4. Žádosti vůči státnímu rozpočtu 
RS bere na vědomí informaci o průběhu posuzování žádostí do programu 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů.

(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 68/2008
5. Dotace z Fondu investic LK
RS projednala informace o vyhodnocení žádostí na finanční podporu připravovaných akcí z Fondu investic Libereckého kraje. RS v této souvislosti ukládá p. Červové předložit na příští jednání návrh rozpočtových změn na řešení vyjmenovaných investičních akcí a informaci o postupu při jejich vlastní realizaci.
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 69/2008
6. Příprava investičních akcí v dalších letech  

RS projednala výčet  předpokládaných investičních akcí v letech 2009 a dalších, s tím, že v jednotlivých obcích budou náměty vyhodnoceny s cílem předložit další návrhy potřebných akcí ve lhůtě do konce června tohoto roku.  

(hlasování 19/0/0)






      usnesení RS č. 70/2008
7.   Vnitřní záležitosti 

7.1.  Nákup osobního automobilu 
RS bere na vědomí okolnosti vzniklé odcizením vozidla a souhlasí se zakoupením náhradního služebního vozidla včetně  finančního  řešení v rozpočtové změně 2008. 
(hlasování  19/0/0)






      usnesení RS č. 71/2008









Marcela Červová

PAGE  
1

