Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov
konaného dne 5. 12.  2006  v  Turnově

      1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“,

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo dle návrhu a se změnou očíslování  dodatku na navýšení ceny za úpravu povrchů.

( hlasování 17/0/0 )






usnesení RS č. 182/2006

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

RS


· bere na vědomí ukončení realizace stavby,

· souhlasí s uložením smluvní pokuty za prodlení při odstraňování vad a nedodělků v plném rozsahu, 

· schvaluje změnu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu, 

· schvaluje návrh o odprodeji nebo pronájmu částí přípojek ve veřejném pozemku dle návrhu,

· schvaluje navržený postup při napojování nemovitostí a vypořádávání vlastnictví veřejných částí přípojek,

· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Turnova dle návrhu,
( hlasování 17/0/0 )






usnesení RS č. 183/2006

3.  Investiční akce - přehled

RS bere na vědomí přehled investičních akcí zajišťovaných pracovníky VHS Turnov.

( hlasování 17/0/0 )






usnesení RS č. 184/2006

4. Ostatní investice 
4.1.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část

RS
- souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo a s navýšením ceny díla akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část“ dle návrhu,

-  souhlasí s uplatněním smluvní pokuty z prodlení v dokončení díla dle návrhu.

( hlasování 17/0/0 )






usnesení RS č. 185/2006

4.2.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady

RS
- souhlasí s navýšením ceny vodovodu v akci „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady“ dle návrhu,

 
- souhlasí s uplatněním smluvní pokuty z prodlení v dokončení díla dle skutečného termínu dokončení stavby sníženou o polovinu vypočtené částky .

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 186/2006

4.3.  Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně

RS - souhlasí s postupem prací na akci Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Rajm, ing. Stolínová,  p. Červová, ing. Šnorbert,

· souhlasí s jejím zahrnutím do rozpočtu pro rok 2007, po dořešení případného spolufinancování  s městem po výsledku výběrového řízení 

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 187/2006

4.4.  Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek

RS rozhodlo o novém postupu, v případě, že nebude možno použít původní technologický postup :

· souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek“ dle návrhu řešení, pro případ nového poptávkového řízení jmenuje výběrovou komisi ve složení ing. Rajm, zástupce investora, p. Červová, ing. Stolínová, ing. Šnorbert, 

· požaduje předložit návrh financování akce,  

· pro případ změny PD na realizaci akce ruší poptávkové řízení na dodavatele stavby „Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek“, které proběhlo v roce květnu a červnu 2005 a jehož vítězem se dle usnesení čj. 162/2005 ze dne 14.6.2005 stala firma SaD v.o.s. Jablonec n. N.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 188/2006

4.5. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na zajištění PD a stavebního povolení za cenu dle návrhu.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 189/2006

4.6.  Rokytnice nad Jizerou - Kanalizace TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – Horní Domky

RS 

- souhlasí s převodem kanalizace ve spoluvlastnictví TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a Gymnázia Nymburk darovací smlouvou za předpokladu dodržení podmínek SčVK, a.s. Teplice, tj. opravy úseků, které jsou ve špatném stavu a zajištění kamerových zkoušek na náklady TJ Spartak,

- ukládá p. Červové v této souvislosti dořešit potřebná povolení a oprávnění na celou převzatou kanalizaci  a vyhodnotit další napojení objektů na tuto kanalizaci.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 190/2006

4.7.  Rokytnice nad Jizerou - Prodloužení vodovodu v Horní Rokytnici MUDr. Leo Černý, Šárka Černá

RS schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod vodovodu v Horní Rokytnici v majetku MUDr. Černého a paní Černé za cenu a s podmínkami dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 191/2006

4.8.   Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva pozemky 

RS souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy na stpč. 1002 o výměře 21 m² a ppč. 2796/2 o výměře 423 m², oba pozemky k.ú. Horní Rokytnice, s paní Jiroušovou na dobu neurčitou v dohodnuté ceně.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 192/2006
5.   Vnitřní záležitosti 

RS:

· schvaluje rozpočtové provizorium VHS Turnov na rok 2007 dle návrhu,

· schvaluje rozpočtový výhled na období 2008 – 2010 dle návrhu,

· schvaluje navýšení měsíčních mezd zaměstnanců VHS Turnov s platností od 1. 1. 2007 dle návrhu,

· jmenuje Ing. Rajma zástupcem ředitelky VHS Turnov pro pracoviště v Semilech.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 193/2006

6. Ostatní 

6.1.  Pronájem pozemku 

RS souhlasí s poskytnutím pozemku v Turnově poblíž shybky přes Jizeru formou výpůjčky jako použití pro cyklotrial  za uvedených podmínek a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat příslušnou smlouvu  s možností rychlé výpovědi pro případ neplnění podmínek. 

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 194/2006

6.2.   Stavební zákon 

RS ukládá ředitelce VHS Turnov pověřit provozovatele vydáváním vyjádření, zajistit další potřebné kroky v souladu s novým stavebním zákonem a informovat o výsledku.

( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 195/2006

6.3. Ontex – stavba

RS ukládá p. Červové zabezpečit dohodu o zárukách na komunikaci mezi hlavním dodavatelem areálu firmy Ontex a firmou realizující kanalizaci.


( hlasování 18/0/0 )






usnesení RS č. 196/2006

Příští jednání RS se uskuteční v úterý 23. 1. 2007 od 13.00 hodin – místo jednání bude upřesněno v podkladech.








Marcela Červová

V Turnově 5. 12. 2006

