Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konaného dne 10. října 2006 od 13 hodin     

v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

RS:

- bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

-  schvaluje uzavření příslušného dodatku smlouvy o dílo s firmou SSŽ Liberec na rozšíření řešení povrchů komunikací a chodníků ve smyslu předloženého materiálu za následujících podmínek :

· Město Turnov se zaváže hradit částku v plné výši formou investiční dotace vůči VHS

· podle termínu dotace města bude dohodnut splátkový kalendář s dodavatelem 

· bude zabezpečeno bezproblémové řešení vůči podmínkám určeným poskytovatelem dotace -  SFŽP ČR.

- souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vodovodu Metelka III. etapa s prodloužením termínu realizace a financování dle návrhu.

(hlasování  17/0/0)






usnesení  RS č. 151/2006

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

RS souhlasí s realizací opravy vodovodního řadu dle návrhu.

( hlasování  19/0/0 )






usnesení  RS č. 152/2006

3. Čistá Jizera  - posouzení smluvních pokut projektantům  

RS trvá na uložení smluvní pokuty zpracovatelům projektů za prodlení dle usnesení z minulých projednání. 

( hlasování 19/0/0 )






usnesení  RS č. 153/2006

4. Ostatní investice

4.1. Turnov – kanalizace Sokolovna

RS schvaluje poskytnutí investiční dotace TJ Turnov dle návrhu a požaduje zahrnout do příštích rozpočtových změn změnu položky financování.

( hlasování 19/0/0 )





usnesení  RS č. 154/2006

4.2. Turnov –– Kanalizace Vesecko - logistický areál ONTEX

RS:

· souhlasí se sepsáním SoD s firmou EVOSA za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investici se společností VGP Park Turnov dle návrhu

· souhlasí se zahrnutím vyplývajících finančních kroků do úpravy rozpočtu na rok 2006
( hlasování 19/0/0 )






usnesení  RS č. 155/2006

4.3. Kanalizace obce Přepeře – navýšení ceny TDI

RS souhlasí s navýšením ceny za inženýrské činnosti a TDI na akci „Kanalizace obce Přepeře“ dle návrhu formou sepsání dodatku ke smlouvě a se zahrnutím navýšených nákladů do příštích rozpočtových změn v rámci kapitoly obce Přepeře.

( hlasování 19/0/0 )






usnesení  RS č. 156/2006

4.4. Malá Skála – Studie zásobení lokalit Filka, Bobov

RS:

· Souhlasí s vypsáním VŘ na dodavatele PD varianty č. 1 dle návrhu

· Souhlasí s podpisem mandátní smlouvy na zastupování obce a s vyhotovením žádosti o dotaci na zajištění PD na Liberecký Kraj 

· Souhlasí s převodem majetku pořízené studie na obec a se zahrnutím souvisejících finančních dopadů do rozpočtových změn VHS Turnov

· Jmenuje výběrovou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky zpracování


projektové dokumentace ve složení: Červová, Votrubec, Zmeko, Saidl.

( hlasování 19/0/0)






usnesení  RS č. 157/2006     





4.5.   Jilemnice – Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Hrabačov
RS bere na vědomí výsledek studie rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody v Hrabačově,  souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekční a inženýrské práce této akce a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Červová, Rajm, Stolínová, Hartman, Augustýn.

( hlasování 19/0/0 )






usnesení  RS č. 158/2006

4.6.    Rokytnice nad Jizerou  - Kanalizace EMBA 

RS souhlasí s odkupem kanalizace od firmy EMBA Paseky za cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

( hlasování 19/0/0 )






usnesení  RS č. 159/2006

4.7.    Troskovice – vodovody a VDJ

RS souhlasí  s rozšířením akce Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů o řešení vodojemu a požaduje upravit smluvní vazby ve smyslu návrhu.  

( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 160/2006

5. Vztah s provozovatelem

RS:

· schvaluje cenovou kalkulaci a výši ceny vodného a stočného na rok 2007 dle předloženého návrhu. Současně ukládá p. Červové zabezpečit dostatečnou  informovanost  pro obyvatele na území svazku obcí,

· bere na vědomí přehled vývoje spotřeby vody v jednotlivých letech a předpokládaný nárůst ceny u jiných společností,

· požaduje, aby na příští jednání RS byl jako host přizván Ing. Šverma  s odpovědí na otázku změny struktury provozní společnosti.

( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 161/2006

6. Vnitřní záležitosti

6.1. Údržba vodohospodářských objektů  

RS ukládá pí. Červové:

· projednat s provozovatelem provedení nutných běžných oprav zařízení a objektů v provozní režii, 

· projednat s provozovatelem a předložit na příštím jednání RS  plán oprav zahrnutých do kalkulace vodného a stočného s tím, že bude pozván ig. Šeps na uvedené jednání, 
· navrhnout realizaci jednotlivých oprav zařazených z rozpočtu VHS Turnov v roce 2007 a v příštích letech. 
( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 162/2006

6.2 Žádost Města Semily

RS schvaluje poskytnutí investiční dotace  Městu Semily na úhradu vlastních zdrojů investora při realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Semily“ ve výši max. 3 mil. Kč s tím, že  dotace bude poskytnuta ve vazbě na naplnění příjmů VHS Turnov ve třech dílčích splátkách na přelomu roku a na příštím jednání bude upřesněna konečná výše na základě jednání představitelů Semil a dodavatele.

( hlasování 20/0/0)






usnesení  RS č. 163/2006

7.1. Žádost o dotaci z Fondu investic LK 2006 – Vyskeř 

RS 

· schvaluje sepsání žádosti o dotaci z Fondu investic LK na realizaci stavby v zastoupení Obce Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat příslušnou mandátní smlouvu s Obcí Vyskeř, 

· souhlasí zpětně se sepsáním poptávkového řízení na dodavatele 1. etapy stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení – pí. Červová, p. Láska,  Ing. Rajm, zastupitel MVDr. Zemánková, p. Loutchan, 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zbývající dvě etapy a jmenuje  shodnou komisí, 

· požaduje informovat o výsledku poptávkových řízení, o plánu financování celé akce a rozložení do jednotlivých etap, o vlivu na rozpočet VHS Turnov v budoucích letech a o předpokládané finanční spoluúčasti obce, nebo privátních vlastníků a dotačních podílů. 

( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 164/2006

7.2.  Žádosti o dotace z Fondu investic LK pro rok 2007

RS:

· schvaluje záměr podat v roce 2007 na uvedené akce žádosti o dotaci z Fondu investic LK,

· pověřuje paní Červovou k uskutečnění všech nutných kroků ke zpracování a podání žádostí,

· požaduje informovat o průběhu.

( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 165/2006

8. Strukturální fondy EU – žádost o dataci na „Čistou Jizeru“

RS požaduje na příštím jednání informovat o předpokládaných termínech postupu zpracování a podání žádosti o dotaci, o podmínkách dotačního titulu především ve vazbě na nutnost uzavření dodatku ke smlouvě na provozování majetku s cílem zahrnout do smlouvy požadavky poskytovatele podpory.

( hlasování 20/0/0 )






usnesení  RS č. 166/2006

Příští jednání RS se bude konat v úterý 14. 11. 2006  -  chata na Táboře u Lomnice nad popelkou. 








Marcela Červová

 Turnově  10. 10. 2006

