Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov konané dne 
29. listopadu  2007  v Jilemnici
Přítomni:     dle prezenční listiny

1. Čistá Jizera
1.1.Jilemnice, Lomnice n. P. - Vodovody v souběhu

Rada sdružení souhlasí s nabídkou pana Vocáska na zpracování výkazu výměr vodovodů v souběhu s kanalizací Čisté Jizery a pověřuje pí. Červovou objednáním.

(hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 173/2007

2. Investiční akce, opravy

2.1. Investice v malých obcích – přípravy projektů
RS schvaluje cenové nabídky pana Hnáta – GAPA na projekční práce dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem jednotlivých smluv o dílo. 

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 174/2007

2.2. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov

RS souhlasí:

· se sepsáním dodatku smluv s navýšením ceny akce a termínem nabytí územního rozhodnutí II. etapy právní moci dle návrhu

· s podáním žádosti o zařazení akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnici“  do „Seznamu akcí Programu MZe 229 310“
(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 175/2007

2.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

RS souhlasí s udělením smluvní pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice“ dle návrhu.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 176/2007

2.4. Lomnice n. Pop. – Zhotovení projektových dokumentací

RS souhlasí s výsledkem výběrových řízení na projekční a inženýrské práce akcí „Prodloužení kanalizace Jilemnická ul.“ a „Vodovody malých profilů“ a pověřuje ing. Hejduka podepsat s ing. Vávrou smlouvy o dílo.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 177/2007

2.5.     Žádosti z programu obnovy venkova 

RS souhlasí s podáním žádostí o dotaci na akci „Líšný – rekonstrukce kanalizace“ a Rovensko pod Troskami „Václaví – úpravna vody“ do Programu rozvoje venkova.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 178/2007
2.6.    Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

RS 

· souhlasí s nabídkou doprojektování tras vodovodů ve výši dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o dílo a k mandátní smlouvě s Ing. Bukvářem, 

· bere na vědomí objednávku geodetického zaměření v uvedené výši od firmy SK Fencl & Erbe, s.r.o. Praha,

· bere na vědomí objednávku geologického průzkumu v uvedené výši od firmy Zeman Ingeo Praha,

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci z národního programu na MZe ČR 

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 179/2007

2.7.   Malá Skála – prodloužení kanalizace k sokolovně a čtyřem RD

RS:

· souhlasí se záměrem dostavby kanalizace v obci Malá Skála dle návrhu

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na díla dle návrhu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Jiří Nejedlo, Petr Votrubec, Marcela Červová, Dalibor Zmeko.

(hlasování 14/0/0)






usnesení RS č. 180/2007

3.1. Postup při sloučení se Svazkem Rovensko 

RS bere na vědomí postup při vstupu obcí Svazku Rovensko pod Troskami do VHS Turnov.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 181/2007

3.2. Jak dále spolupracovat , či jednat se vodovodním svazkem Semily 

RS projednala vývoj jednání se svazkem Semily o možném vstupu  do VHS Turnov.   V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi :

· i nadále jednat s představiteli obce Chuchelna 

· připravit podklady do RS o možném zahájení investičních činností pro obce ve svazku a předložit je případě, že bude přijato zásadní rozhodnutí o vstupu všech obcí do VHS, nebo o výpovědi dvou členů ze svazku Semily.  
      

(hlasování 16/0/0)






usnesení RS č. 182/2007

4. Konečné schválení ceny vodného a stočného 2008



RS schvaluje na základě předložené kalkulace cenu vodného a stočného pro rok 2008. Současně ukládá paní Červové zabezpečit vhodnou formou dostatečnou informovanost o cenové úpravě.   

(hlasování 16/0/0)






usnesení RS č. 183/2007

5. Pohled na budoucí provozování








RS projednala zprávu o otázce budoucího provozování a ukládá ing. Hejdukovi předkládat dle předloženého harmonogramu další detailní podklady pro konečné rozhodnutí o formě řešení této o  otázky a o jejím praktickém zabezpečení.                                                             (hlasování 16/0/0)






usnesení RS č. 184/2007

6.1.  Daňové otázky VHS
RS bere na vědomí změnu zákona o dani z příjmů a požaduje informovat o dalším vývoji této otázky.

(hlasování 16/0/0)






usnesení RS č. 185/2007

6.2.     Odměny zaměstnancům za rok 2007
RS schvaluje doplatek odměn zaměstnancům dle předloženého návrhu.
(hlasování 16/0/0)






usnesení RS č. 186/2007

Příští jednání RS se uskuteční v úterý 18. 12. 2007 od 11.00 hodin v restauraci na Kozákově.








Marcela Červová

V Turnově 29. 11. 2007
PAGE  
2

