Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 11. dubna 2006 od 13 hodin     

  v zasedací místnosti Obecního úřadu na Vyskři
Přítomni dle prezenční listiny 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic
1. 1.   Průběh investiční akce

1. 2.   Dodatek smlouvy se SFŽP ČR, dodatek smlouvy o dílo a na TDI

1.   3.   Zahájení financování se SFŽP ČR

1. 4.   Vodovod v ulicích Hruborohozecká a U Lip, Metelka III. etapa

RS bere na vědomí stav prací na investiční akci:

· Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic

· Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hruborohozecká a U Lip a oprava vodovodu Metelka III. etapa.

(hlasování :15/0/0)






usnesení RS č. 32/2006

2. Kanalizace Přepeře 

2. 1.   Kolaudace stavby

2.  2.    Povrchy komunikací – záruční oprava

RS bere na vědomí probíhající kolaudační řízení na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“  a souhlasí s odložením reklamace kanalizačních poklopů po vyhodnocení na květen 2006. 

(hlasování15/0/0)






usnesení RS č. 33/2006

3. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

RS potvrzuje výsledek korespondenčního hlasování a schvaluje uzavření SoD s firmou SSŽ,a.s. Liberec.

(hlasování 17/0/0)  

  

  


usnesení RS č. 34/2006

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

RS be na vědomí stav prací na stavbě kanalizace a v této souvislosti nesouhlasí se změnou smlouvy o smlouvě budoucí a s navýšením hodnoty věcného břemene panu Blumentrittovi.

(hlasování  17/0/0)  






usnesení RS č. 35/2006

5. Čistá Jizera - projekční a inženýrské práce

RS bere na vědomí postup projekčních a inženýrských prací na projektu Čistá Jizera a bere na vědomí postup prací při kontrole jednotlivých PD projektu Čistá Jizera souhlasí s následujícími kroky: 

· odkládá rozhodnutí o smluvních pokutách na příští jednání,

· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo s firmou VAK-KAN s.r.o. se zvýšením ceny o 561.327,-Kč,

· souhlasí s postupem při objednávaní geodetického zaměření pro projekční práce v Lomnici n. Pop. u firmy GEOP v.o.s. Jilemnice. 

(hlasování   17/0/0)






usnesení RS č. 36/2006

6.1. Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily – akce města Semily

RS v této souvislosti :

· bere na vědomí informace o stavu prací a požaduje průběžně informovat o průběhu stavby,

· souhlasí s realizací propojů kanalizace při akci Města Semily a s  poskytnutím investiční dotace z rozpočtu VHS Turnov Městu Semily ve výši dle návrhu. 

 (hlasování   17/0/0 )  
  





usnesení RS č. 37/2006

6.2. Semily – ČOV Semily – výměra aeračních elementů

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci: Oprava ČOV Semily – výměna aeračních elementů v AN a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Mádle, Ing. Rajm, pí. Bímová, ing. Mojžíš, p. Červová.

(hlasování 17/0/0)    

  




usnesení RS č. 38/2006

6.3. Rokytnice nad Jizerou – vodovodní a kanalizační přípojka  - pan Rýdl 

RS souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmu Petr Drašar Jičín s následujícími termíny:  termín realizace stavby do 30.4.2006, termín předání a převzetí stavby do 10. 5. 2006.

(hlasování   17/0/0 )
  





usnesení RS č. 39/2006

6.4. Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou

RS souhlasí s výběrem geodetické firmy ZPK s.r.o. Nová Paka za výše uvedené jednotkové ceny a se sepsáním smlouvy o dílo dle návrhu.

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č.40/2006

6.5. Rokytnice nad Jizerou - Elekropřípojka pro VDJ Tempo

RS souhlasí s vypsáním výběrového řízení a jmenuje komisi ve složení Bímová, Matyáš, Pavlata. 

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 41/2006

6.6.  Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

RS bere na vědomí informace o stavu příprav, schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Bímová, Matyáš, Červová, Pavlata, RS požaduje předložit rozhodnutí o zahájení akce včetně návrhu řešení financování.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 42/2006

6.7. Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace u MŠ Horní Rokytnice

RS bere na vědomí informace o stavu akce Kanalizace u MŠ Horní Rokytnice.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 43/2006

6.8. Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace p. Langer – Darovací smlouva

RS schvaluje převod kanalizační přípojky v dimenzi řadu darovací smlouvou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem  darovací smlouvy.

(hlasování  17/0/0)






usnesení RS č.44/2006

6.9. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a se sepsáním smlouvy o dílo s firmou JENA CZ s.r.o. s cenou dle návrhu.

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č. 45/2006

6.10. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

RS

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Roman Ruml – tesařské práce s cenou dle návrhu.

· souhlasí s navýšením ceny za TDI s podpisem dodatku smlouvy dle návrhu.

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č. 46/2006

6.11. Jilemnice – Zásobování vodou

RS souhlasí se zadáním studie u firmy SČVAK dle návrhu.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 47/2006

6.12. Jilemnice – Vodovod Bátovka

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a firmou  VIS s.r.o. Hradec Králové za cenu dle nabídky.

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č. 48/2006

6.13.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Hartman, Rajm, Šnorbert, Červová.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 49/2006

6.14. Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a pověřuje Ing. Hejduka sepsat s firmou  ing. Jaroslav Vávra smlouvu o dílo s cenou dle návrhu.

(hlasování   17/0/0)
  





usnesení RS č. 50/2006

6.15. Líšný – Oprava a dostavba vodovodu

RS

· bere na vědomí sepsání smlouvy o dílo s ing. Hudcem na rekonstrukci vodovodu u hříště,

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a ing. Zdeňkem Hudcem za cenu dle nabídky.

 (hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 51/2006

6.16. Líšný - Rekonstrukce kanalizace

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a ing. Zdeňkem Hudcem za cenu dle nabídky.

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č. 52/2006

6.17. Ohrazenice – vodovod pro průmyslovou zónu

RS souhlasí se sdružením finančních prostředků s obcí Ohrazenice na rozšíření studie na výstavbu vodojemu a  o zásobování vodou pro průmyslovou zónu. 

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 53/2006

6. 18. Troskovice – vodovody 

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční práce s firmou GAPA Hnát. 

(hlasování  17/0/0)
  





usnesení RS č. 54/2006

6.19.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizační přípojka Horní Rokytnice p. Kott –   Poptávkové řízení dodavatel stavby
 

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na stavbu kanalizace s firmou EVOSA, Frýdštejn za cenu 186.460,-Kč bez DPH a současně ukládá sepsat smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 75% nákladů akce s p. Kottem, tj. ve výši 139.845,-Kč.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 55/2006

7. Finanční problematika

7.1. ČOV Turnov - kontrola čerpání dotací (Finanční úřad)

RS bere na vědomí:

· informaci o prominutí odvodu daně a příslušenství daně v plné výši za poskytnutou dotaci na KGJ od SFŽP ČR

· zprávu MZe ČR podanou prostřednictvím zemědělské agentury MZe ČR v Semilech ze dne 17. 3. 2006 o kontrole a čerpání prostředků státního rozpočtu s doporučením konečného přiznání dotace na Rekonstrukci ČOV Turnov.

(hlasování  17/0/0)






usnesení RS č. 56/2006

7.2.  Rokytnice nad Jizerou – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace

RS schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši 600.000,-Kč.

(hlasování   17/0/0)






usnesení RS č. 57/2006

8.   Vnitřní záležitosti

8.1. Svazek Semily

RS bere na vědomí závěry jednání Svazku Semily a odkládá tuto otázku na řešení po komunálních volbách .

(hlasování  17/0/0)  






usnesení RS č. 58/2006

8.2. Loučky – Vstup do VHS Turnov

RS bere na vědomí informace na nezbytné provozní požadavky a informace o stavu sítě,

schvaluje vstup obce Loučky do VHS Turnov k datu 1. 9. 2006 a ukládá paní Červové uskutečnění všech potřebných kroků spojených s převodem majetku obce a rozšíření svazku.

(hlasování 17/0/0)
  





usnesení RS č. 59/2006

8. 3. Turnov – žaloba paní Vávrové
RS:

· bere na vědomí průběh a závěr soudního řízení žalobkyně paní Vávrové a požaduje informovat o dalším postupu,

· nesouhlasí s poskytnutím nárokované náhrady škody pokud nebude tato nařízena soudním rozhodnutím na základě adekvátních znaleckých posudků předepsaných soudem,

souhlasí s navrženým opatření realizovaným v rámci stavby kanalizace

(hlasování  17/0/0)  






usnesení RS č. 60/2006

8.4. Rokytnice nad Jizerou - Statek Kovársko – odkup pozemků pod VDJ a ČS

RS schvaluje převod výše uvedených pozemků kupní smlouvou za cenu 3.510,-Kč.

(hlasování  17/0/0) 






usnesení RS č. 61/2006

8.5. Město Rokytnice n. J. – převod darovací smlouvou

RS schvaluje převod výše uvedeného vodohospodářského majetku darovací smlouvou.
(hlasování 17/0/0)  






usnesení RS č. 62/2006

9. Ostatní 

9.1.  Deratizace

RS bere na vědomí informace o postupu při provádění deratizace a v této otázce ukládá zástupcům dotčených měst zajistit účinnou spolupráci ze strany každého města a to jak ve fázi přípravy a oficiálního vyhlášení deratizace tak i ve fázi aktivní účasti při její realizaci a vyhodnocení. Současně požaduje, aby bylo VHS Turnov informováno o osobě odpovědné za přípravu, vyhlášení a provedení deratizace v každém městě.

(hlasování 17/0/0)  






usnesení RS č. 63/2006

Příští jednání RS VHS se bude konat  v úterý 9. května v Turnově.








Marcela Červová







        ředitelka VHS Turnov

V  Turnově  11. 4. 2006

