Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané  - 6. října  2008
Přítomni dle prezenční listiny

1. Provozování majetku – finální rozhodnutí  

RS schvaluje záměr řešení  provozování vodohospodářského majetku na území členů sdružení od roku 2010 cestou koncesního řízení. Současně ukládá ing. Hejdukovi předkládat na každé další jednání RS informace o průběhu řešení a všechny nezbytné kroky k projednání a odsouhlasení.   

(hlasování 14/9/0)






    usnesení RS č. 153/2008
2.  Čistá Jizera

2.2. VŘ správce a dodavatele stavby
RS bere  informace o postupu projednávání žádostí na akci Čistá Jizera a o přípravě a realizaci výběrového řízení na dodavatele staveb v jednotlivých městech. 

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 154/2008
2.3. VŘ na správce stavby 

RS schvaluje zahájení dvou výběrových řízení na funkci správce stavby pro akce Čistá Jizera I, Čistá Jizera II.  Současně schvaluje složení výběrových komisí a zplnomocňuje ing. Hejduka stanovit náhradníky a komisi pro otevírání obálek. A v této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi, aby zabezpečil na pracovním jednání výběrových komisí odsouhlasení konkrétních zadávacích podmínek dle principů uvedených v návrhu.    
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 155/2008
2.4. Čistá Jizera Turnov – vodovody v trase kanalizace

RS souhlasí s ukončením spolupráce s firmou Vak-Kan, s.r.o. dle návrhu
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 156/2008
2.5.  Čistá Jizera – město Turnov – sítě v lokalitě Hruštice – Károvsko
RS souhlasí s realizací staveb sítí v lokalitě Hruštice – Károvsko a budoucí formou finančního řešení podle jednoho z navržených řešení a ukládá ing. Hejdukovi uzavřít příslušné smluvní dokumenty s Městem Turnov. 
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 157/2008
3.  Investice
3.1. Přípravy investičních akcí v budoucnu
RS schvaluje předložený seznam  akcí k obnově majetku v budoucnosti. V této souvislosti  ukládá paní Červové zahájit postupně jejich jednotlivou přípravu, a to  včetně konkrétního projednání na RS. 

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 158/2008
3.2.   Jednání s provozovatelem 

RS projednala zápis z pracovního jednání se zástupci provozovatele, kde byly řešeny zejména otázky nutných oprav majetku v letošním roce.  
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 159/2008
3.3. Celkové řešení oprav dvou vodojemů 
RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na rekonstrukci objektů nový VDJ Karlov, dolní tlakové pásmo, v Lomnici n. Pop. a VDJ Vrchhůra v Turnově a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Hejduk, Šeps, Mastník, Pochop. 
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 160/2008
3.4.    Troskovice - Tachov - sanace VDJ

RS bere na vědomí výběr dodavatele sanace VDJ Tachov  a postup prací.  

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 161/2008
3.5.    Semily, ul. 3. května - rekonstrukce vodovodu a vod. přípojek 
RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování o převzetí investice 3. květen a uzavření všech potřebných smluv dle závěrů z jednání. 
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 162/2008 
3.6.  Dotační program SZIF ČR – malé obce

RS  souhlasí s podáním žádostí o dotace do SZIF ČR dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka a paní Červovou jednat s MZe ČR ve věci úpravy dotačních podmínek.
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 163/2008
3.7.    Troskovice – vodojem – historie a návrh řešení  

RS schvaluje navržený postup  přípravy  akce pro řešení havarijního stavu vodojemu v Troskovicích. 
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 164/2008
3.8.   Úpravna vody Václaví 

RS bere na vědomí informace o průběhu realizace akce a změnu smlouvy se společností Culligan CZECH, s.r.o. 

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 165/2008
3.9.   Semily - Podmoklice - PD

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na zajištění PD se společností VIS.
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 166/2008
3.10. Troskovice - Za Hasičárnou  - úprava komunikace

RS :
- souhlasí s realizací povrchů komunikace Za Hasičárnou



- schvaluje sepsání dodatku SoD s firmou Zikuda - stavitel 

- schvaluje přijetí dotace od Obce Troskovice ve výši 200 tis. Kč

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 167/2008
3.11  Prodloužení vodovodu Károvsko
RS souhlasí s odkupem vodovodu od pana Kadrnošky za cenu dle návrhu a s následným převodem práv investora na VHS Turnov.
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 168/2008
3.12  Kanalizace obce Přepeře – finanční kontrola akce

RS bere na vědomí provedení finanční kontroly akce „Kanalizace obce Přepeře“ ze strany FÚ Semily, která nenašla žádné závady. 
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 169/2008
3.13. Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“.

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 170/2008
3.14. Benecko – Kanalizace Dolní Štěpanice

RS bere na vědomí převod projekční přípravy akce „Benecko – kanalizace Dolní Štěpanice“ na VHS Turnov.

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 171/2008
3.15. Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok – poptávkové řízení na PD

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace ÚV Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou a jmenuje komisi ve složení Matyáš, Hák, Bímová, Červová.
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 172/2008
3.16. Semily – Oprava kanalizace Požárnická 

RS bere na vědomí postup prací na opravě kanalizace v Požárnické ulici v Semilech.

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 173/2008
3.17. Semily – Čistá Jizera III. (kanalizace II. etapa)

RS souhlasí s prominutím smluvní pokuty firmě Aquion Praha v plné výši za pozdní zajištění vydání územního rozhodnutí na akci: Semily – Čistá Jizera III. (kanalizace II. etapa) a schvaluje uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo na posunutí termínu vydání stavebního povolení výše uvedené akce.
(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 174/2008
4.  Finanční otázky 

4.1. Rozpočtové změny 







RS  souhlasí s II. úpravou rozpočtu a plánu výnosů a nákladů VHS Turnov pro rok 2008.

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 175/2008
4.2.  VŘ na poskytovatele úvěru – potvrzení korespondenčního hlasování

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování, kterým schválila vyhlášení veřejné zakázky na Dlouhodobý úvěr VHS Turnov s parametry dle návrhu a v této souvislosti dále :
-    schvaluje složení výběrové komise dle návrhu

-  zplnomocňuje Ing. Hejduka jmenovat náhradníky členů komise a členy komise pro otevírání obálek 

- ukládá Ing. Hejdukovi a paní Červové zabezpečit celý proces realizace veřejné zakázky – od vyhlášení na centrální adrese až po její vyhodnocení.

(hlasování 23/0/0)






    usnesení RS č. 176/2008
4.3.   Obecný výhled na finanční situaci  VHS v nejbližších letech
RS projednala informaci o možném finančním vývoji rozpočtů VHS v příštích letech a ukládá p. Červové vypracovat na jejich základě návrh rozpočtového provizoria na příštím rok .

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 177/2008
5. Vnitřní otázky

5.1. Hlasování na ZM a ZO o vstupu obcí 

RS bere na vědomí nutnost včasného schválení všech nutných kroků ke vstupu nových členských obcí.
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 178/2008
5.2.   Personální otázky

RS:

· bere na vědomí vypsané výběrové řízení na pozici  investičního technika

· souhlasí s novým řešením umístění pracovního prostoru pro  ředitelku  v Turnově 

· požaduje na příštím jednání předložit personální otázky a další související záležitosti nutné s ohledem na Čistou Jizeru 

(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 179/2008
5.3.   Jednání o ceně vodného a stočného 2009
RS bere na vědomí informace o podmínkách očekávaného zahájení projednávání ceny vodného a stočného 2009. 
(hlasování 22/0/0)






    usnesení RS č. 180/2008
Zapsal  ing. Milan Hejduk, 7.10.2008
PAGE  
5

