##### Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 30. 7. 2014

Přítomni:

- dle prezenční listiny

- Investice a obnova

1.1. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS – výsledek VZ

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby „Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok SFS Intec“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou ŠEBESTA VHS s.r.o. Jablonec n. N. Současně ukládá Ing. Hejdukovi po realizaci stavby zabezpečit převod dešťové kanalizace na Město Turnov.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 80/2014

1.2. Turnov – oplocení ČS Malý Rohozec

RS souhlasí se zadáním realizace oplocení okolo ČS Malý Rohozec firmě SčVK a.s. za cenu dle návrhu.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 81/2014

1.3. ČOV Turnov – studie dílčí rekonstrukce

RS souhlasí se zadáním studie na dílčí rekonstrukci ČOV Turnov firmě SčVK a.s., útvar projekce za cenu dle návrhu.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 82/2014

1.4. Turnov – úpravna a ČS Nudvojovice – studie rekonstrukce

RS souhlasí se zadáním studie na rekonstrukcí úpravny vody v Turnově, Nudvojovivích firmě SčVK a.s., útvar projekce za cenu dle návrhu.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 83/2014

1.5. Ktová – havarijní oprava vodovodu – ukončení akce

RS bere na vědomí ukončení akce Ktová – havarijní oprava vodovodu a pověřuje Ing. Hejduka jednat se zástupci obce Ktová o příspěvku na akci dle návrhu.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 84/2014

1.6. Jilemnice – „Rekonstrukce vodovodu na Žuliánce“, ukončení akce

RS projednala informaci o průběhu a ukončení akce.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 85/2014

1.7. Benecko – „Rekonstrukce vodojemu a úpravny vody Pláňka“ – postup a rozsah stavby

RS projednala informace o probíhající akci a schvaluje posunutí realizace rekonstrukce objektu vodojemu Benecko 2 do příštího roku.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 86/2014

1.8. Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice – výsledek VZ na PD

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele služby zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných povolení akce „Semily – oprava vodovodu Jílovecká ulice“ a s podpisem smlouvy o dílo s Ing. Liběnou Knapovou, Čelákovice.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 87/2014

2. Finanční otázky

2.1. Daň z příjmů za rok 2013

RS projednala daňovou povinnost daně z příjmu za rok 2013.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 88/2014

2.2. Rozpočtové opatření č. 1

RS schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014 v příjmech ve výši 237 445 149 Kč, ve výdajích ve výši 254 659 079 Kč a ve financování ve výši 28 395 154 Kč.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 89/2014

2.3. Spolupráce při obnově krajských komunikací

RS projednala aktuální informaci o přípravě obnovy centrálních komunikací ve městech a ukládá ing. Hejdukovi předložit další informační materiál o vývoji v této otázce do konce tohoto roku.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 90/2014

3. Vnitřní otázky

3.1. Připojované nemovitosti v Rokytnici nad Jizerou

RS bere na vědomí připravovaný postup s cílem zvýšit počet napojených nemovitostí na veřejnou kanalizaci v Rokytnici nad Jizerou.

hlasování: 19/0/0							       usnesení RS č. 91/2014

Příští jednání RS se uskuteční 10. 9. 2014.

Marcela Červová