Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 28.7. 2009 
Přítomni:   dle prezenční listiny       

1. Výběr provozovatele – stav projednávání 
RS projednala postup při řešení koncesního vztahu a ukládá Ing. Hejdukovi připravit další pracovní jednání na posouzení výsledných návrhů potřebných dokumentů. 

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 120/2009
2. Čistá Jizera

2.1. Úvěrové řešení 

RS s ohledem na aktuální stanoviska České spořitelny a.s. ukládá Ing. Hejdukovi svolat neprodleně pracovní  jednání na téma  financování Čisté Jizery. 
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 121/2009
2.2. Dotace SFŽP 

RS bere na vědomí informaci o finálních jednáních se SFŽP na přípravě konečné smlouvy o poskytnutí dotace. 

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 122/2009
2.3. Průběh jednotlivých staveb   




                     
RS bere na vědomí informaci o probíhajících stavbách a ukládá Ing. Hejdukovi svolat před jednání zářijové RS pracovní jednání měst na plnohodnotné projednání průběhu realizace akce Čistá Jizera. 

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 123/2009
2.4. Jednání s Libereckým krajem 

RS bere na vědomí informaci o projednání součinnosti s Libereckým krajem.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 124/2009
3. Investice

3.1  Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm“, kde jako zhotovitel zvítězila firma Polstav, s. r. o., Košťálov a TDI firma GAPA – Radek Hnát, Turnov,
· souhlasí se sepsáním SoD s firmou Polstav, s. r. o., Mandátní smlouvy s firmou GAPA – Radek Hnát a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Ohrazenice v cenách dle návrhu.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 125/2009
3.2.  Zahájení jednotlivých staveb podporovaných  krajskou dotací 

RS:

· bere na vědomí stav v přípravě a zahájení akcí dotovaných Libereckým krajem,
· souhlasí s výsledky výběru a výběrových řízení na zajištění činností TDI dle návrhu u jednotlivých akcí a s uzavřením mandátních smluv.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 126/2009
3.3.  Informace o průběhu ostatních staveb 

RS bere na vědomí stav probíhajících investičních akcí VHS Turnov.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 127/2009
3.5.  Turnov – přeložka a rozšíření vodovodu Vesecko + studie zásobení
RS:

· bere na vědomí přerušení přípravy investičních akcí „Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení průmyslové zóny Vesecko a I. Tlakového pásma Ohrazenic“ a „Turnov – Vesecko – vodovod – rekonstrukce a rozšíření řadu LT 200“,
· souhlasí s vrácením dotace ve výši 40.000,- Kč obci Ohrazenice formou zápočtu z dotace na rok 2009 dle návrhu.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 128/2009
3.6.   Žaloba od Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových               
RS po projednání souhlasí se závěrem uvedeným v podkladech, zmocňuje JUDr. Ivanu Velíškovou k zastupování v zahájeném soudním sporu a požaduje informovat o jeho výsledku.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 129/2009
3.7. Vyskeř – Mladostov - oprava vodovodu 

RS souhlasí se záměrem opravy vodovodního řadu Vyskeř – Mladostov a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby a funkci TDI s předpokládaným  termínem plnění v roce 2010 a současně jmenuje komisi ve složení:  p. Červová, p. Horský, p. Loutchan, p. Fišerová, Ing. Sajdl. 
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 130/2009
3.8. Turnov - oprava vodovodu Pelešany a Vazovec

RS souhlasí s  provedením oprav částí vodovodních řadů Pelešany a Vazovec, a zahrnutím do rozpočtové změny, se zadáním oprav provozovateli SčVK a.s. za nabídnutou cenu.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 131/2009
3.9. Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD

RS:

· souhlasí se záměrem realizace a spolufinancování stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace k novostavbám RD v obci Vyskeř,  

· schvaluje záměr spoluúčasti VHS ve výši 25 % nákladů,
· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Červová, p. Vojtěch Vacátko, p. Loutchan, Mgr. Fišerová, p. Šimek, Ing. Sajdl,
· ukládá předložit na jednání RS konečný návrh financování, 

· souhlasí s převodem práv investora stavby na VHS Turnov.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 132/2009
3.10. Tatobity vodovod Žlábek

RS souhlasí s koupí p.p.č. 246/2 v obci Tatobity, k.ú. Žlábek  pro vodojem Žlábek za cenu 60 000,-Kč od paní Havlasové a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  

(hlasování 20 /0/0)






     usnesení RS č. 133/2009
3.11. Projekty na opravy vodovodů – Turnov Dolánky, Turnov sídliště – Nádražní, Malá Skála - Boučkův statek

RS 
- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na PD a inženýrskou činnost na akce oprava vodovodu Turnov - Dolánky, Turnov sídliště – Nádražní, Malá Skála - Boučkův statek.

- jmenuje výběrovou komisi na výběr projektanta ve složení: p. Horský, p. Šimek, p. Červová, p. Votrubec.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 134/2009
3.12. Plynojem na ČOV Turnov – havarijní stav
RS bere na vědomí vážnost situace a pověřuje VHS Turnov k jejímu bezodkladnému řešení. (hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 135/2009
3.13. Rovensko pod Troskami – závěr studie na odkanalizování města

RS projednala závěr studie kanalizace Rovenska pod Troskami a Tatobit. V Rovensku pod Troskami souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD ČOV a kanalizace ve 3 etapách s doprovodnými investicemi (souběh s vodovodu) včetně zajištění potřebných povolení. V této souvislosti jmenuje komisi ve složení Ing. Hejduk, p. Horský, p. Bímová, p. Koldovský, Ing. Šeps, p. Malá, p. Drašarová.

Současně ukládá Ing. Hejdukovi průběžně jednat  se zástupci Libereckého kraje o možnosti projektování krajské komunikace ve městě včetně dešťové kanalizace v souběhu s odkanalizováním Rovenska p. Tr.. 

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 136/2009
3.14.  Semily – Havarijní přeložka vodovodu horní část ulice Lhotecká

RS bere na vědomí provedení havarijní přeložky vodovodu ve Lhotecké ulici v Semilech.

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 137/2009
3.15. Rokytnice nad Jizerou – pozemek okolo VDJ Horní Ves – kupní smlouva

RS souhlasí s odkupem pozemku č. 1928/9 v k.ú. Horní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou a s uzavřením kupní smlouvy s vlastníky pozemku s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro vlastníky p.p.č. 1928/1, 1928/5, 1929, 1931/1, 1931/2, 1931/3, 1963 v k.ú. Horní Rokytnice. RS pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy a smlouvy na vznik věcného břemene. 
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 138/2009
3.16. Olešnice vodovod Mlýnice

RS

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby akce Olešnice vodovod Mlýnice a jmenuje výběrovou komisi ve složení p. Červová, p.Vacátko, p. Šich, p. Loutchan, Mgr.Fišerová,
· před zahájením požaduje předložit k odsouhlasení financování akce a rozsah stavby realizovaný v letošním roce,
· souhlasí s podáním žádosti o dotaci na LK v nejbližším možném termínu.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 139/2009
4. Provozní otázky
4.1. Výstupy jednání s provozovatelem



RS bere na vědomí výstupy z pracovního jednání s provozovatelem.  

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 140/2009
4.2. Obec Loučky – ochrana objektu před vodou

RS souhlasí s finanční spoluúčastí VHS Turnov ve výši 10 000 Kč, vynaložené na úpravu koryta potoka pod Kostelem.

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 141/2009
4.3.  Zaslepení VRTU – L4 – J (Malá Skála)

RS souhlasí se záměrem zrušením vrtu L4 – J a v této souvislosti ukládá paní Červové: 
- zajistit smlouvu mezi f. Vesta, VHS Turnov a SčVK, zajišťující odběr vody z vrtu L4 – JA 

- zajistit projektovou dokumentaci od Hydrogeologa, a další podklady potřebné ke zrušení vrtu L4 –J 
- předložit tento záměr  na zastupitelstvo obce Malá Skála a na RS s finálním návrhem celkového řešení.
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 142/2009
5. Chod VHS

5.1. Rozpočtové změny 2009

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2009 dle předloženého návrhu. 
(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 143/2009
5.2. Navýšení odměny asistentů 
RS bere na vědomí navýšení objemu práce a ceny za služby asistenta v Rokytnici nad Jizerou a schvaluje zvýšení platu paní Libuše Šmirausové podle výsledků jednání od data 1.7.2009. 

(hlasování  20/0/0)






     usnesení RS č. 144/2009
Příští jednání RS se uskuteční 17. 9. 2009 v Rovensku pod Troskami.









Marcela Červová
PAGE  
3

