Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 2. 5. 2012
Přítomni:

- dle prezenční listiny

1. Čistá Jizera

1.1.  Aktuální otázky 

RS bere na vědomí aktuální kroky při dokončování projektu Čistá Jizera. 
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 50/2012

1.2.  Vyúčtování kanalizačních přípojek Turnov 

RS schvaluje uzavření posledního dodatku SOD na akci Čistá Jizera Turnov s firmou Eurovia CS, a.s. závod Ústí na Labem dle předloženého návrhu.
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 51/2012

1.3.   SFŽP a příslušné smlouvy o dotacích 

RS bere na vědomí ukončení financování akce v roce 2011 a současně ukládá ing. Hejdukovi vyžádat maximální množství oficiálních stanovisek k vydání upraveného rozhodnutí o poskytnutí dotace pro doložení při budoucí kontrolní činnosti.  
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 52/2012

1.4. ČOV Benecko - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva č. 09048331 se SFŽP ČR

RS:

· projednala  Smlouvu č. 09048331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, schvaluje její znění a pověřuje Ing. Milana Hejduka jejím podpisem,

· souhlasí s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace Identifikační číslo EDS/SMVS 115D112000474.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 53/2012

2. Investice  a obnova

2.1. Turnov – pravobřežní kanalizace Podél Stebénky 

RS projednala závěry studie o stavu a řešení pravobřežní kanalizace podél Stebénky a v této souvislosti schvaluje VŘ na projekční řešení a jmenuje komisi ve složení p. Horský, p. Loutchan, ing. Hejduk,  ing. Sajdl, p. Červová.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 54/2012

2.2. Turnov – VŘ na II. etapu opravy kanalizace sídliště Nádražní

Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby ,,Oprava VH sítí v sídlišti J. Patočky“, zároveň jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Horský, p. Šimek, p. Loutchan, p. Těhníková.
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 55/2012

2.3. Turnov – rekonstrukce komunikace 28. října 

RS schvaluje záměr realizace akce a očekávanou výši spolufinancování Města Turnova dle  předloženého materiálu. Současně ukládá ing. Hejdukovi předložit po ukončení výběru dodavatele akce  k projednání konečnou specifikaci financování.  

RS schvaluje realizaci veřejné zakázky podle aktuálně platného zákona o zadávání zakázek a ukládá ing.Hejdukovi uskutečnit potřebné kroky dle předloženého materiálu. Současně schvaluje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, p. Červová, p. Horský, ing. Kovalčík, PhDr. Maierová, ing. Sláma, PhDr. Svobodová, p. Těhníková, p. Vocásek, ing. Pekař, ing. Sajdl, p. Loutchan. 
RS současně schvaluje vypsání VZ na stavební dozor akce a jmenuje komisi ve složení: ing. Hejduk, p. Červová, p. Horský, ing. Kovalčík, PhDr. Maierová, PhDr. Svobodová, p. Loutchan, p. Těhníková.  
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 56/2012

2.4. Tatobity – Žlábek II. Etapa – výsledek VŘ na dodavatele a TDI 

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací Tatobity – Žlábek – II. etapa a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Jostav Liberec a na funkci stavebního dozoru s firmou Radek Hnát – VAK Projekt. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 57/2012

2.5. Lomnice n. Pop. – oprava VDJ Karlov, DTP starý – výsledek VŘ
RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací „Lomnice n. Pop. – oprava VDJ Karlov, DTP starý“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Žmolil – Kobera, Sedmihorky.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 58/2012

2.6. Lomnice n. Pop. – převod pozemků v areálu ČOV

RS souhlasí s přijetím daru pozemků p.p.č. 1234/1, 2395/6, 1310/1, 1226, 4063, 4064, 2395/84, 1311, 1231/2, 4065, 2395/87, 1314, 1231/1 a st.p.č. 2407, vše k.ú. Lomnice n. Pop. v areálu ČOV Lomnice n. Pop.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 59/2012

2.7. Jilemnice – převod zbytku VH majetku Města Jilemnice

RS souhlasí s přijetím daru pozemků st.p.č. 1827/3, p.p.č. 1827/2, budovy technického vybavení  na st.p.č. 1828/2 a části p.p.č. 1008 o výměře 102 m² (dle GP nově označeno jako p.p.č. 1008/2), vše v k. ú. Jilemnice.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 60/2012

2.8. Jilemnice – vodovod Bátovka, II. stavba – 1. část

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby „Jilemnice – vodovod Bátovka, II. stavba – 1. část“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, ing. Hejduk, ing. Stolínová, ing. Mejsnar, ing. Matyáš.
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 61/2012

2.9. Benecko – oprava vodovodu Pláňka, II. část- PD
RS souhlasí s navrženým postupem výběru projektanta na realizace projekčních prací na akci „Benecko – oprava vodovodu Pláňka, II. část“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, ing. Hejduk, ing. Stolínová, ing. Mejsnar, ing. Matyáš.
(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 62/2012

2.10. Semily – kupní smlouva na pozemek pro VDJ Janeček na Spálově

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem Josefem Valhou dle návrhu na oddělené pozemky č. 1394/2 k.ú. Spálov u Semil o výměře 144 m², který vznikl z pozemku č. 1394 k.ú. Spálov u Semil, dále pozemku č. 1397/3 k.ú. Spálov u Semil o výměře 278 m², který vznikl z pozemku č. 1397/1 k.ú. Spálov u Semil a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č.63/2012

2.11. Chuchelna – PD Chuchelna – Slap, prodloužení splaškové kanalizace a řešení povrchových vod – výsledek VŘ
RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce: „PD Chuchelna – Slap, prodloužení splaškové kanalizace a řešení povrchových vod“, a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Ing. Jaroslavem Vávrou, Železný Brod za nabídnutou cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 64/2012

2.12. Chuchelna – PD Chuchelna – vodovod Palučiny – výsledek VŘ
RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce: „PD Chuchelna – vodovod Palučiny“a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov za nabídnutou cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 65/2012

2.13. Chuchelna – PD Chuchelna – VDJ Komárov – výsledek VŘ 
RS souhlasí s doporučením výběrové komise na zpracovatele projektové dokumentace akce: „PD Chuchelna – VDJ Komárov“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov za nabídnutou cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 66/2012

2.14. Chuchelna – PD Chuchelna – rekonstrukce VDJ Chuchelna starý – výsledek VŘ
RS souhlasí s  doporučením výběrové komise na zpracovatele projektové dokumentace akce: „PD Chuchelna – rekonstrukce VDJ Chuchelna starý“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou SčVK, a.s., projekce Liberec za nabídnutou cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 67/2012

3.  Provozní otázky

3.1. Měření balastních vod

RS bere na vědomí informaci o zahájení měření balastních vod v lokalitě Rokytnice nad Jizerou a Benecko. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 68/2012

3.2. Úprava ročního plánu oprav 
RS schvaluje úpravu plánu oprav na rok 2012 dle návrhu provozovatele. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 69/2012

3.3. Opravy silničních poklopů na území  VHS 

RS schvaluje realizaci opravy poklopů firmou SČVK a s. dle předloženého návrhu. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 70/2012

4. Finanční otázky

4.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet za rok 2011

RS projednala závěrečný účet VHS Turnov za rok 2011, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 71/2012

4.2. Majetková evidence, výsledky inventarizace k 31. 12. 2011

RS:

· souhlasí s navrženou změnou programu na evidenci majetku,

· bere na vědomí stručný přehled závěrů z dokladové inventury, stavy majetku ve vlastnictví a správě VHS Turnov a provedení inventarizace k 31.12.2011. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 72/2012

5. Vnitřní otázky

5.1. Výroční zpráva za rok 2011

RS projednala  Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2011.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 73/2012

5.2. Převody majetku VHS po akci Čistá Jizera 

RS bere na vědomí převod přebytečného nábytku členským obcím VHS a prodej vozu Ford Fusion za cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 74/2012

5.3. Zákon o veřejných zakázkách 

RS projednala informaci o aktuální novele zákona o veřejných zakázkách a jejím dopadu na činnost VHS Turnov. 

(hlasování 19/0/0)






       usnesení RS č. 75/2012

Příští jednání RS se uskuteční v pondělí 25.6.2012 od 13:00 hodin na Benecku v rámci slavnostního ukončení investiční akce.
Marcela Červová

PAGE  
2

