Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 1. 11. 2010
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koncesní řízení
RS bere na vědomí informaci o průběhu příprav k zahájení koncesního vztahu od počátku roku 2011. 
(hlasování 18/0/0)






     usnesení RS č. 194/2010

2. Cena  vodného a stočného na rok 2011
RS schvaluje úpravu ceny pro rok 2011 dle předložené varianty č. 4. Současně ukládá  Ing. Hejdukovi a paní Červové vypracovat tiskovou zprávu, zabezpečit vhodnou a dostatečnou formou informovanost zákazníků a uzavřít potřebné smluvní vztahy s provozovatelem. 

(hlasování 22/0/0)






     usnesení RS č. 195/2010

3. Čistá Jizera

3.1.  Průběh staveb

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.  
(hlasování 22/0/0)






     usnesení RS č. 196/2010

3.2.  Informace o navyšování ceny díla v jednotlivých městech

RS bere na vědomí informaci o naplňování smluvních vazeb  s dodavateli v jednotlivých městech při akci Čistá Jizera. Současně RS ukládá ing. Hejdukovi předložit v termínu do konce února 2011 další souhrnný přehled včetně všech doprovodných nákladů spojených s akcí Čistá Jizera.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 197/2010

3.4.  Kontrola příspěvků na veřejné části přípojek 

RS bere na vědomí stav  vybraných příspěvků na akci Čistá Jizera nově napojených vlastníků nemovitostí k 30.9.2010.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 198/2010

4. Investice  a obnova

4.1.  SFŽP schvalovací procesy žádostí

RS bere na vědomí informaci o plánovaném jednání Řídícího výboru SFŽP ČR.

(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 199/2010

4.2.  Ohrazenice – sítě pro zástavbu RD u hřiště

RS bere na vědomí informace o ukončení stavby IS a komunikace v obci Ohrazenice a závěrečné vyúčtování skutečných nákladů. Současně souhlasí se sepsáním konečného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a dodatku smlouvy na poskytnutí dotace s obcí Ohrazenice dle návrhu.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 200/2010

4.3.  Rokytnice nad Jizerou -  rekonstrukce vodovodu Horní Kout

RS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VodoPro, s.r.o. Praha v ceně dle podkladů.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 201/2010

4.4. Výsledek VŘ - Oprava vodovodního řadu – ulice Studentská Turnov

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava vodovodu ul. Studenstká Turnov“ a se zahrnutím akce do rozpočtu VHS Turnov na rok 2011,
· pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou S a D v.o.s. za nabídnutou cenu dle návrhu, s předpokladem realizace akce v roce 2011.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 202/2010

4.5. Oprava ČS Loučky – pod Kostelem – dokončení akce

RS bere na vědomí dokončení akce oprava ČS Loučky u Turnova v požadovaném termínu a kvalitě. 

(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 203/2010

4.6. Označení I. a II. Pásma hygienické ochrany
RS:

· bere na vědomí revizi a nutnost vyznačení pásem hygienické ochrany I. a II. stupně,
· souhlasí s provedením značení za nabídnutou cenu prostřednictvím Provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.,
· souhlasí se zahrnutím plánovaných nákladů do rozpočtu VHS Turnov na rok 2011.

(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 204/2010

4.7. Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice

RS bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“.

(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 205/2010

4.8. Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší“.

(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 206/2010
4.9. Informace o projektové přípravě akce „Intenzifikace ÚV Příkrý“

RS: 

· bere na vědomí ukončení projekčních prací na akci „Intenzifikace úpravny vody Příkrý“  firmou ENVIPUR s.r.o. a navýšení ceny projekčních prací  stavební části dle návrhu,
· souhlasí s doplněním zadávací dokumentace o část vzduchotechniky za maximální cenu dle návrhu, 
· bere na vědomí probíhající jednání o řešení vytápění ÚV a požaduje informovat o výsledku,

· souhlasí se zahrnutím navýšených nákladů na PD dle podkladů do rozpočtových změn.
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 207/2010

4.10. Informace o probíhající projektové přípravě akce „Vodovod Tatobity - Žlábek“ 

RS bere na vědomí pokračování příprav akce „Zásobení pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek a jejich místních částí“. 
(hlasování 23/0/0)






     usnesení RS č. 208/2010

5. Vnitřní otázky VHS
5.1. Závěry z kontroly KÚLK

RS bere na vědomí výsledek provedené kontroly na využití prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje, Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí v roce 2009 na realizaci projektů Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě, Propojení tlakových pásem a Malá Skála – Mukařov – vodovod – rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4.

(hlasování 24/0/0)






     usnesení RS č. 209/2010

5.2. Schvalování nových zřizovacích listin VHS

RS bere na vědomí stav ve schvalování nových zřizovacích listin VHS Turnov a ukládá zástupcům zbylých měst a obcí zabezpečit projednání smluvních dokumentů do konce roku 2010. 
(hlasování 24/0/0)






     usnesení RS č. 210/2010

Příští jednání Rady sdružení se uskuteční v pondělí 

13. prosince 2010 od 10.00 hodin v Jilemnici.









Marcela Červová












PAGE  
3

