Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v pondělí  14.11. 2011
Přítomni:

- dle prezenční listiny





1. Čistá Jizera

1.1   Přejímací řízení a slavnostní zakončení v Turnově

RS bere na vědomí informace o zakončování projektu Čistá Jizera v jednotlivých městech.

(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 168/2011

2. Investice  a obnova

2.1.  Semily – vodovod Spálov – příprava akce a financování 

RS projednala informaci o řešení finančních otázek a přípravě zahájení akce.

(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 169/2011

2.2. Turnov, Lomnice n. P.  –  dokončení  oprav VDJ  Vrchhůra a VDJ Karlov nový DTP         

RS bere na vědomí informaci o řádném dokončení a převzetí stavebních akcí ,,Turnov – oprava VDJ Vrchhůra“  a ,, Lomnice n. P. – oprava VDJ Karlov nový DTP“.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 170/2011

2.3.  Přepeře – odkanalizování místní části Potůček
RS:

· bere na vědomí ukončení investiční akce „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“  a souhlasí s finálním vyčíslením stavby dle návrhu, 
· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 k SoD se zhotovitelem a dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace od obce Přepeře dle návrhu.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 171/2011

2.4.  Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu Stará Lomnice naproti Novodvorské ul.

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu Stará Lomnice naproti Novodvorské ul.“.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 172/2011

2.5.  Turnov – rekonstrukce kanalizace podél Stebénky – VŘ na PD
RS souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektanta rekonstrukce kanalizace podél Stebénky a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Milan Hejduk, Dalibor Zmeko, PhDr. Hana Maierová, František Šimek, Oldřich Loutchan, Ludmila Těhníková.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 173/2011

2.6. Chuchelna – prodloužení splaškové kanalizace a řešení povrchových vod

RS souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektovou přípravu akce „Chuchelna – prodloužení splaškové kanalizace a řešení povrchových vod“ a stanovuje komisi ve složení Ing. Tomáš Šimek, Marcela Červová, Andrea Bímová, Ing. Karel Mádle, Ladislav Vacátko, Ing. Milan Hejduk. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 174/2011

2.7. Chuchelna - vodovod Palučiny 

RS souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektovou přípravu akce „Chuchelna – vodovod Palučiny“ a stanovuje komisi ve složení Ing. Tomáš Šimek, Marcela Červová, Ing. Milan Hejduk , Andrea Bímová, Ing. Karel Mádle, Ladislav Vacátko. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 175/2011

 2.8. Semily – vodovod – oprava armaturního vybavení VDJ Jílovce - zrušení soutěže

RS bere na vědomí zrušení poptávkového řízení a přesun akce na rok 2012. 

(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 176/2011

2.9.  Přepeře – IS ve III. ulici – spor s vlastníky napojovaných objektů
RS bere na vědomí stav ve spolufinancování stavby inženýrských sítí a komunikace v obci Přepeře a souhlasí s udělením plné moci právnímu zástupci obce Přepeře dle návrhu.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 177/2011

2.10.  Benecko, Štěpanická Lhota – rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace

RS bere na vědomí informaci o postupu stavby Benecko, Štěpanická Lhota – rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 178/2011

2.11.  Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice – zkušební provoz

RS bere na vědomí informace o průběhu zkušebního provozu úpravny vody Hrabačov a jeho dopadech. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 179/2011

2.12. Semily – Letná I., ukončení akce 

RS bere na vědomí informace o ukončení akce „Semily – Letná I. kanalizace včetně přeložky vodovodního řadu a obnovy komunikace“.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 180/2011

2.13.  Turnov – dokončení inženýrských sítí na Malém Rohozci

RS schvaluje realizaci akce a ukládá Ing. Hejdukovi uzavřít všechny příslušné smluvní dokumenty dle návrhu. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 181/2011

3. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok  2012
RS schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2012 dle předloženého návrhu a ukládá Ing. Hejdukovi uzavřít příslušné dokumenty s provozovatelem a zveřejnit dostatečným způsobem informaci o úpravě ceny a důvodech vedoucích k tomuto kroku.   
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 182/2011

4. Finanční otázky 

4.1. Aktuální finanční situace VHS Turnov 

RS bere na vědomí finanční situaci VHS Turnov a ukládá p. Červové zapracovat aktuální vývoj na příští jednání do návrhu rozpočtových změn č. 2 pro rok 2011.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 183/2011

4.2. Rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2012 - 2017
RS schvaluje rozpočtový výhled na období 2012 – 2017.

(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 184/2011

4.3. Fixace sazby úvěru na Čistou Jizeru

RS schvaluje uzavření fixní sazby na úvěr pro akci Čistá Jizera dle předložené nabídky. 

(hlasování 17/1/6)





                 usnesení RS č. 185/2011

4.4. Odkoupení majetku od SČVK 

RS schvaluje předložené řešení odkoupení majetku od SČVK a ukládá ing. Hejdukovi realizovat příslušné kroky dle závěrů z jednání – aktuální ocenění majetku k 31.12.2011, 3 rovnoměrné roční splátky v letech 2012 - 2013 a provést daňové vyhodnocení. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 186/2011

4.5. VZ na úvěr 2012

· RS bere na vědomí vypsání veřejné zakázky na dlouhodobý investiční úvěr VHS Turnov a jmenuje členy komise pro otevírání obálek: Milan Hejduk, Marcela Červová, Blanka Špetlíková, Petra Dubinová (CompetConsult) a hodnotící komise: Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, Ing. Petr Matyáš, Vladimíra Staňková Bc., Ing. Miroslava Kynčlová, Ing. Jana Radějová, Ing. Alena Bambasová, Ing. Luděk Sajdl.

(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 187/2011

5.  VHS Turnov po akci Čistá Jizera

RS projednala předložený materiál o budoucnosti a chodu VHS Turnov a ukládá Ing. Hejdukovi do příštího jednání doplnit předložené podklady o finanční vlivy a další otázky dle diskuse.
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 188/2011

6. Zpráva o provozování majetku za 3. čtvrtletí
RS projednala třetí čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2011. 
(hlasování 24/0/0)





                 usnesení RS č. 189/2011

Příští jednání RS se uskuteční 12.12. 2011
v Rovensku pod Troskami (Palda) od 10:00 hodin.








Marcela  Červová







PAGE  
3

