Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 12.12. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Čistá Jizera
1.1  Informace o činnostech v závěru roku 

RS projednala situaci o aktuálních otázkách dokončování projektu Čistá Jizera. 

(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 190/2011

1.2. Konečný rozsah akce Čistá Jizera I. v Semilech

RS souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo s firmou „Sdružení kanalizace Čistá Jizera I. – Semily“ (SaD, v.o.s. Jablonec n. Nisou a Pittner Česká Lípa, s.r.o.) v ceně dle návrhu a bere na vědomí finální informace o rozsahu projektu Čistá Jizera I. - Semily.
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 191/2011

2. Investice  a obnova
2.1. Jilemnice - rekonstrukce kanalizace, oprava vodovodu a komunikace Čsl. Legií – I. etapa. 
RS bere na vědomí informaci o ukončení stavebních prací na akci „Jilemnice - rekonstrukce kanalizace, oprava vodovodu a komunikace Čsl. Legií – I. etapa“ a požaduje předložit ke schválení finanční vypořádání příspěvku Města Jilemnice po dokončení oprav objízdných komunikací.
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 192/2011

2.2. Jilemnice - havarijní oprava kanalizace Roztocká ul.
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Jilemnice – havarijní oprava kanalizace Roztocká ul.“.

(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 193/2011

2.3. Turnov - informace o ukončení akce na sídlišti u Nádraží

RS projednala průběh realizace akce včetně konečného financování akce. 
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 194/2011

2.4. Rovensko pod Troskami – PD na opravu VDJ Bora 

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele projekčních prací ,,oprava VDJ Bora – Rovensko pod Troskami“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Marcela Červová, David Horský, Andrea Bímová, František Šimek, Zdeňka Nejedlá, Oldřich Loutchan. 

(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 195/2011

2.5. Lomnice n. Pop. – likvidace velkoobjemového septiku u čp. 32

RS souhlasí s navrženým záměrem a s postupem řešení této akce.  
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 196/2011
2.6. Semily – kanalizace ulice Mikoláše Alše (Třídomí)  – ukončení akce

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Semily – kanalizace ulice Mikoláše Alše (Třídomí)“ včetně konečného financování akce. 
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 197/2011

3. Finanční otázky

3.1. Rozpočtové změny č. 2 - 2011

RS schvaluje rozpočtovou změnu č.2 VHS Turnov na rok  2011 v příjmech, výdajích a financování dle návrhu.
(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 198/2011

3.2. Rozpočtové provizorium na rok 2012

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 podle návrhu.

(hlasování 16/0/0)





                 usnesení RS č. 199/2011

4.  Provozní otázky

4.1. Závěry jednání s provozovatelem 




        
RS bere na vědomí informaci o společném jednání s provozovatelem.
(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 200/2011

4.2. Úhrada nákladů na ČOV spojených s investicemi v Turnově

RS schvaluje úhradu mimořádných provozních nákladů vzniklých na ČOV Turnov dle předloženého návrhu.

(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 201/2011

4.3. Přesun provozního střediska v Lomnici nad Popelkou   


RS souhlasí s navrženým záměrem a s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce. Současně jmenuje komisi pro výběr projektanta ve složení: ing. Rajm, p. Mastník, ing. Hejduk, ing. Pěnička, ing. Pochop.                  
(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 202/2011

4.4.  Předávaná voda do Karlovic a na Hrubou Skálu
RS doporučuje vůči napojeným obcím i nadále zachovat stávající postup v otázce vymáhání nájemného v odpovídající výši. RS ukládá Ing. Hejdukovi doložit obcím výpočet požadavku na výši nájemního a dále postupovat dle platné legislativy.  

(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 203/2011

5. Aktuální vnitřní otázky VHS 


 5.1. Základní hodnocení působení VHS v 2011
RS projednala zprávu vedení VHS Turnov o základním hodnocení  činnosti VHS Turnov v roce 2011.  
(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 204/2011

5.2. Odměny zaměstnanců 

RS schvaluje po projednání předložený návrh odměn.

(hlasování 17/0/1)





                 usnesení RS č. 205/2011

6.   VHS Turnov po akci Čistá Jizera       
RS projednala číselné pohledy na budoucnost VHS Turnov i aktuální otázky chodu VHS Turnov a ukládá ing. Hejdukovi a paní Červové realizovat všechny potřebné kroky pro nastavení budoucího chodu kanceláře projednané na obou posledních jednáních RS.  

(hlasování 18/0/0)





                 usnesení RS č. 206/2011

Příští jednání RS se uskuteční  v pondělí 6. února 2012 od 10:00 hodin 

(místo jednání bude v předstihu upřesněno).








Marcela Červová
PAGE  
3

