##### Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 12. 2.2014

Přítomni:

- Dle prezenční listiny.

1. Cíle VHS Turnov v roce 2014

RS projednala základní cíle organizace pro rok 2014.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 1/2014)

2. Investice a obnova

2.1. Turnov - analýza kanalizační sítě a centrálního sběrače (generel)

RS bere na vědomí informaci o přípravě na zpracování generelu hlavních kanalizačních stok Turnov - západ a o přípravě zadávacího řízení. V této souvislosti jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, ing. Čepický, ing. Hejduk, ing. Kovalčík, ing. Pěnička, p. Šimek, ing. Hocke, p. Vojtíšek.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 2/2014)

2.2. Turnov – havarijní oprava hydroizolace vodojemu Károvsko – výběr dodavatele

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele opravy „Turnov – havarijní oprava hydroizolace VDJ Károvsko“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Izolace Hak s.r.o. Rokytnice nad Jizerou.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 3/2014)

2.3. Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku – výběr projektanta

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce akce „Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou PVK Projekt – ing. Koldovský.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 4/2014)

2.4. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS - vyhlášení VZ

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok SFS“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, p. Vojtíšek, p. Loutchan, ing. Hejduk, p. Šimek.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 5/2014)

2.5. Turnov, Nudvojovice – prodloužení vodovodu

RS souhlasí se zadáním stavby „Turnov, Staré Nudvojovice – prodloužení zásobního vodovodu“ firmě ZIKUDA – vodohospodářské stavby s.r.o. i s navrženým spolufinancováním a pověřuje ing. Hejduka podpisem Smlouvy o příspěvku.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 6/2014)

2.6. Ohrazenice – drobné akce na VH sítích – výběr projektanta

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce akce „Ohrazenice – drobné akce na VH sítích“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 7/2014)

2.7. Lomnice n. Pop. – odkup prodloužení kanalizace Táborská ul.

RS souhlasí s odkupem prodloužení kanalizace v horní části ulice Táborská v Lomnici n. Pop. od manželů Braunerových dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 8/2014)

2.8. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu a kanalizace Komenského ul. – výběr projektanta

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce akce „Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu a kanalizace Komenského ul.“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Multiaqua s.r.o. Hradec Králové.

(hlasování: 22/0/0							        usnesení RS č. 9/2014)

2.9. ÚV Příkrý – odkup pozemků v areálu úpravny

RS souhlasí s odkupem části pozemků ppč. 291/1 a 295 k.ú. Příkrý dle zpracovaných geometrických plánů v areálu úpravny vody Příkrý od pana Luďka Chlumy dle návrhu.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 10/2014)

2.10. Loučky – zastřešení objektu ČS Podloučky - PD

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na akci „Loučky – zastřešení ČS Podloučky“ firmě Civil engineering s.r.o. Rovensko p. Tr.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 11/2014)

2.11. Vyskeř – převod stavby a pozemku pod VDJ

RS souhlasí s přijetím daru stavby „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany, I. až III. etapa“ a části pozemků pod VDJ Vyskeř dle zpracovaného geometrického plánu od Obce Vyskeř.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 12/2014)

2.12. Malá Skála – „Kanalizace a vodovod Vranové“ – průběh stavby a dodatek k SOD

RS bere na vědomí informaci o postupu stavby „Malá Skála –  kanalizace a vodovod Vranové“ a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě dle návrhu. Současně neschvaluje návrh dodavatele na změnu formy smluvní jistoty za řádné provedení díla.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 13/2014)

2.13.  Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – výsledek VZ na dodavatele stavby

RS schvaluje jako dodavatele stavebních prací pro akci: „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ firmu EUROVIA CS, a.s. a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo. Současně ukládá ing. Hejdukovi předložit na některé z dalších jednání informace o zahájení akce.

(hlasování: 22/0/0						                 usnesení RS č. 14/2014)

2.14.  Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – činnost TDI a KOOBOZP, výsledek VZ

RS schvaluje pro pozici TDI a koordinátora BOZP na akci Odkanalizování Rovenska pod Troskami pana Jiřího Vocáska, Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příkazní smlouvy.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 15/2014)

2.15. Podání žádostí o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje

RS bere na vědomí informaci o připravovaných žádostech o dotaci z programu Fondu ochrany vod Libereckého kraje.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 16/2014)

3. Finanční otázky

3.1. Informace o dluhové službě

RS bere na vědomí informaci o úvěrové situaci VHS Turnov a o výhledu na příští období.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 17/2014)

3.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2014

RS:

- schvaluje schodkový rozpočet VHS Turnov na rok 2014 v příjmech v částce 226 263 925,-

Kč, ve výdajích v částce 254 659 079,- Kč a ve financování v částce 28 395 154,- Kč,

- požaduje předložit na některé z příštích jednání výsledek prověření předaných podnětů k návrhu rozpočtu.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 18/2014)

4. Vnitřní otázky VHS

4.1. Aktuality – chod, platy

RS  projednala informace o současném chodu VHS.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 19/2014)

4.2.  Aktuální pozice dvou největších měst

RS bere na vědomí aktuální informace o jednání zástupců VHS Turnov s městy Turnov a Semily.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 20/2014)

4.3. Příspěvky obcí a měst na obnovu majetku od roku 2015

RS projednala další informace k postupnému řešení budoucího finančního chodu VHS Turnov a ukládá ing. Hejdukovi předložit další základní výstupy na příští jednání RS VHS.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 21/2014)

4.4. Účast členů na RS VHS na jednání v roce 2013

RS bere na vědomí předložený přehled docházky na jednotlivá jednání RS a DR.

(hlasování: 22/0/0							      usnesení RS č. 22/2014)

Příští jednání RS se uskuteční ve středu 19. 3. 2014.

Marcela Červová