Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu  29. 9. 2010
Přítomni: dle prezenční  listiny
1. Koncesní řízení
RS bere na vědomí informaci o uzavření koncesí smlouvy a řešení počátečních úkolů z ní vyplývajících. 

(hlasování 21/0/0)






     usnesení RS č. 171/2010

2. Cena  vodného a stočného na rok 2011
RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání ke konečnému rozhodnutí varianty dle výsledků diskuse.  

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 172/2010

3. Čistá Jizera

3.1.  Průběh staveb

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období a v této souvislosti:

· bere na vědomí postup prací ve sledovaném období,

· souhlasí s uzavřením samostatné smlouvy o dílo na realizaci vodovodních řadů v ul. Nad Jarmarou a Dřevařská v Jilemnici, Hrabačově dle návrhu,
· souhlasí s uzavřením samostatné smlouvy o dílo na realizaci vodovodních řadů v Lomnici nad Popelkou u stadionu a pod radnicí dle návrhu.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 173/2010

3.2.  Turnov – rekonstrukce povrchů ulice Zborovská – VŘ

RS bere na vědomí výsledek internetového hlasování, kde zvítězila firma K+N Stavební společnost, s.r.o. Pardubice a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s touto firmou.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 174/2010

4. Investice  a obnova

4.1.  SFŽP schvalovací procesy žádostí

RS bere na vědomí informace o vývoji a schvalovacích procesech podaných žádostí o dotační prostředky a v této souvislosti:
· souhlasí se zadáním soutěží na projekty určené k financování firmě Compet Consult dle návrhu,

· souhlasí se zajištěním přípravy žádosti o dotaci z OPŽP na akci Zásobení pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek a jejich místních částí a s jejím podáním na SFŽP v příští vodohospodářské výzvě.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 175/2010 
4.2. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu k čp. 838, Stará Lomnice
RS souhlasí s navrženým postupem a požaduje předložit výsledek poptávky na projekční práce k odsouhlasení.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 176/2010

4.3.  Nákup pozemku pro ČOV Rovensko pod Troskami

RS schvaluje postup při nákupu pozemku na ČOV v Rovensku pod Troskami dle předloženého návrhu.

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 177/2010

4.4.  Turnov – Vodovody Károvsko – VŘ

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Turnov – vodovody Károvsko“, kde zvítězila firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod,
· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod v ceně dle návrhu,
· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo s projektantem stavby dle návrhu,
· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace s městem Turnovem dle návrhu.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 178/2010

4.5.  Přepeře – IS ve III. ulici – ukončení stavby a vyúčtování
RS bere na vědomí ukončení stavby inženýrských sítí a komunikace v obci Přepeře a závěrečné vyúčtování skutečných nákladů stavby.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 179/2010

4.6.  Přepeře – odkanalizování místní části Potůček:

 RS:

· souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“ s návrhem základního způsobu jejich organizace prostřednictvím odborné firmy,
· jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, Dalibor Zmeko, Ing. Luděk Sajdl, Ing. Jaroslav Šeps, Jiří Vocásek, Ing. Josef Bečka, Oldřich Loutchan.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 180/2010

4.7.  Turnov – dořešení  kanalizace v lokalitách ulic Husova a Na Kamenci

RS:

· souhlasí se zajištěním projekční přípravy pro dořešení tří lokalit v Turnově dle návrhu 

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s vybraných uchazečem, firmou VodoPro, s.r.o.

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 181/2010

4.8. VŘ na dodavatele stavby Vodovod Malá Skála - Boučkův statek

RS:

- bere na vědomí odstoupení prvního uchazeče v pořadí – firmy Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod ze soutěže,

- souhlasí se zadáním stavby druhému v pořadí - firmě JOSTAV s.r.o. Stráž nad Nisou za cenu dle nabídky,
- se zadáním provádění TDI panu Milanu Horákovi za cenu dle nabídky.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 182/2010

4.9. Prodej pozemků mezi areálem ČOV Turnov a firmou VYVA PLAST

RS souhlasí s prodejem pozemků 3572/31, 3572/33, 3572/17 v k.ú. Turnov o celkové výměře 177 m2 za cenu  300,- Kč/m2, zároveň pověřuje předsedu Rady sdružení k podpisu kupní smlouvy.

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 183/2010

4.10. VŘ – projekční příprava VDJ Troskovice – Tachov 
RS souhlasí s vypsáním VŘ na zajištění projekčních prací na rekonstrukci tohoto vodojemu

a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: pí. Červová, p. Horský, p. Šimek, p. Louda.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 184/2010

4.11. VDJ Bora – Sanace akumulačních komor – výsledek VŘ

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,VDJ Bora – sanace akumulačních komor“ a pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou NEUMANN stavební firma.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 185/2010

4.12. Oprava střešního pláště na ČOV Rokytnice n. J. – dokončení akce

RS bere na vědomí dokončení stavebních prací na akci Oprava střešního pláště na ČOV Rokytnice n. J. 

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 186/2010

4.13. Intenzifikace ÚV Huťský potok

RS:

· souhlasí s vypsáním veřejné zakázky  na zhotovitele stavby „Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok“ s návrhem základního způsobu jejich organizace prostřednictvím odborné firmy,
· jmenuje hodnotící komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Hejduk, p. Červová, p. Horský, Ing.  Šeps, p. Hák, Ing. Matyáš, Ing. Beran, Ing. Uhlířová.    
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 187/2010

4.14.  Rokytnice nad Jizerou -  plnění termínů projekce 
RS souhlasí s uplatněním smluvní pokuty firmě SNOWPLAN, s.r.o. Jilemnice za prodlení ve vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení akce v Rokytnici nad Jizerou ve výši dle návrhu.

(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 188/2010

4.15. Benecko - Vodovod Dolní Štěpanice, část 1

RS bere na vědomí postup prací na akci Benecko - Vodovod Dolní Štěpanice, část 1.
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 189/2010

4.16. Benecko – rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace

RS  bere na vědomí stav přípravy a postup při veřejné zakázce na dodavatele stavby Benecko, Štěpanická Lhota – rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace a jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení Ing. Hejduk, Ing. Rajm, Ing. Stolínová, Ing. Mejsnar, Ing. Beran, p. Červová, Ing. Kovalčík, Ing. Matyáš. 
(hlasování 25/0/0)






     usnesení RS č. 190/2010

5. Finanční otázky 
5.1.  Čerpání úvěru na Čistou Jizeru

RS schvaluje celkové čerpání úvěru na Čistou Jizeru v konečné navrhované výši 262 000 000,- Kč a požaduje projednat s bankou sepsání dodatku ke smlouvě na poskytnutí úvěru a dodatků k ručitelským smlouvám s městy s podmínkami dle podkladů.   

(hlasování 24/0/0)






     usnesení RS č. 191/2010

6. Vnitřní otázky VHS 






         

6.1.  Pravidla financování investic 
                                                    
RS schvaluje pravidla pro financování investic pro příští roky dle předloženého návrhu. 

(hlasování 24/0/0)






     usnesení RS č. 192/2010

6.2.  Činnost  VHS po komunálních volbách 
RS projednala plán činnosti  RS VHS do konce roku a způsob sestavení nových orgánů svazku po komunálních volbách. 

(hlasování 24/0/0)






     usnesení RS č. 193/2010

Příští jednání RS se uskuteční dne 1. 11. 2010 (pondělí) 
na ÚV na Bedřichově. 
Začátek cca 14.00 hodin, tradiční program. 








Marcela Červová













PAGE  
4

