Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 13. 9. 2005 od 13.00 hodin

v kanceláři starosty na MěÚ v Turnově 

Přítomni dle prezenční listiny

1.
Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic

RS souhlasí:

· se zněním smlouvy o dílo na realizaci stavby, pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy a požaduje na příštím jednání RS přeložit finančně platební kalendář a plán financování celé akce s ohledem na požadavky vlastních zdrojů investora a vlivem na rozpočet VHS v roce 2005 a 2006




    



· souhlasí se zahájením stavebních prací dle návrhu a pověřuje paní Červovou jednat s poskytovatel podpory o možnosti prodloužení termínu ukončení díla až na podzim 2007,

s přijetím podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze SFŽP ČR přiznané Rozhodnutím č. 40090411 ze dne 4. 11. 2004 a s uzavřením smluvních vztahů s následující maximální procentuální výší : dotace z ERDF 75 %, dotace ze SFŽP 10 %, půjčka ze SFŽP 5 %





 

· se zajištěním půjčky poskytované SFŽP ČR v rámci dotačního titulu nemovitostí v majetku Města Turnova. ( 14/0/0)



usnesení RS č. 215/2005

RS pověřuje Ing. Hejduka jednáním s Městem Turnovem o zajištění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2006 a 2007 na rekonstrukci a dostavbu dešťové kanalizace realizované při této akci a o poskytnutí investiční dotace na zajištění vlastních zdrojů investora při realizaci splaškové kanalizace – RS požaduje informovat o výsledku.

( 14/0/0)







usnesení RS č. 216/2005

RS ukládá p. Červové předložit na některé z příštích jednání otázku paušálního příspěvku obyvatel města na úhradu neuznatelných nákladů akce.

( 14/0/0)







usnesení RS č. 217/2005 

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

RS bere na vědomí stav prací na stavbě Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany.

( 14/0/0)







usnesení RS č. 218/2005

3. Vodovod Mašov

RS bere na vědomí stav příprav stavby.

(14/0/0
)







usnesení RS č. 219/2005

4.  Kanalizace obce Přepeře

RS bere na vědomí:

· stav prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“

· podání žádosti o změnu rozhodnutí z důvodu změny rozsahu díla

RS ukládá paní Červové a Ing. Hejdukovi jednat s MZe o navýšení základu pro výpočet státní podpory dle návrhu.
(14/0/0)




usnesení RS č. 220/2005
5.   Čistá Jizera

5.1 Projekční a inženýrské práce

RS bere na vědomí postup prací na projektu Čistá Jizera.

(14/0/0)







usnesení RS č. 221/2005

5.2 Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na projektové činnosti  na akci „ Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města“ , kde zvítězil ing. Vávra s tím, že návrh smlouvy bude upraven o úpravu projektu pro územní řízení dle návrhu. 




 (14/0/0)







usnesení RS č. 222/2005
5.3 Odvedení balastních vod – místní vodoteč Nepokoj

RS souhlasí s posunem termínu ing. Vávrovi na odevzdání DÚR na odvedení balastních vod v Lomnici nad Popelkou do 30.11.2005, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

(14/0/0)







usnesení RS č. 223/2005

6.  Ostatní investice

6.1.
Turnov – vodovod Daliměřice

Rada sdružení bere na vědomí informace o poptávkovém řízení, požaduje předložit na příštím jednání výsledek  řízení a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: ing. Bečka, p. Zmeko, ing. Saidl, ing. Sekanina, p. Červová






(14/0/0)







usnesení RS č. 224/2005

6.2.
Turnov – oplocení VDJ


Oplocení VDJ Károvsko 

Rada sdružení schvaluje stavbu oplocení s tím, že akci bude realizovat firma SčVaK, a.s. Teplice. (14/0/0)






usnesení RS č. 225/2005

Oplocení VDJ Ohrazenice
· pí Červové projednat s panem Koškem podmínky převodu pozemku na VHS Turnov a  přesunout tuto stavbu na r. 2006.





(14/0/0) 







usnesení RS č. 226/2005
6.3.  Turnov – prodloužení vodovodu Bukovina 

RS souhlasí s navrženým postupem, s odkoupením realizované části vodovodu za skutečně doložené náklady dle návrhu a se zahrnutím další části vodovodu realizované s příspěvkem paní Mlejnkové do rozpočtu na příští rok.



(14/0/0) 







usnesení RS č. 227/2005
6.4. Lomnice n. P. – Vodovod Rváčov

RS souhlasí:

· se záměrem převodu Vodovodu Rváčov do majetku VHS Turnov a  požaduje navrhnout konkrétní majetkoprávní řešení 

· s odkupem pozemku pod VDJ p.p.č. 585/8 k.ú. Rváčov za cenu 15.000,-Kč a pověřuje paní Červovou sepsáním kupní smlouvy

· s proplacením nákladů na znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku p.p.č. 585/8 k.ú. Rváčov městu Lomnice nad Popelkou

(14/0/0)







usnesení RS č. 228/2005
6.5. ČOV Lomnice n. Pop.

RS ruší své rozhodnutí č. 174/2005 o vypsání výběrového řízení na dodavatele prací dle PD vypracované firmou SčVK a.s., útvar projekce Liberec.    usnesení RS č. 229/2005

(14/0/0)

RS souhlasí s provedením prací v menším rozsahu - dle návrhu firmy SCHRAMA s.r.o. za cenu 260 tis. Kč a pověřuje Ing. Hejduka  sepsáním smlouvy o dílo. 

(14/0/0)






usnesení RS č. 230/2005

6.6. Rokytnice nad Jizerou – ČS Horní Ves – nákup dávkovacího čerpadla

RS schvaluje nákup dávkovacího čerpadla s dávkováním chlornanu sodného od firmy ProMinent za cenu dle návrhu.



usnesení RS č. 231/2005
(14/0/0)

6.7. Rokytnice nad Jizerou - Vodovod Rokytnice – Dostavba sítě - PD

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD na akci „ Vodovod Rokytnice – Dostavba sítě“,  jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Matyáš, p. Beran, p. Červová, p. Bímová, ing. Stolínová ) a pověřuje paní Červovou vytipovat vhodný dotační titul.

(14/0/0)







usnesení RS č. 232/2005

6.8. Rokytnice nad Jizerou – rozšíření kanalizace ( školka) – PD

RS schvaluje zadání PD kanalizačního řadu na odkanalizování školky Ing. Setunskému za cenu 25 tis. Kč. 






(14/0/0) 







usnesení RS č. 233/2005
6.9. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice

RS 
- bere na vědomí vypracování PD na vodovodní řad Ing. Setunským v ceně 4.500,-Kč.

· schvaluje dodávku stavby vodovodního řadu v souběhu se stavbou kanalizačního řadu od firmy ROTES, s.r.o. Rokytnice nad Jizerou za cenu dle návrhu.

(14/0/0)






usnesení RS č. 234/2005

6.10. Vodovod Kacanovy – prodloužení řadu A5-1

RS bere na vědomí ukončení stavby „Vodovod Kacanovy – prodloužení řadu A5-1“.

(14/0/0)






usnesení RS č. 235/2005

6.11.     Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek

RS schvaluje rozhodnutí výběrové komise a doporučuje zastupitelstvu obce Rakousy podepsat smlouvu  o dílo s Ing. Petrem Čepickým na zpracování PD. Současně ukládá p. Červové zabezpečit činnosti investora ve jménu obce.

(14/0/0)







usnesení RS č. 236/2005

6.12. Vodovod Malá Skála – Mukařov

RS souhlasí :

· s uvedenými méně a vícepracemi dle návrhu

· se zahrnutím dálkového dispečinku do nákladů akce

· se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo dle návrhu.

(14/0/0)







usnesení RS č. 237/2005
6.13.
Ohrazenice – ATS, prodloužení vodovodu 
RS pověřuje pí. Červovou vypsat poptávkové řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení : ing. Bečka, ing. Saidl, p. Zmeko, ing. Sekanina .

(14/0/0)







usnesení RS č. 238/2005

6.14. Jilemnice – Přeložka kanalizace v ulici Jana Buchara

 RS bere na vědomí upřesnění výše příspěvku VHS Turnov Městu Jilemnice na akci „Jilemnice - Přeložení kanalizace v ul. Jana Buchara“.
(14/0/0)







usnesení RS č. 239/2005

6.15. Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

RS bere na vědomí ukončení stavby.




usnesení RS č. 240/2005
(14/0/0)

6.16. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice - Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy“ a schvaluje výsledek VŘ, kde zvítězila firma Jiří Pudlač – střešní konstrukce, Česká Lípa..

(14/0/0)







usnesení RS č. 241/2005

6.17. Jilemnice - Vodovod Bátovka

RS bere na vědomí stav přípravy na akci „Jilemnice - Vodovod Bátovka“ a souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce (DSP a vydání SP) na akci „Jilemnice – Vodovod Bátovka“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Stolínová, ing. Rajm, p. Kosáček, p. Červová, p.Augustyn.

Současně RS ukládá p. Červové projednat s odborným pracovištěm provozovatele technické řešení způsobu rekonstrukce.

(14/0/0)







usnesení RS č. 242/2005

6.18. Jilemnice - Výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice - výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov“ a jmenuje výběrovou komisi: ing. Stolínová, ing. Rajm, p. Kosáček, p. Červová, p.Augustyn.

(14/0/0)







usnesení RS č. 243/2005

7. Vztah s provozovatelem

Údržba vodohospodářského majetku

Rada sdružení:

·  bere na vědomí stav objektů v majetku VHS Turnov a pověřuje paní Červovou    jednáním s provozovatelem s cílem zlepšit stav vnějšího vzhledu objektů

· požaduje při inventurách na konci roku prověřit všechny objekty uvnitř za strany stavební, technické i technologické a podat zprávu o výsledku

· požaduje do plánovaného dodatku ke smlouvě na provozování majetku začlenit konkrétní požadavky na údržbu a opravy vodohospodářských zařízení a stanovit sankce za jejich nedodržení

· požaduje zadat zpracování PD na nutné větší opravy nevyhovujících objektů.

(14/0/0)







usnesení RS č. 244/2005

8. Vstup nového člena

8.1. Svazek Semily

Návrh na usnesení:

RS  -    bere na vědomí informace a údaje týkající se Svazku Semily

· souhlasí se záměrem vstupu členských obcí Svazku Semily do VHS Turnov k datu 1. 1. 2006 a pověřuje Ing. Hejduka a p. Červovou jednat o záměru  vstupu se zástupci Svazku Semily a se zastupitelstvy členských obcí a informovat o výsledku

· schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro Svazek Semily ve výši dle návrhu na akci „Oprava vodovodního řadu v ulici Nad Školami“ a požaduje tuto skutečnost zahrnout do úpravy rozpočtu pro rok 2005
(14/0/0)






usnesení RS č. 245/2005

8.2 Vstup obce Benecko do VHS Turnov
RS souhlasí se záměrem vstupu obce Benecka do VHS Turnov k datu 1. 1. 2006 a pověřuje ing. Hejduka a paní Červovou jednat se zastupitelstvem obce o vstupu, a to s podmínkou sjednocení provozování celého majetku ze strany SčVK,a.s.

(14/0/0)






usnesení RS č. 246/2005
RS ukládá paní Červové zmapovat trasy a stav vodovodní sítě v Dolních Štěpanicích a podat zprávu o dalším postupu.





(14/0/0) 






usnesení RS č. 247/2005
9. Vnitřní záležitosti

9.1. Výběrové řízení na účetní/ho  a asistenta/asistentku  ředitelky

RS schvaluje přijetí p. Špetlíkové na pozici účetní a asistentky ředitelky do pracovního poměru na dobu určitou do 12.2008 se mzdovým oceněním dle návrhu.

(14/0/0)




    
           usnesení RS č. 248/2005
9.2. Žádost o rozvázaní pracovního poměru dohodou

RS bere na vědomí výpověď pana Karhuta a schvaluje odměnu za vykonanou práci ve výši dle návrhu.
(14/0/0)




usnesení RS č. 249/2005
14. září 2005





Marcela Červová

příští jednání RS bude 18.10. 

