Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 1. srpna  2006  na Malé Skále 

1.   Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic
RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla SSŽ, a. s. na finanční pozastávku ve výši 15 mil. Kč splatnou po dokončení díla. 

(hlasování  11/0/0)






usnesení RS č. 105/2006

2.  Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

RS :

· bere na vědomí postup prací na investiční akci Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice,

· souhlasí s realizací rekonstrukce vodovodu v Nádražní ulici za cenu dle návrhu a s odkladem platby na dva roky.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 106/2006

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  
RS – bere na vědomí informace o průběhu stavby a souhlasí s úhradou nájemného panu Hlubučkovi za poskytnutí pozemku po dobu stavby ve výši dle návrhu.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 107/2006

4. Vodovod Mašov 








RS:

· bere na vědomí informace o průběhu rekonstrukce vodovodu,

· souhlasí s realizací části nového vodovodu do Hamáčkova Kouta a ukládá Ing. Hejdukovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zahrnutím aktualizace termínu celé stavby a navýšením ceny díla o vícepráce na rekonstrukci vodovodu a o náklady na realizaci stavby vodovodu do Hamáčkova Kouta v ceně dle návrhu.

(hlasování  12/0/0  )






usnesení RS č. 108/2006

5. Čistá Jizera  

RS 

· souhlasí s prodloužením smluvních termínů projekčních a inženýrských prací projektu Čistá Jizera dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka popisem dodatků ke smlouvám,

· souhlasí s navýšením ceny projekčních prací ve výši 74.495,-Kč bez DPH a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku dle návrhu s firmou SYRINX,

· bere na vědomí výhled projektu Čistá Jizera do budoucna a ukládá přestavitelům měst „zamyšlení“ nad obsazení nových pracovních míst

(hlasování  12/0/0  )






usnesení RS č. 109/2006

6. Ostatní investice 

6. 1.   Turnov – ČOV - Oprava kalolisu 


RS schvaluje generální opravu kalolisu za uvedených podmínek a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat SoD v ceně dle návrhu.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 110/2006

6.2. Turnov - Kanalizace – Vesecko, Ontex


RS souhlasí s převodem práv investora a požaduje informovat o ceně, závěrech jednání a dalších podmínkách  realizace stavby. 

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 111/2006

6.3.   Vyskeř - Vodovodní přípojka  

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov za podmínky poskytnutí dotaci Obcí Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dotaci na konečnou sumu dle požadavků stavby a smlouvu o dílo s firmou Zikuda s cenou dle návrhu.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 112/2006

6.4.   Vyskeř – Rekonstrukce vodovodu – Poddoubí

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov.  ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo se společností SčVK,a.s. s cenou dle návrhu.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 113/2006

6.5.   Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany

RS schvaluje sepsání žádosti o dotaci na realizaci stavby MZe ČR v zastoupení Obce Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat mandátní smlouvu s Obcí Vyskeř. 

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 114/2006

6.6.   Lomnice nad Popelkou – Přivaděč Obora

RS souhlasí s postupem prací na akci Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 115/2006

6.7.   Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace a komunikace v uličce u divadla

RS souhlasí s nerealizováním opravy kanalizace v uličce u divadla a s postoupením zbývající části zakázky (oprava komunikace) Městu Lomnice n. Pop. Současně ukládá paní Červové zajistit posouzení změny trasy řadu v souvislosti s přípravou projektu Čistá Jizera.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 116/2006

6.8.   Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčovská

RS :

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou ZIKUDA - Stavitel za cenu dle návrhu.

· souhlasí s využitím zvláštní nabídky uchazeče – tj. odkladem platby 1.000.000,-Kč do 30.3.2007 a požaduje zajištění této sumy v nákladech roku 2007

· souhlasí s proplacením nákladů Městu Lomnice n. Pop. na pořízení projektové dokumentace v ceně dle návrhu.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 117/2006

6.9.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov

RS souhlasí s postupem prací a s vypsáním poptávkového řízení na akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu  v ulici Vinohrady“ a „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, I. část“. Současně jmenuje komisi ve složení ing. Stolínová, ing. Rajm, p. Červová,  ing. Matyáš, p. Augustyn.  Současně  ukládá p. Červové předložit na příští jednání důvod zpoždění přípravy projektů a aktualizovaný rozsah prací v roce 2006.
(hlasování  120/0 )






usnesení RS č. 118/2006

6.10.    Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek
RS souhlasí s postupem prací na akci Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 119/2006

6.11. Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily

RS bere na vědomí průběh stavby: „Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily“ a požaduje průběžně informovovat o stavu prací.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 120/2006

6.12.   Semily – Oprava kanalizace K Lomu – ukončení akce 

RS bere na vědomí informace týkající se ukončení akce Oprava kanalizace K Lomu v Semilech.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 121/2006

6.13.   Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou 

RS bere na vědomí informace o průběhu zaměřování sítí a požaduje na příštím jednání předložit cenovou nabídku na zpracování pasportu od SčVK, a.s. Teplice.

(hlasování  12/0/0  )






usnesení RS č. 122/2006

6.14.   Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

RS 

· souhlasí s výběrem firmy ROTES, s.r.o. v ceně 963.698,- Kč, souhlasí s navýšením prací v ceně do 50.000,-Kč za propojení se stávajícím vodovodem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo, 

· souhlasí s navrženým odkladem platby ve výši 400 tis. Kč do příštího roku a požaduje promítnout financování výstavby vodovodu do rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2006,

· pověřuje zástupce Města Rokytnice nad Jizerou zajištěním účelové investiční dotace z rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč,

· požaduje projednat s vlastníky pozemků v trase stavby poskytnutí příspěvků dle návrhu a informovat o výsledku.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 123/2006

6.15.   Líšný – Oprava vodovodu ke hřišti

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Červová, ing. Rajm, p. Votrubec.

( hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 124/2006

7.
Finanční problematika

7.1. Rozpočtová změna č. 1

RS schvaluje 1. rozpočtovou změnu roku a 2006 a 1.  změnu plánu výnosů a nákladů pro rok 2006.

(hlasování   12/0/0 )






usnesení RS č. 125/2006


7.2 Daň z příjmu právnických osob za rok 2005

RS bere na vědomí nulovou daňovou povinnost daně z příjmu právnických osob za rok 2005.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 126/2006

8.Vztah s provozovatelem

8.1.Cena vody – ústní informace – Ing. Hejduk 

RS projednala principy nového kalkulačního vzorce a podmínky zadání provozní společnosti  pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 127/2006

8.2.Požadavky provozovatele na změnu rozpočtu VHS 2006

RS bere na vědomí požadavky provozovatele na potřeby sítě a souhlasí s jejich zahrnutím do I. rozpočtových změn roku 2006.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 128/2006

9.Ostatní 

9. 1. Malá Skála - Zásobování vodou 

RS bere na vědomí informace o situaci v osadě Bobov a ukládá připravit v příštím roce projektovou dokumentaci na řešení a případně zahájit stavbu. 

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 129/2006

9.2. Investice s podporou  z krajských peněz 2007

RS ukládá paní Červové předložit do konce září  návrh akcí v malých obcích k přípravě pro možnou žádost o krajskou dotaci  2007.

(hlasování  12/0/0 )






usnesení RS č. 130/2006

Termíny pro jednání RS v září a říjnu:

12. 9. 2006
  a
10. 10. 2006







Marcela Červová

V Turnově  1. srpna  2006

