      Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 14. února 2006 

           v zasedací místnosti Obecního úřadu na Malé Skále
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic, realizace vodovodu  v souběhu s kanalizací 
      

RS:

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“,

· bere na vědomí stav projednávání dodatku ke smlouvě na poskytnutí podpory se SFŽP ČR a sepsání již odsouhlaseného dodatku ke smlouvě o dílo s firmou SSŽ a.s. Liberec 

· souhlasí se změnou dodavatele stavby vodovodu na firmu Zikuda s tím, že bude uzavřena smlouva na nabídkovou cenu, kterou nabídl předchozí vybraný dodavatel.
(hlasování  13/0/0)





   usnesení  RS  č. 17/2006

2. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice


RS bere na vědomí uzavření mandátní smlouvy se společností Investing CZ, spol. s r.o. za cenu dle nabídky.

(hlasování  13/0/0)


  


 usnesení  RS  č. 18/2006

3. Čistá Jizera 
RS:

· bere na vědomí nejnovější informace o fungování žádostí z FS v následujícím programovacím období EU,

· bere na vědomí informace o postupu projekčních a inženýrských prací na projektu Čistá Jizera a o posuzování záměru projektu dle ŽP,

· souhlasí s uplatněním penále Ing. Vávrovi po předání kompletní dokumentace v plné výši,

· RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracování PD na rekonstrukci vodovodů v trase kanalizace projektu Čistá Jizera s tím, že bude opětovně prověřen rozsah zadání s ohledem na kompletnost jednotlivých funkčních částí vodovodu, tedy nikoliv pouze na úseky v souběhu s kanalizací

· RS doporučuje, aby v zadání projektu byly jasně stanoveny technické podmínky (např.  položení ve společné rýze) a aby práce na projektu byly realizovány s cílem soutěž na dodavatele kanalizace a vodovodu probíhala současně.

(hlasování  13/0/0)
usnesení  RS  č. 19/2006

 



4. Ostatní investice
4.1. Malá Skála – usazovací nádrž
RS souhlasí:

· s vybudováním usazovací nádrže v obci Malá Skála dle návrhu

· se sepsáním mandátní smlouvy s obcí Malá Skála dle návrhu

· s podáním žádosti o dotaci na KÚLK za investora – obec Malá Skála

RS schvaluje vítěze VŘ firmu SaD v.o.s.Jablonec n. Nisou dodavatele stavby

RS ukládá ing. Hejdukovi prověřit opětovně technické řešení a nabídky firem s tím, že podá zprávu e-mailovou korespondencí nebo přílohou k zápisu 

(hlasování  13/0/0)






   usnesení  RS  č. 20/2006

4.2.  Rokytnice nad Jizerou – kanalizace stoka „F“

RS :

· souhlasí se sepsání smlouvy o dílo s firmou ROTES – Rokytnice nad Jizerou za cenu 

· dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na kanalizační řad se společností Bytová Výstavba CZ ( podíl VHS Turnov 25% nákladů),

- bere na vědomí informace o postupu prací a zároveň požaduje informovat o dalším průběhu.
(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 21/2006

4.3.  Jilemnice  – studie budoucího zásobování vodou

RS -   bere na vědomí závěry studie o zásobování Jilemnice

-  souhlasí s postupem prací na zajištění zásobování města Jilemnici pitnou vodou 

-  požaduje předložit cenovou nabídku na zpracování studie rekonstrukce ÚV Hrabačov.

- ukládá Ing. Rajmovi dodatečně prověřit možnost založení nového vrtu u Technolenu, na který provozovatel již zpracoval v minulosti studii.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 22/2006

4.4.  Jilemnice – rekonstrukce vodovodů

RS souhlasí s postupem prací na rekonstrukci vodovodů v Jilemnici plánovaných na rok 2006.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 23/2006

4.5.  Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce kanalizace – ulička u divadla

RS souhlasí s realizací rekonstrukce kanalizace v bezejmenné uličce v letošním roce,  s vyřazením této stoky z projektu „Čistá Jizera“ a požaduje informovat o návazných krocích.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 24/2006

4.6.  Líšný – rekonstrukce kanalizace

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na rekonstrukci kanalizace v Líšném a jmenuje výběrovou komisy ve složení: Ing. Mikeš, Ing. Rajm, p. Červová.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 25/2006

4.7.  Ohrazenice – ATS


RS souhlasí s podáním žádosti o dotaci na KÚLK. 

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 26/2006

4.8.  Kacanovy – Vodovod Kacanovy

RS :

- souhlasí s výsledkem řízení dle doporučení výběrové komise 

- doporučuje zastupitelstvu obce sepsání smlouvy o dílo s vítězem  výběrového řízení - firmou Zikuda

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 27/2006

4.9.   Rakousy – Borek – odkoupení pozemku
RS souhlasí:
-    s odkupem pozemku pro stavbu VDJ za cenu a s podmínkami dle návrhu,

-   se sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majitelem pozemku. 

RS požaduje v této souvislosti uzavřít smluvní podmínky tak, že nebude navýšena cena při možné drobné úpravě změny rozměru kupovaného pozemku.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 28/2006

5. Finanční problematika

     5. 1.  Rozpočet na rok 2006 


RS schvaluje předložený rozpočet VHS Turnov na rok 2006.

(hlasování 14/0/0)






   usnesení  RS  č. 29/2006

     5. 2.  Rezerva  na opravy

RS:

- schvaluje tvoření finanční rezervy na opravu vodovodu Metelka II. etapa a na opravu vodovodu Šlejferna I. etapa v uvedené výši dle návrhu,

- pověřuje paní Červovou vytipováním dalších vhodných projektů na opravy sítí v ostatních obcích, o výsledku bude podána informace do konce června 2006.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 30/2006
6. Vnitřní záležitosti

6.1. Loučky – žádost obce o vstup do VHS Turnov

RS souhlasí se záměrem vstupu obce Loučky do VHS Turnov za standardních podmínek a se záměrem převodu vodohospodářského majetku obce na VHS Turnov darovací smlouvou. 

RS ukládá projednat celou otázku s provozovatelem a předložit do příštího jednání konečný návrh s tím, že budou předloženy konkrétní investiční rozvojové záměry v obci.

(hlasování  14/0/0)






   usnesení  RS  č. 31/2006

6.2. Svazek Semily 

Jednání bylo přesunuto na příští jednání RS.

Další jednání RS se uskuteční dne 14. 3. 2006 od 13.00 hodin, Vyskeř. 

příloha zápisu – Kanalizace Malá Skála – usazovací nádrž

V Turnově  17. 2. 2006





 Marcela Červová

