Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 20. 2.  2007  ve Vyskři 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí s rozložením financování rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova dle návrhu, s podpisem dalšího dodatku ke smlouvě o dílo a ukládá Ing. Hejdukovi dojednat tyto platební podmínky s Ing. Vítem, ředitelem libereckého závodu SSŽ,

· souhlasí s realizací prací neuvedených v PD akce „Vodovod Turnov – Metelka III. etapa“ a se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo za cenu dle návrhu.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 15/2007

2. Čistá Jizera   - projekční a inženýrské práce

RS :
· souhlasí s návrhem smluvní pokuty za prodlení při zajištění stavebního povolení v právní moci v Jilemnici,

· bere na vědomí postup prací při tvorbě rozpočtů stavby s navrženými záměnami materiálů,

· požaduje předložit nabídku firmy VAK-KAN s.r.o. na záměnu materiálů ke schválení,

· schvaluje nabídku ing. Vávry na práce spojené s navrženou záměnou materiálů v Lomnici n. Pop.

· požaduje předložit specifikaci úspor získaných záměnou materiálů.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 16/2007

3. Ostatní investice

3.1. Troskovice – Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za hasičárnou,  pod Křenovami – VŘ 

RS 

-   souhlasí s podáním  žádosti o dotaci z Fondu investic  Libereckého kraje, 

-  schvaluje výsledky výběrového řízení a ukládá předsedovi RS sepsat s vybraným dodavatelem ZIKUDA-stavitel  smlouvu o dílo s cenou dle návrhu a s realizací podmíněnou získáním dotace.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 17/2007

3.2. Turnov – Vesecko – přeložka řadu LT 200

RS souhlasí s nabídkovou cenou firmy Radek Hnát – GAPA a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo. 

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 18/2007

3.3.  Jilemnice – Vodovod Bátovka

RS souhlasí s navrženým postupem inženýrských prací na akci Vodovod Bátovka a se sepsáním dodatku smlouvy mandátní na prodloužení termínu zajištění stavebního povolení výše uvedené akce.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 19/2007

3.4. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov

RS souhlasí s realizací části kanalizace pod budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici – Hrabačově dle návrhu a s vypsáním poptávkového řízení na dodávku a montáž a jmenuje výběrovou komisi ve složení Richter, Rajm, Červová, Šnorbert.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 20/2007

3.5. Vyskeř – Prodloužení vodovodu do osady Lažany

RS bere na vědomí postup prací při získávání finančních prostředků na akci „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany“. 

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 21/2007

3.6. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice - Bytová Výstavba CZ „Nad radnicí“

RS:

· bere na vědomí informace o přípravě stavby a zároveň požaduje informovat o dalším průběhu,

· souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekční práce s firmou SYRINX  Praha s cenou dle návrhu,
· požaduje uplatnit na Bytové výstavbě požadavek na příspěvek na projekční práce dle návrhu.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 22/2007

3.7. Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva na pozemky 

RS souhlasí se sepsáním dodatku k nájemní smlouvě s paní Jiroušovou v předložené ceně a s doporučenou podmínkou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 23/2007

3.8.  Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves – poptávkové řízení dodavatel

RS souhlasí:

· s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Ruml Roman – tesařské práce – Roztoky u Jilemnice v ceně dle návrhu na objekt ČS a VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou

· požaduje zahrnout do příštích rozpočtových změn navýšení ceny za stavební práce.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 24/2007

 3.9.  Vodovod Kacanovy řad 4 – nájemní smlouva

RS souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy na dokončenou investiční akci a s poskytnutím investiční dotace ve prospěch VHS Turnov dle návrhu.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 25/2007

4. Finanční záležitosti 

4.1. Rozpočet VHS Turnov na rok 2007

RS schvaluje předložený rozpočet a plán výnosů a nákladů VHS Turnov na rok 2007.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 26/2007

4.2. Dotace z rozpočtu Města Turnova 

RS schvaluje přijmutí dotace z rozpočtu Města Turnova na rok 2007 ve výši 18 mil. Kč a ukládá předsedovi RS VHS sepsat příslušnou smlouvu. 

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 27/2007

5. Vnitřní záležitosti 

5.1.     Nástup Ing. Hejduka
RS schvaluje nástup ing. Hejduka do pracovního poměru na pozici předsedy Rady sdružení VHS Turnov za podmínek uvedených v materiálu a jako prioritní úkol určuje sestavit do konce září 2007 podklad na rozhodování o dalším postupu při uzavření dodatku smlouvy s provozní společností oproti založení vlastní provozní spol. 

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 28/2007

5.2.     Volba předsedy a místopředsedy RS VHS Turnov
RS zvolila ze svého středu předsedu RS VHS Turnov Ing. Milana Hejduka, místopředsedu RS VHS Turnov  Ing. Petra Matyáše na další čtyřleté funkční období.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 29/2007

6. Vztah s provozovatelem 

RS bere na vědomí informaci o návštěvě vedení SčVK a.s. Teplice.

(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 30/2007

7. Ostatní 
7.1. Soutěž na stavbu roku Libereckého kraje
RS schvaluje účast v soutěži s akcí Odkanalizování Mašova a Pelešan.
(hlasování 19/0/0)





                  usnesení RS č. 31/2007
Příští jednání RS se uskuteční ve čtvrtek dne 29.3.2007 v Semily 13.00 hod
V Turnově,  20. února  2007




Marcela Červová







        ředitelka  VHS Turnov 
