##### Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 6. 5. 2015

Přítomni:

- dle prezenční listiny

- Příprava klíčových aktivit VHS  pro příští období

1.1. Jilemnice – koncepce tlakových pásem a úprav vodovodní sítě – studie řešení

RS  po projednání schvaluje zahájení realizace akce Jilemnice – koncepce tlakových pásem a úprav vodovodní sítě. V této souvislosti:

- schvaluje vypsání VZ na zpracovatele projekčních a inženýrských činností dosud neřešených částí systému vodovodů a vyvolaných investic, kdy jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: ing. Pěnička, in. Hejduk, ing. Uhlířová, ing. Rajm, ing. Čechová, ing. Vaněk, p. Hanuš,

- schvaluje podání žádosti o dotaci na intenzifikaci přivaděče Bátovka do první podzimní výzvy v rámci nového  OPŽP.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 26/2015

1.2. Benecko – odkanalizování Dolních Štěpanic – příprava akce

RS bere na vědomí informaci o postupu přípravy akce „Benecko – odkanalizování Dolních Štěpanic“ a schvaluje zahájení realizace uvedeného záměru. V této souvislosti schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace do první podzimní výzvy v rámci nového  OPŽP.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 27/2015

1.3. Rokytnice nad Jizerou – intenzifikace ČOV – informace o PD a majetkové převody

RS projednala připravený investiční projekt Modernizace čistírny odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou. V této souvislosti ukládá:

- zahájit všechny potřebné činnosti vedoucí k podání žádosti o dotaci do první podzimní výzvy OPŽP,

- souhlasí s ukončením nájemního vztahu mezi městem Rokytnice nad Jizerou a VHS Turnov na soubor movitých a nemovitých věcí městské ČOV k datu 30.6.2015,

- souhlasí s převodem souboru movitých a nemovitých věcí městské ČOV darovací smlouvou do majetku VHS Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 28/2015

1.4. Semily – intenzifikace ČOV – informace o PD

RS projednala připravený investiční projekt Modernizace čistírny odpadních vod v Semilech. V této souvislosti ukládá:

- zahájit všechny potřebné činnosti vedoucí k  podání žádosti o dotaci do první podzimní výzvy OPŽP,

- souhlasí s ukončením nájemního vztahu mezi městem Semily a VHS Turnov na soubor movitých a nemovitých věcí městské ČOV,

- souhlasí s převodem souboru movitých a nemovitých věcí městské ČOV darovací smlouvou do majetku VHS Turnov,

- ukládá ing. Hejdukovi projednat všechny potřebné kroky na ZM s tím, že pro zahájení všech dalších přípravných kroků VHS jsou nutná pozitivní usnesení ZM a spolupráce s vedením města.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 29/2015

  - Turnov - intenzifikace úpravny vody Nudvojovice – studie řešení

RS projednala studii řešení a schvaluje vypsání VZ na dodavatele projekčních a inženýrských činností, kde jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: ing. Hejduk, Ing. Hocke, ing. Soudský, p. Bímová, p. Šimek, ing. Kovalčík, ing. Sajdl, p. Mikula.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 30/2015

  - Turnov – intenzifikace ČOV – studie řešení

RS projednala studii řešení intenzifikace ČOV Turnov a schvaluje vypsání VZ na dodavatele projekčních a inženýrských činností, kde jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: ing. Hejduk, ing. Hocke, ing. Soudský, p. Bímová, p. Šimek, ing. Kovalčík, ing. Sajdl, p. Prokurát.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 31/2015

- Investice a obnova

2.1. Území VHS - aktuálně probíhající stavební investiční aktivity

RS bere na vědomí informaci o aktuálně probíhajících investičních aktivitách VHS Turnov.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 32/2015

2.2. Území VHS – jednání o  spolupráci s Libereckým krajem při obnově komunikací

RS bere na vědomí informaci o jednání s vedením LK a KSSLK o budoucí spolupráci při řešení obnovy klíčových krajských komunikací.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 33/2015

2.3. Turnov – oprava vodovodního řadu v Sobotecké ulici – výsledek VZ

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce: "Turnov, ul. Sobotecká - oprava vodovodního řadu" a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou. Dále souhlasí s podpisem příkazní smlouvy s firmou IBR Consulting, s.r.o. Praha na zajištění technického dozoru investora.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 34/2015

2.4. Turnov – oprava kanalizace a vodovodu ul. Sportovní – výsledek VZ

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce: "Turnov  - oprava kanalizace a vodovodu sídliště Jana Patočky, ul. Sportovní" a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou Mizera – stavby, a.s. Lomnice nad Popelkou. Dále souhlasí s podpisem příkazní smlouvy s firmou IBR Consulting, s.r.o. Praha na zajištění technického dozoru investora.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 35/2015

2.5. Turnov – výstavba sítí na BZ – vyhlášení VZ

RS schvaluje vypsání VZ na výstavbu vodovodu a kanalizace na Károvsku – Nad Farářstvím IV. Etapa a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Těhníková, p. Mikula, p. Bímová, p. Novák, p. Šimek.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 36/2015

2.6. Turnov – realizace sítí v lokalitě nad Lidlem

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na uvedenou akci a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Hocke, p. Bímová, p. Těhníková, Ing. Soudský, p. Mikula. RS požaduje na příští jednání předložit financování akce.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 37/2015

2.7.  Rokytnice nad Jizerou -  PD na vodovod do Vilémova – výsledek VZ

RS bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby „Rokytnice nad Jizerou – vodovod Vilémov“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – Ing. Jaroslavem Vávrou, Železný Brod.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 38/2015

2.8.  Malá Skála – PD na odkanalizování oblasti pod nádražím – výsledek VZ

RS bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby „Malá Skála – odkanalizování lokality u nádraží“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Ing. Evženem Kozákem s.r.o., Loukov.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 39/2015

2.9. Malá Skála – vodovod Sněhov, oprava havarijního stavu

RS souhlasí s realizací výměny havarijní části vodovodu v lokalitě Malá Skála – Sněhov, kterou provede provozovatel SčVK a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 40/2015

2.10.  Malá Skála – „Odkanalizování pod Pantheonem“ – dokončení stavby

RS bere na vědomí informaci o dokončení stavby „Malá Skála – odkanalizování pod Pantheonem“.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 41/2015

2.11.  Přepeře – „Propoj vodovodů“ – zadání realizace stavby

RS schvaluje zadání realizace stavebních prací akce: "Přepeře – propoj vodovodů" a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou SčVK, a.s.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 42/2015

2.12.  Rovensko pod Troskami – odkanalizování města – informace o průběhu akce

RS bere na vědomí informace týkající se průběhu realizace stavby „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 43/2015

2.13.  Benecko – Oprava odkyselovací šachty Žalý – realizace

RS souhlasí s realizací opravy odkyselení na vodárenském systému Benecko – Žalý, kterou provede provozovatel SčVK a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 44/2015

3. Finanční otázky

3.1. Kontrola hospodaření, závěrečný účet za rok 2014

RS projednala závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 45/2015

3.2. Účetní závěrka k 31. 12. 2014

RS schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření VHS Turnov za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 46/2015

3.3. Výsledky inventarizace k 31. 12. 2014

RS bere na vědomí stručný přehled závěrů z dokladové inventury, stavy majetku ve vlastnictví a správě VHS Turnov a schvaluje provedení inventarizace svazku k 31. 12. 2014.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 47/2015

4. Vnitřní otázky VHS

4.1. Výroční zpráva za rok 2014

RS projednala Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2014.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 48/2015

4.2. Instalace naučné stezky v Turnově

RS bere na vědomí informaci o otevření naučné vodárenské  stezky -  Pojďme za vodou v Turnově.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 49/2015

4.3. Výstupy z jednání DR

RS projednala závěry a podněty z jednání DR a v této souvislosti:

    - bere na vědomí podnět DR ohledně snižování zadluženosti svazku,

    - souhlasí s účastí člena DR na jednání hodnotících komisí podle návrhu,

    - požaduje předložit na některé z příštích jednání RS přehled benefitů pro zaměstnance,

    - souhlasí se zachováním služeb firmy Auditex s.r.o. podle stávajícího nastavení.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 50/2015

4.4. Informace o jednání vedení měst o budoucím financování VHS

RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští RS výstupy z jednání starostů měst.

(hlasování: 24/0/0)							       usnesení RS č. 51/2015

Příští jednání RS se uskuteční ve středu 17. 6. 2015

od 9:30 hodin. Místo jednání bude upřesněno.

Marcela Červová