##### Zápis usnesení z Rady sdružení VHS Turnov

konané 12. 10. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

- Provozní otázky

1.1. Výsledky hydrogeologického průzkumu v Příkrém

RS schvaluje realizaci průzkumných vrtů v oblasti úpravny vody Příkrý a ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit podání žádosti o dotační prostředky SFŽP a současně zvolit optimální zabezpečení provádění všech potřebných činností.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 108/2016

1.2. Informace o jednání s provozovatelem

RS projednala informaci o jednání se zástupci provozního závodu.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 109/2016

1.3. Informace o řešení aktuálních provozních požadavků

RS bere na vědomí informaci o konkrétních výstupech spolupráce mezi VHS Turnov a provozovatelem vedoucích k řešení provozních a investičních úkolů.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 110/2016

- Investice a obnova

  - Rokytnice nad Jizerou -převod VDJ Studenov a VDJ Tempo darovací smlouvou městu

RS souhlasí s převodem vodohospodářského majetku VHS Turnov umístěného v obci Rokytnice nad Jizerou k.ú. Dolní Rokytnice v účetní hodnotě ke dni 30. 9. 2016 ve výši 623 354,94 Kč dle uvedeného seznamu darovací smlouvou do majetku Města Rokytnice nad Jizerou.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 111/2016

2.2. Jilemnice – rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Žižkova – vypsání poptávky

RS souhlasí s vyhlášením veřejného poptávkového řízení na dodavatele a TDI stavby „Jilemnice – Žižkova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Šimůnek, Ing. Čechová, p. Vinklář, Ing. Pěnička, p. Hanuš, Ing. Mejsnar, Ing. Matyáš.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 112/2016

2.3. Rovensko pod Troskami – proces odstraňování vad a nedodělků

RS projednalo proces odstraňování vad a nedodělků na stavbě „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ a ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit úhradu vypočtené smluvní pokuty formou zápočtu vůči složené jistině ze strany zhotovitele stavby firmy EUROVIA CS.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 113/2016

2.4. Semily – výstavba VH sítí v BZ  “Za Policií“- výsledek VZ

RS schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavby pro akci „Semily – výstavba VH sítí v BZ Za Policií“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou 1. Jizerskohorská stavební společnost, Hodkovice nad Mohelkou, a to s úpravou požadovaného ukončení díla s ohledem na probíhající proces projednání stavebního povolení akce.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 114/2016

2.5. Semily – rekonstrukce PK50 – informace o ukončení akce

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce “Semily – rekonstrukce přerušovací komory PK 50“.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 115/2016

2.6. Semily – řešení výměny střechy na ČOV

RS schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby pro akci „ČOV Semily – výměna střešní krytiny objektu HP“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Tomáš Votrubec, Semily.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 116/2016

2.7. Ohrazenice – odkanalizování – informace o ukončení akce

RS bere na vědomí informace o ukončení akce výstavby kanalizace v Ohrazenicích.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 117/2016

2.8. Turnov, Nudvojovice - odkup pozemku u úpravny vody

RS schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Františkem Richtrem na jeho ½ polovinu pozemku p. č. 3713/8 ostatní plocha o výměře 2 m² v k.ú. Turnov v ceně dle návrhu.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 118/2016

2.9. Turnov – oprava kanalizace v Jiráskově ulici - výsledek  VZ

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Turnov – havarijní oprava kanalizace ul. Jiráskova“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o., Turnov v novém projednaném termínu plnění. Současně souhlasí s nabídkou pana Jiřího Vocáska, Modřišice – Turnov na zajištění TDI a pověřuje ing. Hejduka podpisem příkazní smlouvy.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 119/2016

2.10. Turnov – rekonstrukce vhs sítí u. Květinová, Březová – informace o ukončení akce

RS bere na vědomí informace o ukončení akce opravy vodovodu a kanalizace v ulicích Květinová a Březová v Turnově.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 120/2016

2.11. Turnov – vodojemy Károvsko – 2. etapa – vypsání poptávky

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby a zajištění TDI na rekonstrukci vodojemů Károvsko – 2. etapa a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Mařík, p. Bímová, p. Těhníková, ing. Soudský, p. Šimek, ing. Pěnička.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 121/2016

2.12. Lomnice nad Popelkou  - rekonstrukce VH sítí na Karlovském náměstí – vypsání poptávky

RS souhlasí s vypsáním veřejného poptávkového řízení na realizaci stavby „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce VH sítí na Karlovském náměstí“ a dodavatele TDI a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Mgr. Šimek, Ing. Rajm, p. Malá p. Boreš, p. Beneš, Ing. Pochop.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 122/2016

2.13. Lomnice nad Popelkou – PD na rekonstrukci VDJ Starý a Horní – vypsání poptávky

RS souhlasí s vypsáním veřejného poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace včetně zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných rozhodnutí na akci: „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce vodojemu Starý“ a „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce vodojemu Horní“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Mgr. Šimek, Ing. Rajm, p. Boreš, Dis. Bobková, Ing. Pochop.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 123/2016

- Finanční otázky

3.1. Informace o aktuálním finančním stavu VHS

RS bere na vědomí informaci o aktuálním finančním stavu VHS a způsobu řešení rozpočtových změn.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 124/2016

3.2. Zhodnocení volných finančních zdrojů

RS bere na vědomí informaci o situaci na finančním trhu a nabízené možnosti investování volných finančních prostředků a souhlasí s uložením volných finančních prostředků formou rozdělení do více bank a více běžných účtů nebo termínovaných vkladů. Současně ukládá p. Červové předložit na příští jednání informaci o provedení konkrétního řešení.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 125/2016

3.3. Podání žádosti o finanční dotaci MZE – odkanalizování Dolní Štěpanice

RS bere na vědomí podanou žádost o podporu ze strany MZE na akci Odkanalizování Dolních Štěpanic a souhlasí současně s podáním nové žádosti do aktuální výzvy OPŽP.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 126/2016

3.4. Projednané financování na aktuálně zahájených investičních akcích

RS bere na vědomí informaci o financování zahájených akcí.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 127/2016

- Cena vodného a stočného 2017 – I. jednání

RS projednala východiska ke stanovení ceny na rok 2017 a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konkrétní návrhy vzešlé z projednání zapracované do koncesního finančního modelu.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 128/2016

5.    Vnitřní otázky VHS

5.1. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

RS ukládá do příštího jednání Ing. Hejdukovi dopracovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek do tvaru směrnice se zapracováním připomínek z jednání.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 129/2016

5.2. Personální otázky chodu VHS

RS bere na vědomí vypsání výběrového řízení na dvě pracovní pozice ve VHS.

(hlasování: 23/0/0)							     usnesení RS č. 130/2016

Příští jednání RS se uskuteční 16. 11. 2016 od 9:30 hodin v Žernově.

Marcela Červová