Zápis z  jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 18. 10. 2005 od 13.30 hodin

v  zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

Přítomni dle prezenční listiny

1. Turnov - odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

RS souhlasí:

· s výší dotace z ERDF a SFŽP ČR a půjčky za SFŽP ČR dle návrhu

· se zněním smlouvy č. 40090411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí

· s plánem financování celé akce pro rok 2005 a 2006

· se stanovením příspěvku ve výši 3 000,- Kč na veřejnou část kanalizační přípojky vybíraného od vlastníků nemovitostí, které doposud nejsou odkanalizované do veřejné kanalizace nebo nejsou plátci stočného

· do konce roku předložit RS rozhodování o prodloužení doby výstavby do roku 2007

(hlasování  15/0/0)    





usnesení RS č. 250/2005             







2. Kanalizace  lokalit Mašov a Pelešany

RS bere na vědomí změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce v intencích dle návrhu a stav prací na stavbě kanalizace lokalit Mašov a Pelešany.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 251/2005

RS požaduje učinit všechny kroky k nápravě stávajícího stavu realizace domovních částí přípojek bez všech požadovaných dokumentů a informovat o výsledku.

(hlasování 15/0/0)






usnesení RS č. 252/2005




3.  Turnov - vodovod Mašov 

RS bere na vědomí stav prací na rekonstrukci vodovodu v Mašově.

(hlasování 15/0/0) 






usnesení RS č. 253/2005
4.  Kanalizace obce Přepeře

RS bere na vědomí stav prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 254/2005
RS souhlasí:

· se soupisem víceprací a odpočtů dle návrhu

· se sepsáním dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby 

· s čerpáním zůstatku finanční rezervy na vodorovné dopravní značení u nově realizovaných povrchů

· s podáním žádosti o změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce dle návrhu

· s uspořádáním slavnostního otevření stavby pro občany Přepeř

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 255/2005
5. Čistá Jizera

RS :

- bere na vědomí informace o projektu Čistá Jizera- bere na vědomí informaci 
o nutnosti posoudit projekt Čistá Jizera 
z hlediska ŽP
    (hlasování 17/0/0)




usnesení RS č. 256/2005
· požaduje informovat o dalším postupu projekčních prací a podmínkách zpracování posouzení EIA a případně vypsat poptávkové řízení

(hlasování 17/0/0)




usnesení RS č. 257/2005

· požaduje na příštím jednání předložit nabídky konzultantů PD v jednotlivých městech

(hlasování 17/0/0)




usnesení RS č. 258/2005

6. Ostatní investice

6.1. Turnov – Metelka 

RS bere  na vědomí uzavření akce „Oprava vodovodu Metelka I. a IV. etapa“.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 259/2005

RS schvaluje prodloužení opravy vodovodu Šlejferna o 100 m s využitím nabídky firmy Zikuda .

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 260/2005
RS schvaluje návrh neúčtovat dodavatelské firmě smluvní pokutu za nedodržení termínu realizace stavby.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 261/2005
6.2.Turnov – kanalizace pod Sokolovnou 

RS schvaluje zadání PD na přepojení kanalizace „pod Sokolovnou“.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 262/2005
6.3.  Rakousy - Rekonstrukce přivaděče Kalich-Borek a VDJ Kalich
RS souhlasí s poskytnutím finančních prostředků obci Rakousy na zajištění PD akce „Rekonstrukce přivaděče Kalich-Borek a zvětšení akumulace VDJ Kalich“  z prostředků VHS Turnov pokud obci Rakousy nebude v roce 2006 poskytnuta účelová dotace z investičního fondu KÚLK.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 263/2005
6.4.  Ohrazenice – ATS a I. tlakové pásmo

RS souhlasí s výsledkem VŘ, kde zvítězila firma Zikuda Turnov.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 264/2005
RS souhlasí se sepsáním SoD na tuto investiční akci s vybranou firmou  za cenu dle nabídky.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 265/2005
6.5.  Vodovod Malá Skála – Mukařov

RS bere na vědomí dokončení investiční akce „Vodovod Malá Skála – Mukařov“. 

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 266/2005
6.6.  ČOV Lomnice n. Pop.

RS bere na vědomí postup prací na zpevňování panelové vestavby aktivační linky ČOV v Lomnici n. Pop.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 267/2005
6.7. Lomnice n. Pop. – Oprava komunikací na Novém Městě

RS souhlasí s postupem prací přípravných průzkumných prací na akci „Lomnice n. Pop. - Oprava komunikací na Novém Městě“ a s případným provedení kamerových prohlídek v uvedené lokalitě.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 268/2005
6.8. Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora-VDJ Karlov

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Lomnice n. P. – Přivaděč Obora – VDJ Karlov“ a jmenuje výběrovou komusi ve složení:ing. Rajm, p. Červová, ing. Pochop, p. Hynková




(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 269/2005
6. 9.  Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy“.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 270/2005

6.10. Jilemnice – Přeložka kanalizace v ul. Jana Buchara

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Přeložení kanalizace v ul. Jana Buchara“.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 271/2005

RS souhlasí se zvýšením příspěvku Městu Jilemnice na investiční akci „Jilemnice – Přeložení kanalizace v ul. Jana Buchara“ a pověřuje p. Červovou k sepsání dodatku smlouvy o investičním příspěvku mezi VHS Turnov a Městem Jilemnice
(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 272/2005

6.11. Jilemnice – Studie budoucího zásobování vodou

RS souhlasí s postupem prací na studii o budoucím zásobování vodou v Jilemnici.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 273/2005
6.12. Rokytnice nad Jizerou – Poptávkové řízení vod. a kan. přípojka Horní Rokytnice

RS 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním smlouvy o dílo s firmou DRAŠAR PETR Jičín za cenu 603.856,-Kč

· požaduje navýšit rozpočet pro rok 2005 na tuto akci – řádek č. 251 na 680.000,-Kč ( cena obsahuje stavební dodavatelské práce, PD, zaměření, TDI, archeolog. práce) s řešením na úkor rezervy v rozpočtu

 (hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 274/2005
6.13. Líšný – ČOV a kanalizace
RS bere na vědomí informace o ČOV v Líšném a ukládá připravit projekční nápravu současného stavu  a předložení návrhu řešení na jednání RS.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 275/2005
6.14 Semily – oprava kanalizace K Lomu

RS ukládá paní Červové vypsat nové poptávkové řízení na celou akci se záměrem realizace kanalizace v letošním roce a komunikace na jaře 2006 a jmenuje komisi ve složení ing. Rajm, ing. Mojžíš, p. Bímová, p. Vašátko.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 276/2005
7. Vztah s provozovatelem

7.1. Cena vody  - Ing. Hejduk seznámil RS s východisky pro jednání v Bedřichově. 

( hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 277/2005
8. Finanční problematika

8.1. Rozpočtová změna č. 2


RS odsouhlasila rozpočtovou změnu VHS Turnov č. 2 pro rok 2005.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 278/2005
8.2. Rozpočtový výhled 

RS projednala rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2007 – 2009 a požaduje, aby každý zástupce členské obce zajistil jeho vyvěšení na úřední desce obce.

(hlasování 17/0/0)






usnesení RS č. 279/2005
9. Vnitřní záležitosti 

9. 1. Pojištění vodohospodářského majetku

RS 
: - souhlasí s navrženým postupem ve věci pojištění vod. majetku


   (hlasování 17/0/0)





usnesení RS č. 282/2005
- schvaluje zahrnutí výše uvedených nákladů do rozpočtových změn pro rok 200
   
   (hlasování 17/0/0)





usnesení RS č. 283/2005
9.2.  Další setkání  RS VHS  Turnov jsou naplánována v těchto termínech :


25. října – od 15 hodin – Bedřichov v Jizerských horách, úpravna vody SčVK a.s.


15. listopadu od 13 hodin –  v Semilech

6. prosince od 12 hodin – hospůdka v Přepeřích – spojené s vánočním posezením RS + dokončení stavby kanalizace Přepeře 








Marcela Červová

V Jilemnici dne 18.10.2005
