Zápis z jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 1. 9. 2008
1. Vztah s provozovatelem 

1.1.  Plán financování obnovy majetku




RS po projednání  schvaluje plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací VHS Turnov na příští desetileté období. Současně  ukládá ing. Hejdukovi a p. Červové : 

- zohlednit zpracovaný materiál při rozhodování o přípravách dalších investičních akcí a při přípravě rozpočtu VHS v dalších letech,
- zabezpečit nezbytnou korespondenci s MZE dle požadovaných podmínek. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 123/2008
1.2.  Technický standard vodohospodářských staveb


RS po projednání schvaluje  dokument Technický standard vodohospodářských staveb.  V této souvislosti ukládá paní Červové uspořádat s pomocí provozovatele pracovní seminář  pro vyjmenované cílové skupiny pracovníků a případně zapracovat podnětné závěry ze semináře do tohoto dokumentu. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 124/2008
1.3.  Vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody  

RS projednala vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody VHS Turnov,  souhlasí s navrženým řešením jednotlivých priorit, požaduje informovat o dalším postupu a o výsledcích řešených opatření nejdéle do konce dubna 2009. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 125/2008
1.4.  Vyhodnocení prvního pololetí 2008 – kalkulace, opravy 
 

RS projednala plnění uzavřené kalkulace na cenu vodného a stočného za 1. pololetí 2008.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 126/2008
2.   Provozování od 2010

RS projednala aktuální východiska a stanoviska jednotlivých subjektů a provozovatele. V této souvislosti  schvaluje navržený procesní postup pro rozhodování celé otázky na příštím jednání. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 127/2008
 3.  Čistá Jizera
3.1.  Aktuality – žádost a jednání s partnery 
RS bere na vědomí informace o průběhu schvalování žádostí a o jednání s různými  partnery ve věci přípravy realizace projektu Čistá Jizera.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 128/2008
3.2.  VŘ na organizátora soutěží – potvrzení internetového hlasování 
RS potvrzuje výsledek korespondenčního hlasování a souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zabezpečení „Veřejné zakázky na zhotovitele a správce stavby dle zákona č. 137/2006 na akci Čistá Jizera „ , kde zvítězila firma Vyber s.r.o.,Jablonec nad Nisou. Současně  ukládá ing. Hejdukovi uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a zahájit finální činnosti vedoucí k vypsání všech veřejných zakázek dle projednaného harmonogramu.  

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 129/2008
3.3.  Úvěrová otázka  – základní rozhodnutí 

RS souhlasí s navrženým řešením jednoho velkého úvěru pro VHS i města a ukládá  paní Červové předložit na příští jednání k odsouhlasení veškeré náležitosti tak, aby mohla být v říjnu vyhlášena veřejná zakázka.  
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 130/2008
3.4. Soutěže na dodavatele staveb v jednotlivých městech 
RS po projednání schvaluje způsob a formu vyhlášení všech veřejných zakázek na výběr dodavatele staveb pro projekty Čistá Jizera I a Čistá Jizera II v jednotlivých městech. V této souvislosti dále :

-  schvaluje složení jednotlivých výběrových komisí dle návrhu

-  zplnomocňuje ing. Hejduka jmenovat náhradníky členů jednotlivých komisí  a komise pro otevírání obálek v jednotlivých městech 
-  ukládá projednat v každé  výběrové komisi  zadávací dokumentaci
- ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit veškerý proces realizace těchto řízení – od vyhlášení     zakázek na centrální adrese až po jejich vyhodnocení.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 131/2008
4.   Investice
4.1.  Turnov – přeložka vodovodu Károvsko




RS souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování PD přeložky výtlačného vodovodního řadu v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, pod podmínkou, že tato akce bude financována Městem Turnovem a jmenuje výběrovou komisi ve složení p. Červová, p. Těhníková,  p. Zmeko.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 132/2008
4.2.    Rakousy – akvadukt  přes Jizeru

RS projednala průběh této investiční akce  ukládá p. Červové předložit na příští jednání celkovou informaci o případných smluvních úpravách. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 133/2008
4.3.   Václaví – úpravna vody 

RS bere na vědomí změnu dodavatele a uzavření smlouvy se společností Voda Invest Praha, s.r.o., a to z důvodů transformace společnosti vítěze výběrového řízení. 

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 134/2008
4.4.  Jilemnice – Dostavba kanalizace III. etapa, ulice Čsl.Legií 

RS schvaluje úpravu smlouvy s projektantem lokálních kanalizací v Jilemnici dle návrhu. 

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 135/2008
4.5. Potvrzení výsledku korespondenčního hlasování Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 136/2008
4.6.  Lomnice n. Pop. – Rekonstrukce kanalizace Slunná ulice

RS schvaluje rozšíření předmětu díla s projektantem ing. Vávrou – realizaci projektové dokumentace kanalizace Slunná ulice dle návrhu.   
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 137/2008
4.7.  Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů
RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na realizaci opravy „Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů“ a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Hejduk,  Mastník, Pochop, Rajm, Koldovský.
 (hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 138/2008
4.8.  Líšný – Řešení zásobování vodou a odkanalizování části obce

RS projednala  studii řešení  „Líšný – Řešení zásobování vodou a odkanalizování části obce“ a v této souvislosti : 
· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Líšný – Řešení zásobování vodou“ a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Hejduk, Mikeš, Votrubec.
· ukládá realizovat další potřebné kroky vyplývající ze studie. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 139/2008
4.9.  Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

RS 

· bere na vědomí navýšení nákladů díla ve vyšším stupni  projektové dokumentace  Rokytnice nad Jizerou – řešení zásobování a kvality pitné vody,

· schvaluje uzavření kupní smlouvy části pozemku č. 604/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších dle odděleného GP v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy, a to za současné podmínky udělení všech kladných a bezúplatných stanovisek ze strany ing. Čermáka pro přípravu a realizaci vlastní stavby.  
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 140/2008
4.10.  Rokytnice nad Jizerou- majetkové operace

RS :

· schvaluje bezúplatný převod vodohospodářského majetku Města Rokytnice nad Jizerou od 1.1. 2009 dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy,

· schvaluje uzavření nájemní smlouvy na rok 2008 s výší nájemného 150 tis. Kč  na vodohospodářský majetek dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem nájemní smlouvy,

      - schvaluje záměr převodu budoucího vodovodního řadu k č.p. 61 dle návrhu, požaduje předložit po realizaci stavby vodovodu podklady včetně nákladů stavby k uzavření kupní smlouvy.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 141/2008
4.11.  Rokytnice nad Jizerou – vodovodní přípojka pro ČOV Rokytnice nad Jizerou

RS souhlasí s objednáním PD vodovodní přípojky pro ČOV Rokytnice nad Jizerou u Ing. Hofmanna v ceně dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtových změn.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 142/2008
4.12.  Rokytnice nad Jizerou – propojení vodovodu do VDJ Horní Ves 

RS souhlasí s objednáním PD propojení vodovodu do VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou u Ing. Hofmanna v ceně dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtových změn.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 143/2008
4.13. Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice vodovod – přechod přes vodoteč u elektropřístrojů

RS bere na vědomí posun realizace akce dle návrhu, a souhlasí po vydání SP s uplatněním smluvní pokuty ve v plné výši. 
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 144/2008
4.14.  Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 v k.ú. Rokytno

RS souhlasí s uzavřením smlouvy na realizaci akce s firmou SaD Jablonec n. N. v původní výši s posunutím termínu realizace na říjen 2008 v rozsahu dle materiálu. Podmínkou k realizaci je zabezpečení všech finančních spoluúčastí.  

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 145/2008
4.15.  Semily – Oprava kanalizace Požárnická 

RS  projednala přípravu a zahájení této investiční akce. V této souvislosti  souhlasí s ponížením neinvestičního příspěvku od Města Semily na výši dle návrhu a uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 146/2008
4.16.  Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace k sokolovně a 4 RD 

RS bere na vědomí ukončení akce Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace a nesouhlasí s požadavkem zhotovitele na úhradu vícenákladů.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 147/2008

4.17. Troskovice – VDJ Tachov, sanace VDJ

RS schvaluje:

- vypsání poptávkového řízení na sanaci VDJ Troskovice – Tachov a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Veselá, Hejduk, Šimek, Louda.

- realizaci opravy vodojemu s tím, že oprava bude realizována s nejnižší nabídkovou cenou, 

- zahrnutí této opravy do rozpočtových změn.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 148/2008
5.   Vnitřní záležitosti 

5.1.  Vstup nových členů do RS – zřizovací listiny, proběhlá jednání 
RS schvaluje dodatky č. 4 ke zřizovacím listinám VHS Turnov a pověřuje zástupce členských a přistupujících obcí jejich schválením na svých zastupitelstvech s nutností přijetí usnesení do konce letošního roku.

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 149/2008
5.2.  Vodní zdroje na internetu   

  


                
RS bere na vědomí informace o zmapování vodních zdrojů a o jejich uveřejnění na webových stránkách.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 150/2008
5.3.  Harmonogram úkolů z dokumentu koncepce a cíle

RS schvaluje harmonogram plnění jednotlivých úkolů z materiálu Koncepce a cíle VHS dle návrhu.  

(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 151/2008
5.4. Zařízení kanceláře VHS Turnov

RS souhlasí s nákupem zařízení kanceláře dle návrhu a se zahrnutím  případného finančního rozdílu do připravovaných rozpočtových změn.
(hlasování 20/0/0)






    usnesení RS č. 152/2008
Příští jednání RS se uskuteční v pondělí 6. 10. 2008

v obci Loučky  od 10.00 hodin.








Marcela Červová

PAGE  
2

