Příloha č. 2
Minimální požadavky na smlouvu o dílo
Požadavky lze vylepšit ve prospěch VHS Turnov.
1. ZÁRUKY
a. Stavební práce, inženýrské sítě – 60 měsíců
b. Technologie – 36 měsíců 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS). 
b. Faktury budou uhrazeny do výše 90 % z fakturované ceny díla, 5 % bude uhrazeno po předání dokončeného díla včetně předávací dokumentace a 5 % bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. SANKCE

a. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů a pracovních porad
1 000,-Kč /úkol/den

b. Nesplnění termínu dokončení a předání díla
5 000,-Kč /den
c. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad
1 000,-Kč /vada/den
a nedodělků

4. TERMÍNY

a. Předání staveniště část: dle dohody, předpokládáme únor 2025
Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání nejdéle 15. 10. 2025 
b. VÍCEPRÁCE

c. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
5. OSTATNÍ
a. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
b. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
c. Ostatní podmínky z výzvy veřejného poptávkového řízení

Dne: ………………………..

Uchazeč: ………………………………………
 (název firmy, podpis)

PAGE  
1

